| УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации города Пущино от 17.02.2015 № 76-п | СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела №26 административно-технического надзора Московской области старший государственный административно - технический инспектор Московской области А.М.Федоров_____________________ от__________________ |
| --- | --- |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Городской округ Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сум ма тыс.руб. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Пешеходная дорожка через резервную зону, дорога во дворах | ## мкр. АБ ж/д №№ 2,4,5,6,78,9,24 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 405,2 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40 | 316,6 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 2 | Дорога | ## мкр. В ж/д №№1,2 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 687,5 |  | 647,9 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 3 | Дорога | ## мкр. В ж/д №14 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 45,0 |  | 59,9 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 4 | Дорога | ## мкр. В ж/д №16 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 380,8 |  | 191,9 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 5 | Дорога | ## мкр. В ж/д №18 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 309,3 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 155,7 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 6 | Дорога | ## мкр. В ж/д №19 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 153,4 |  | 77 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 7 | Дорога | ## мкр. Г ж/д №№1, 20 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 1 087,9 |  | 546,7 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 8 | Дорога | ## мкр. Г ж/д №№7, ## 12,13 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 867,0 |  | 561,8 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 9 | Дорога | ## мкр. Г ж/д №№9, ## 10 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 354,4 |  | 297,3 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 10 | Пешеходные дорожки | ## мкр. Г ж/д №19 южная сторона | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 573,7 |  | 287,6 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 11 | Дорога | ## мкр. Г ж/д №19 западная сторона | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 363,2 |  | 499,9 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 12 | Дорога | ## мкр. Г ж/д №22 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 424,3 |  | 341,6 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 13 | Тротуар | ## мкр. Г ж/д №№23,24,25 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 1 065,8 |  | 1086,5 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 14 | Тротуар | ## мкр. Д ж/д №№1,4 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 987,0 |  | 464,2 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 15 | Тротуар, дорога | ## мкр. Д ж/д №6 | Капитальный ремонт | м2 | ## 1 438 |  | 1646,2 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 16 | Дорога | ## мкр. Д ж/д №9 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 310,8 |  | 159,5 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 17 | Дорога | ## мкр. Д ж/д №№15,16 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 603,8 |  | 898,1 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 18 | Дорога | ## мкр. Д ж/д №№5,6,7,8,9,15 | Ремонт а/б покрытия | м2 | ## 108,3 |  | 130,15 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 19 | Парковка | мкр. АБ ж/д №№ 5,6,7,8,9 | Капитальный ремонт | м2 |  |  |  |  | 8500 | Бюджет г.ПущиноБюджет МО (60/40) | 7760 | Декабрь 16г. |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 20 | Дорога | мкр. В ж/д №2,6 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тротуар | мкр. Г ж/д 19 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Дорога | мкр.Д ж/д 11 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Дорога, тротуар | мкр.Д ж/д 12 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тротуар, парковка, дорога | Мкр. АБ, В, Г, Д | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40 | 7760 | Декабрь 17г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 25 | Дорога, тротуар | Мкр. АБ, В, Г, Д | Содержание | м2 | 223100,2 | Бюджет г.Пущино | 6931 | Декабрь 15г. | 223100,2 | Бюджет г.Пущино | 6977 | Декабрь 16г. | 223100,2 | Бюджет г.Пущино | 6977 | Декабрь 17г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | Итого |  |  |  | 233265,6 |  | 15299,46 |  | 231600,2 |  | 14737 |  | 231600,2 |  | 14737 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ

Городской округ Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Дорога, тротуар | Мкр. АБ, В, Г, Д | Содержание | м2 | 137544 | Бюджет г.Пущино | 13531 | Декабрь 15г. | 137544 | Бюджет г.Пущино | 13343 | Декабрь 16г. | 137544 | Бюджет г.Пущино | 13343 | Декабрь 17г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 2 | Дорожные знаки | Мкр. АБ, В, Г, Д | Ремонт, установка | шт |  | Бюджет г.Пущино | 0 | Декабрь 15г. | 31 | Бюджет г.Пущино | 187,8 | Декабрь 16г. | 31 | Бюджет г.Пущино | 187,8 | Декабрь 17г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 3 | Дорожная разметка | Мкр. АБ, В, Г, Д | Нанесение | м2 | 137544 | Бюджет г.Пущино | 580 | Декабрь 15г. |  | Бюджет г.Пущино | 0 | Декабрь 16г. |  | Бюджет г.Пущино | 0 | Декабрь 17г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | Итого |  |  | м2/шт | 275088 |  | 14111 |  | 137544/31 |  | 13530,8 |  | 137544/31 |  | 13530,8 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Городской округ Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Детские площадки | Мкр. АБ, В, Г, Д | Содержание, ремонт | Шт. | 52 | Бюджет г.Пущино | 593 | Декабрь 2015г. | 52 | Бюджет г.Пущино | 593 | Декабрь 2016г. | 52 | Бюджет г.Пущино | 593 | Декабрь 2017г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  | 52 |  | 593 |  | 52 |  | 593 |  | 52 |  | 593 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городской округ Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Спортивные площадки | Мкр. АБ, В, Г, Д | Содержание, ремонт | Шт. | 9 | Бюджет г.Пущино | 250 | Декабрь 2015г. | 9 | Бюджет г.Пущино | 250 | Декабрь 2016г. | 9 | Бюджет г.Пущино | 250 | Декабрь 2017г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9 |  | 250 |  | 9 |  | 250 |  | 9 |  | 250 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Городского округа Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

|  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб. | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Парковки | Ул. Институтская, пр.Науки | Расширение парковочных площадей | м2 |  |  |  | Декабрь 15г. | 533 | Бюджет г.Пущино | 800 | Декабрь 16г. |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 2 | Парковки | Г.Пущино, м-н «АБ», д.7 | Капитальный ремонт | м2 | ## 132,1 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 215,9 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 3 | Парковки | ## мкр. Д ж/д №6 | Капитальный ремонт | м2 | ## 478,4 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 666,9 | Декабрь 15г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  | 610,5 |  | 882,8 |  | 533 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Городского округа Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Опоры, лампы | Мкр. АБ, В, Г, Д | Содержание систем уличного освещения. | Шт. | 1246 | Бюджет г.Пущино | 1210 | Декабрь 2015г. | 1246 | Бюджет г.Пущино | 1210 | Декабрь 2015г. | 1246 | Бюджет г.Пущино | 1210 | Декабрь 2015г. | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1246 |  | 1210 |  | 1246 |  | 1210 |  | 1246 |  | 1210 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городской округ Пущино

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Клумбы, цветочницы, вазоны | Мкр.АБ, В, Г, Д | Посадка цветов, кустарников и уход за зелеными насаждениями. | м2 | 1641 | Бюджет г.Пущино | 1289 | Декабрь 2015 | 1641 | Бюджет г.Пущино | 1289 | Декабрь 2016 | 1641 | Бюджет г.Пущино | 1289 | Декабрь 2017 | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 2 | Газоны | Мкр.АБ, В, Г, Д | Устройство и уход за газонами. | м2 | 588408 | Бюджет г.Пущино | 1242 | Декабрь 2015 | 588408 | Бюджет г.Пущино | 1242 | Декабрь 2016 | 588408 | Бюджет г.Пущино | 1242 | Декабрь 2017 | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
| 3 | Деревья | Мкр.АБ, В, Г, Д | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. | 150 | Бюджет г.Пущино | 2250 | Декабрь 2015 | 150 | Бюджет г.Пущино | 2250 | Декабрь 2016 | 150 | Бюджет г.Пущино | 2250 | Декабрь 2017 | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  | 590199 |  | 4781 |  | 590199 |  | 4781 |  | 590199 |  | 4781 |  |  |