в

Администрация города Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30.06.2016 |  | № | 238-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌                                                        		                                                                   ┐

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино»

на 2015-2019 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 11.11.2013 № 543-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Пущино Московской области от 11.11.2014 № 721-п (в редакции постановлений Администрации города Пущино от 15.01.2015 № 7-п, от 16.02.2015 № 75-п, от 14.04.2015 № 178-п, от 23.04.2015 № 200-п, от 11.08.2015 № 378-п, от 11.11.2015 № 520-п, от 25.01.2016 № 21-п от 08.04.2016 № 137-п), следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1;

1.2. Приложение №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2;

1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3;

1.4. Приложение № 3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»»  изложить  в  новой  редакции  согласно Приложению № 4.

2. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя администрации  городского округа Пущино Чикунова В.Н..

И.о. руководителя администрации 		                                                      Ю.А.Фомина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

| - Зам. начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии Давыдова Е.А. - Начальник отдела городского хозяйства, строительства и экологии Чикунов В.Н. 3. Начальник финансового отдела Прошина Н.Н. 4. Зам. начальника отдела экономики Танцева Т.В. 5. Эксперт юридического отдела Андреенкова Е.Г. | ______________ 30 июня2016 г. ______________ 30 июня 2016 г. ______________ 30 июня 2016 г. ______________ 30 июня 2016 г. ______________ 30 июня 2016 г. . |
| --- | --- |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Отдел городского хозяйства и экологии – 1 экз.

Прошиной Н.Н. – 1 экз.

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Пущино

от 30.06.2016г. № 238-п

| Паспорт муниципальной программы Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1 Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания в городском округе Пущино. 2 Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 3 Улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Пущино. 4 Содействие развитию городского хозяйства в сфере благоустройства, городского строительства и озеленения. 5 Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию архитектурно-художественного освещения города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1 Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры; 2Проведение капитального ремонта жилищного фонда; 3 Повышение уровня благоустроенности городских территорий; 4 Формирование архитектурно-художественного облика города, совершенствование системы документов, определяющих политику пространственного развития территорий городского округа Пущино в сфере архитектуры и градостроительства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Ю. А. Фомина. И.о. руководителя администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1 Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| Средства бюджета Московской области | 67 333,25 | 3 396,98 |  | 63 936,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 122 055,30 | 27 634,00 |  | 30 770,00 |  | 25 287,80 |  | 19 983,00 |  | 18 380,50 |  |
| Внебюджетные источники | 422 385,42 | 158 382,37 |  | 160 203,05 |  | 34 190,00 |  | 34 805,00 |  | 34 805,00 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения с 0,04 до 0,24 процента. 2 Сохранить уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в размере 100%. 3 Увеличение доли замененных лифтов в общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок службы (25 лет), к 2019 году. 4 Проведение капитального ремонта МКД. 5 Повышение уровня комфортности и чистоты на территории города Пущино, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению Администрации города Пущино от 30.06.2016г. № 238-п Приложение № 1 к программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа Московской области: Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры | 59 045,63 | 331 615,90 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой** | Процент | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы | Качественный показатель | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Качественный показатель | 0,04 |  | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,24 |  |
|  |  |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | Процент | 13,90 |  | 13,65 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |  |
|  |  |  |  | Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Единица | 138,00 |  | 134,00 | 130,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |  |
|  |  |  |  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла; | Килограмм на гигакалорию | 159,30 |  | 157,80 | 156,50 | 155,10 | 154,50 | 154,00 |  |
|  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду** | Процент | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ** | Единица | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | Тысяча рублей | - | 4 480,00 | 2 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения | единиц | - |  | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* | Процент | 0,00 |  | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Процент | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | Процент | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Проведение капитального ремонта жилищного фонда | 0,00 | 139 875,12 | Доля перечисленных бюджетных средств за муниципальную собственность в общем объеме бюджетных средств, необходимых для оплаты площадей муниципальной собственности, % | Процент | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) | Процент | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Процент | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"** | Единица | 9,00 |  | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Доля проведенного капитального ремонта жилищного фонда в том числе во исполнение решения суда | Процент | - | 38,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |  |
|  | Повышение уровня благоустроенности городских территорий | 8 287,62 | 72 149,70 | Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог | Штука | 17,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во отремонтированных и обслуживаемых детских и спортивных площадок; | единиц | 46,00 |  | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |  |
|  |  |  |  | Доля отремонтированных подпорных стенок и лестничных спусков в общем объеме подлежащих ремонту; | Процент | 0,00 |  | 20,00 | 37,00 | 49,00 | 61,00 | 73,00 |  |
|  |  |  |  | Доля обслуживаемых территорий в их общей площади; | Процент | 97,00 |  | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |  |
|  |  |  |  | Кол-во отловленных безнадзорных животных; | единиц | 7,00 |  | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  |  |  | Доля отремонтированных уличных сетей в общем объеме протяженности уличных сетей соответствующих нормативным требованиям; | Процент | 5,00 |  | 15,00 | 19,50 | 21,30 | 22,00 | 22,00 |  |
|  |  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Процент | 0,00 |  | 10(8ед.) | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |  |
|  |  |  |  | Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в Московской области", по которым выставлены штрафы на 1 тыс.населения. | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Приложение №3 к постановлению Администрации города Пущино от 30.06.2016г. № 238-п Приложение № 4 к программе "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино |  |  |  |  |
| 1.1 Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 243,00 тыс.руб 2015 год - 794,00 тыс.руб 2016 год - 449,00 тыс.руб |  |
|  | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 43 520,00 тыс.руб 2015 год - 7 200,00 тыс.руб 2016 год - 12 380,00 тыс.руб 2017 год - 7 940,00 тыс.руб 2018 год - 8 000,00 тыс.руб 2019 год - 8 000,00 тыс.руб |  |
| 1.3 Разработка и актуализация схем теплоснабжения и водоснабжение, водоотведение | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 994,00 тыс.руб 2015 год - 699,00 тыс.руб 2016 год - 295,00 тыс.руб |  |
| 1.5 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.** | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 9 238,52 тыс.руб 2016 год - 9 238,52 тыс.руб |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 027,00 тыс.руб 2016 год - 1 027,00 тыс.руб |  |
| 1.5.1 Капитальный ремонт участков водопроводной сети в г.Пущино | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 9 238,52 тыс.руб 2016 год - 9 238,52 тыс.руб |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 027,00 тыс.руб 2016 год - 1 027,00 тыс.руб |  |
| 1.6.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.Пущино | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 49 807,11 тыс.руб 2016 год - 49 807,11 тыс.руб |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 5 762,00 тыс.руб 2016 год - 5 762,00 тыс.руб |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 49 807,11 тыс.руб 2016 год - 49 807,11 тыс.руб |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 5 762,00 тыс.руб 2016 год - 5 762,00 тыс.руб |  |
| 1.8 Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 70 565,00 тыс.руб 2015 год - 13 100,00 тыс.руб 2016 год - 13 755,00 тыс.руб 2017 год - 14 100,00 тыс.руб 2018 год - 14 805,00 тыс.руб 2019 год - 14 805,00 тыс.руб |  |
| 1.9 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др." | Внебюджетные источники |  | Всего: 208 504,90 тыс.руб 2015 год - 109 500,00 тыс.руб 2016 год - 99 004,90 тыс.руб |  |
| 2.1 Капиальный ремонт жилого фонда в том числе во исполнение решения суда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 12 374,00 тыс.руб 2015 год - 1 286,00 тыс.руб 2016 год - 1 963,00 тыс.руб 2017 год - 5 273,00 тыс.руб 2018 год - 1 972,00 тыс.руб 2019 год - 1 880,00 тыс.руб |  |
| 2.2 Проведение капитального ремонта в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Внебюджетные источники |  | Всего: 99 620,52 тыс.руб 2015 год - 28 557,37 тыс.руб 2016 год - 35 063,15 тыс.руб 2017 год - 12 000,00 тыс.руб 2018 год - 12 000,00 тыс.руб 2019 год - 12 000,00 тыс.руб |  |
| 2.3 Перечисление бюджетных средств в адрес Фонда капитального ремонта Московской области на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Постановление Правительства Московской области "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО" | Всего: 27 880,60 тыс.руб 2015 год - 6 387,00 тыс.руб 2016 год - 4 720,00 тыс.руб 2017 год - 6 272,80 тыс.руб 2018 год - 4 228,00 тыс.руб 2019 год - 6 272,80 тыс.руб |  |
| 3.1 Содержание (ремонт) детских и спортивных площадок, (57 ед.) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 4 983,00 тыс.руб 2015 год - 843,00 тыс.руб 2016 год - 961,00 тыс.руб 2017 год - 961,00 тыс.руб 2018 год - 961,00 тыс.руб 2019 год - 1 257,00 тыс.руб |  |
| 3.2 Содержание и ремонт лестничных спусков, подпорных стенок. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 2 076,00 тыс.руб 2015 год - 76,00 тыс.руб 2016 год - 1 000,00 тыс.руб 2019 год - 1 000,00 тыс.руб |  |
| 3.3 Благоустройство, озеленение и содержание городских территорий | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 49 390,70 тыс.руб 2015 год - 10 909,00 тыс.руб 2016 год - 10 497,00 тыс.руб 2017 год - 10 918,00 тыс.руб 2018 год - 10 959,00 тыс.руб 2019 год - 6 107,70 тыс.руб |  |
| 3.4 Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Пущино | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 219,00 тыс.руб 2015 год - 500,00 тыс.руб 2016 год - 719,00 тыс.руб |  |
| 3.5 Благоустройство территории г.о.Пущино в части защиты территории г.о.Пущино от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 296,98 тыс.руб 2015 год - 296,98 тыс.руб |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 1 голова от 1825 руб. до 2000 руб. | Всего: 265,00 тыс.руб 2015 год - 53,00 тыс.руб 2016 год - 53,00 тыс.руб 2017 год - 53,00 тыс.руб 2018 год - 53,00 тыс.руб 2019 год - 53,00 тыс.руб |  |
| 3.6 Содержание систем уличного освещения. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 8 750,00 тыс.руб 2015 год - 1 510,00 тыс.руб 2016 год - 1 810,00 тыс.руб 2017 год - 1 810,00 тыс.руб 2018 год - 1 810,00 тыс.руб 2019 год - 1 810,00 тыс.руб |  |
| 3.7 Оплата потребленной электроэнергии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | тарифный метод | Всего: 4 526,00 тыс.руб 2015 год - 4 526,00 тыс.руб |  |
| 3.8 Установка контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ. | Внебюджетные источники | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 1 площадка от 10 000 руб. до 15000 руб. | Всего: 25,00 тыс.руб 2015 год - 25,00 тыс.руб |  |
| 3.9 Приобретение техники для нужд благоустройства территории г.Пущино | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 7 990,64 тыс.руб 2015 год - 3 100,00 тыс.руб 2016 год - 4 890,64 тыс.руб |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 915,00 тыс.руб 2015 год - 51,00 тыс.руб 2016 год - 864,00 тыс.руб |  |
| 4.1 Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию архитектурно-художественного освещения города. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 150,00 тыс.руб 2016 год - 150,00 тыс.руб |  |
| 4.2 Проведение работ по архитектурно-художественному освещению главной улицы города Пущино | Внебюджетные источники |  | Всего: 150,00 тыс.руб 2017 год - 150,00 тыс.руб |  |
| 4.3 Проведение работ по праздничному, тематическому и праздничному световому оформлению города Пущино. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 500,00 тыс.руб 2016 год - 500,00 тыс.руб |  |