в

Администрация города Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27.12.2016 |  | № | 640-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌			                                                    		       ┐

«Об утверждении муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства городского округа Пущино» на 2017-2021 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино Московской области, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ««Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2017-2021 годы.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2017:

постановление Администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»;

постановление Администрации города Пущино от 15.01.2015 № 7-п «О внесении изменения в постановление администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»»;

постановление Администрации города Пущино от 16.02.2015 № 75-п «О внесении изменения в постановление администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» (в ред. постановления от 15.01.2015 № 7-п)»;

постановление Администрации города Пущино от 14.04.2015 № 178-п «О внесении изменения в постановление администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» (в ред. постановлений от 15.01.2015 № 7-п, от 16.02.2015 № 75-п)»;

постановление Администрации города Пущино от 23.04.2015 № 200-п «О внесении изменения в постановление администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» (в ред. постановлений от 15.01.2015 № 7-п, от 16.02.2015 № 75-п, от 14.04.2015 № 178-п)»;

постановление Администрации города Пущино от 11.08.2015 № 378-п «О внесении изменения в постановление администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» (в ред. постановлений от 15.01.2015 № 7-п, от 16.02.2015 № 75-п, от 14.04.2015 № 178-п, от 23.04.2015 №200-п)»;

постановление Администрации города Пущино от 11.11.2015 № 520-п «О внесении изменения в постановление администрации города Пущино от 11.11.2014 № 721-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы» (в ред. постановлений от 15.01.2015 № 7-п, от 16.02.2015 № 75-п, от 14.04.2015 № 178-п, от 23.04.2015 № 200-п, от 11.08.2015 № 378-п)»;

постановление Администрации города Пущино от 08.04.2016 № 137-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»;

постановление Администрации города Пущино от 30.06.2016 № 238-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»;

постановление Администрации города Пущино от 31.08.2016 № 376-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»;

постановление Администрации города Пущино от 07.12.2016 № 578-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»;

постановление Администрации города Пущино от 23.12.2016 № 626-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2015-2019 годы»;

3. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя Администрации Чикунова В.Н.

И.о. руководителя администрации					                              Ю.А. Фомина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Зам. начальника отдела городского хозяйства,

строительства и экологии Давыдова Е.А.           _________________ «______» декабря 2016 г.

2. И.о. зам. руководителя администрации

Чикунов В.Н.	                                                          _________________ «______» декабря 2016 г.

3. Начальник финансового отдела

Прошина Н.Н.                                                         _________________ «______» декабря 2016 г.

4. Начальник отдела экономики

Танцева Т.В. 	                                                        __________________ «______» декабря 2016 г.

5. Начальник юридического отдела

Андреенкова Е.Г.				         __________________ «______» декабря 2016 г.

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Отдел городского хозяйства и экологии – 1 экз.

Танцева Т.В. – 1 экз.

Прошина Н.Н. – 1 экз.

# Приложение к постановлению

# Администрации г.Пущино

от 27.12.2016 N 640-п

1. Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Пущино»

на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя руководителя Администрации Чикунов Владимир Николаевич |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Подпрограмма II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 16893,00 | 16893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Пущино Московской области | 99090,00 | 19818,00 | 19818,00 | 19818,00 | 19818,00 | 19818,00 |
| Внебюджетные источники | 258638,41 | 161418,41 | 29705,00 | 22305,00 | 22905,00 | 22305,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 374621,41 | 198129,41 | 49523,00 | 42123,00 | 42723,00 | 42123,00 |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, (ед.изм. - %/шт.) | 30/18 |  | 40/22 | 50/26 | 60/30 | 70/34 |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой, (ед.изм. - %/шт.) | 100/ 9481 |  | 100/ 9481 | 100/ 9481 | 100/ 9481 | 100/ 9481 |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", (ед.изм.- шт.) | 5* |  | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований, (ед.изм.-ед.) | 2* |  | 2* | 2* | 2 | 2 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду (ед.изм. - %) | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, (ед.изм. -%) | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения (ед.изм. - ед./тыс.чел.) | 0,09 |  | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состяние (ед.изм.-шт.) | 64 |  | 64 | 36 | 36 | 36 |

## 2. Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства

города Пущино, в том числе формулировка основных

проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино» на 2017-2021 годы направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение уровня износа жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечение необходимого уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, а также развитие и благоустройство городской территории.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на начало 2016 года износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 98 процентов, в том числе котельной - 54 процента, в сфере водоснабжения и водоотведения - около 83 процента, в том числе сетей водоотведения - более 70 процентов.

Следствием значительного износа являются достаточное количество технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы. Инвестиционные расходы организаций коммунального комплекса по обновлению фондов не превышают 9 процентов от общих производственных затрат.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по городу Пущино величина задолженности населения в расчете на одного жителя превышает месячный платеж за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 1,16 раза. Динамика задолженности населения по оплате предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Одной из приоритетных задач развития жилищно-коммунального хозяйства города Пущино  является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Пущино.

На начало 2016 года в городе насчитывается 119 многоквартирных домов общей площадью 688,6 тыс. кв. м.

В городе Пущино идет тенденция старения жилищного фонда, особенно той части, которая создана в начале строительства города.

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием текущего ремонта и плановых капитальных ремонтов.

В настоящее время данная проблема решается в рамках реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 "Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы".

Одним из существенных элементов капитального ремонта многоэтажных жилых домов города является полная замена и модернизация лифтов, отработавших срок эксплуатации.

Востребованными отраслевыми задачами, решение которых позволит создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения в надлежащем качестве, являются предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидация их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Пущино.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса города и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании. При степени износа оборудования, превышающего в среднем 60-65 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организации, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также средства бюджета города Пущино и бюджета Московской области направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться постоянным источником роста расходов на производство жилищно-коммунальных услуг и тарифов для населения.

Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города исключительно за счет средств бюджетов Московской области и города Пущино является недостаточно эффективным и способствует вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций ограничены.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

Таким образом, возникает "замкнутый круг", когда решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2017-2021 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы,  с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Программа направлена на:

обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино;

создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса города Пущино с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов города.

## 3. Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства

города Пущино с учетом реализации Программы, включая

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ

и рисков, возникающих при выборе различных вариантов

решения проблемы

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве города Пущино определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города на основе муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организации, оказывающей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом участием  в  государственной программе Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2017 по 2021 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городу выйти на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2021 года:

улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям (например, снизить число аварий и технологических сбоев в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения в 1,5 раза);

повысить уровень благоустроенности территории городского округа Пущино путем оказания финансовой поддержки за счет средств бюджета города Пущино на проведение мероприятий по комплексному благоустройству;

создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан путем проведения капитального ремонта в многоквартирных домов, а также реализации мероприятий по защите населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;

К рискам реализации Программы,  следует отнести следующие:

риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Программой, может привести к невыполнению Программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджета в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

## 4. Перечень подпрограмм и краткое описание

подпрограмм Программы

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Пущино" на 2017-2021 годы включает следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - Подпрограмма I).

Подпрограмма I направлена на решение задачи: обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения.

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению города, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Решение поставленной задачи осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

организационных мероприятий.

Реализация указанных основных мероприятий позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

2. Подпрограмма II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино» (далее - Подпрограмма II)

Подпрограмма II  направлена на решение следующих задач:

создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области.

Решение поставленных задач осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

создания условий для благоустройства территорий городского округа Пущино;

создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на городского округа Пущино.

Реализация основных мероприятий позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территории, реализации жилищной реформы на территории города, организации ремонта и содержания жилищного фонда.

## 5. Описание целей Программы

Целью муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Пущино" на 2017-2021 годы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения);

приведение в надлежащее состояние территории г.о.Пущино для комфортного проживания населения;

Проведение капитального ремонта  в многоквартирных домах.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

## 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Пущино"  на 2017-2021 годы состоит из двух подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино.

1) В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 - Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации указанного мероприятия будут капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

Основное мероприятие 2 - Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства. Организационные мероприятия, в рамках которых осуществляются:

мониторинг, инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

осуществление взаимодействия с муниципальными организациями,  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду, а также по накоплению нормативных запасов жидкого и твердого топлива для котельных в целях устойчивого прохождения отопительного периода;

мониторинг эффективности управления муниципальными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, таким образом создав необходимые условия для повышения качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

2) В рамках Подпрограммы II реализуются следующие основные мероприятия:

Задача 1 - Приведение в надлежащее состояние территории г.о.Пущино для комфортного проживания населения, в том числе:

Основное мероприятие 1 - Создание условий для благоустройства территории г.о.Пущино.

Данное мероприятие включает проведение работ по комплексному благоустройству территорий городского округа Пущино, благоустройству территории г.о.Пущино в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, обустройству детских игровых площадок.

Задача 2 - Проведение капитального ремонта  в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1 - Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о.Пущино, которое предусматривает:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города;

предоставление субсидий из бюджета города Пущино на ремонт подъездов многоквартирных домов;

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Идеология лидерства", "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности".

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства городского округа Пущино»

на 2017-2021 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Московской области | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 – Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду. | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроинергия) на 1 тыс.населения., (ед.изм. - тыс.руб./тыс.чел.) | Тыс.руб./тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения (ед.изм. - ед./тыс.чел.) | Ед./тыс.чел. | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Приведение в надлежащее состояние территории г.о.Пущино для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, (ед.изм. – %/шт.) | Процент/шт. | 20/11 | 30/18 | 40/22 | 50/26 | 60/30 | 70/34 |
|  |  |  |  | Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований, (ед.изм.-ед.) | единица | 3 | 2* | 2* | 2* | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой, (ед.изм. - %/шт.) | Процент/шт. | 100/ 9481 | 100/ 9481 | 100/ 9481 | 100/ 9481 | 100/ 9481 | 100/ 9481 |
|  |  |  |  | Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Благоустройство" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы". | штука | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. | процент | 84,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние. | штука | 8 | 64 | 64 | 36 | 36 | 36 |

## 8. Методика расчета значений показателей реализации

Программы (подпрограммы)

### 8.1. Методика расчета значений показателей реализации

Подпрограммы I "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры"

1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения).

Расчет показателя не требуется. Сведения о числе технологических нарушений в системах водоснабжения и водоотведения представляются городским округом Пущино в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области по мере поступления, в соответствии с заключенными трехсторонними соглашениями о сотрудничестве.

Единица измерения: единица.

Источник данных: единые дежурные диспетчерские службы г.о. Пущино.

Периодичность представления: в круглосуточном режиме.

Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах теплоснабжения).

Расчет показателя не требуется. Сведения о числе аварий в системах теплоснабжения предоставляются муниципальным образованием по мере поступления, в соответствии с заключенными трехсторонними соглашениями о сотрудничестве.

Единица измерения: единица.

Источник данных: единые дежурные диспетчерские службы г.о. Пущино.

Периодичность представления: в круглосуточном режиме.

Под снижением аварийности понимается снижение количества технологических нарушений в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения города Пущино (приказ Госстроя Российской Федерации от 20.08.2001 N 191 "Об утверждении методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса").

2. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пущино к осенне-зимнему периоду.

Значение показателя определяется как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей города Пущино, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей города Пущино, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Единица измерения: процент.

Значение базового показателя при прохождении осенне-зимнего периода 2016-2017 годов - 100 процентов.

Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях".

Периодичность представления: ежемесячно в период с 1 июня по 1 ноября.

### 8.2. Методика расчета показателей реализации Подпрограммы II

"Обеспечение комфортной среды проживания

на территории городского округа Пущино "

1. Количество обустроенных детских игровых площадок на территории городского округа Пущино.

Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным по заявкам муниципальных образований Московской области.

Единица измерения: единица.

Источник данных: отчеты муниципального образования Московской области.

Периодичность представления: ежегодно.

2. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.

Плановые значения показателя "Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями" определяются в относительном и абсолютном выражении нарастающим итогом. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2017-2021 годах, утверждается органом местного самоуправления в конце очередного финансового года с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу и составляет не менее 10% от общего количества дворов города.

Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых органом местного самоуправления планов по благоустройству.

Плановое значение показателя в относительном выражении определено в соответствии с программным обращением Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" и составляет не менее 10% ежегодно от общего количества дворовых территорий.

Единица измерения: штука/процент.

Источник данных: отчеты муниципального образования Московской области.

Периодичность представления: ежеквартально.

3. Доля лицевых счетов городского округа, обслуживаемых единой областной информационно-расчетной системой, в общем количестве лицевых счетов городского округа.

Плановое значение показателя определяется как отношение количества лицевых счетов жителей городского округа Пущино, находящихся на расчетах в ООО "МосОблЕИРЦ", к базовому значению количества лицевых счетов, находящихся на территории городского округа Пущино.

Единица измерения: процент.

Источник данных: отчеты ООО "МосОблЕИРЦ".

Периодичность представления: ежеквартально.

4. Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателя на 2017-2018 годы определены в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.11.2015 N 1073/44 "Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской области".

5. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области оценивается показателем "Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 "Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы".

Достигнутое значение показателя определяется на основании данных муниципальным образованием.

Единица измерения: штука.

Источник данных: отчеты ответственных за выполнение мероприятий.

Периодичность представления: ежеквартально.

6. Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов.

Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией в составе представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов города Пущино.

Единица измерения: единица.

Значение базового показателя на 01.01.2017 - 0 единиц.

Источник данных: отчетные данные муниципального образования о количестве отремонтированных подъездов многоквартирных домов.

Периодичность представления: ежегодно.

9. Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Пущино»

на 2017-2021 годы

9.1. Паспорт подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный (базовый) период |  |  |  | 1-й год реализации программы |  |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  | 4-й год реализации программы |  | 5-й год реализации программы |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  | 4-й год реализации программы |  | 5-й год реализации программы | Итого |
|  | Подпрограмма1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |  |  | Всего: в том числе: |  |  | 163411,4 |  | 14805,00 |  | 14805,00 |  | 15405,00 |  | 14805,00 | 223231,41 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 16893,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16893,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 146518,41 |  | 14805,00 |  | 14805,00 |  | 15405,00 |  | 14805,00 | 206338,41 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета администрации города Пущино Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  | 4-й год реализации программы |  | 5-й год реализации программы |  |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения (ед.изм. - ед./тыс.чел.) |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0 |  | 0 |  |

### 9.2. Описание задач подпрограммы I "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры"

Для достижения цели муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Пущино" на 2017-2021 годы и решения проблем в сфере коммунального хозяйства в рамках настоящей подпрограммы планируется решить задачу обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения).

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению города Пущино, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

### 9.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

1. Одним из приоритетов развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения им комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами.

Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства города, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов, и состоящей из:

- 1 котельная,

- 84 километра тепловых сетей,

- 7 водозаборных артезианских скважин,

- 2 насосные станции,

- 1 очистное сооружение,

- 54,8 километра водопроводных сетей,

- 52 километра канализационных сетей,

Техническое состояние большинства объектов коммунальной инфраструктуры рассматривается как неудовлетворительное.

Так, износ основных фондов водоснабжения по состоянию на 01.01.2016 составил более 90 процента.

Износ основных фондов объектов водоотведения по состоянию на 01.01.2016 составил в среднем 93 процентов.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями: нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ оборудования производственной котельной к 2016 году составил 67 %, тепловых сетей – 86,5 %;

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности единственной в городе ресуроснабжающей организации, которая все чаще вынуждена использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на аварийно-восстановительные работы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения города Пущино путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;

2. Решение указанных проблем осуществляется в рамках поставленной задачи Подпрограммы I путем выполнения следующих основных мероприятий:

2.1. Основное мероприятие 1 - Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:

капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры;

В результате реализации указанных мероприятий будут капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

2.2. Основное мероприятие 2 – Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства:

мониторинг, инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

осуществление взаимодействия с муниципальными организациями,  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду, а также по накоплению нормативных запасов жидкого и твердого топлива для котельных в целях устойчивого прохождения отопительного периода;

мониторинг эффективности управления муниципальными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, таким образом создав необходимые условия для повышения качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

### 9.4. Концептуальные направления реформирования,

модернизации и преобразования коммунального хозяйства,

реализуемые в рамках подпрограммы I "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры"

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, определены следующие приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере:

повышение комфортности условий проживания;

модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения стратегической цели необходима реализация мероприятий по следующим концептуальным направлениям модернизации коммунального комплекса:

развитие конкуренции, привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства на рыночных условиях;

повышение эффективности управления инфраструктурой, стимулирование энергосбережения;

переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры;

Общие принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения установлены Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" соответственно и предусматривают:

1) в сфере теплоснабжения:

обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

развитие систем централизованного теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения;

обеспечение безопасности объектов теплоснабжения;

2) в сфере водоснабжения и водоотведения:

приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства необходимо решение следующих задач:

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры;

принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины и ответственности неплательщиков, в том числе посредством проработки вопросов введения прямых договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов (предоставлению коммунальных услуг) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме, по развитию систем расчетов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе посредством совершенствования правового регулирования деятельности расчетных центров, развития сервисов дистанционной оплаты;

переход на долгосрочное тарифное регулирование в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе в условиях действия требования об обязательном учете при формировании тарифа гарантирующей организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, расчетной предпринимательской прибыли в размере 5 процентов (за исключением унитарных предприятий, для которых этот размер может быть установлен на более низком уровне);

9.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения) | 2017-2021 | Итого | 98410,35 | 223231,41 | 163411,4 | 14805,00 | 14805,00 | 15405,00 | 14805,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 16893,00 | 16893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 98410,35 | 206338,41 | 146518,41 | 14805,00 | 14805,00 | 15405,00 | 14805,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 2017-2021 | Итого | 0 | 16893,00 | 16893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 16893,00 | 16893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в мкр. «АБ» г.Пущино | 2017 | Итого | 0 | 16893,00 | 16893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Проведение работ по капитальному ремонту тепловой сети |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 16893,00 | 16893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого | 98410,35 | 206338,41 | 146518,41 | 14805,00 | 14805,00 | 15405,00 | 14805,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 98410,35 | 206338,41 | 146518,41 | 14805,00 | 14805,00 | 15405,00 | 14805,00 |  |  |
| 1.2.1. | Актуализация схем теплоснабжения | 2017-2021 | Итого | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  |
| 1.2.2. | Актуализация схем водоснабжение, водоотведение | 2017-2021 | Итого | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | 2017-2021 | Итого | 13 755,00 | 73320 | 14 100,00 | 14 805,00 | 14 805,00 | 14 805,00 | 14 805,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 755,00 | 73320 | 14 100,00 | 14 805,00 | 14 805,00 | 14 805,00 | 14 805,00 |  |  |
| 1.2.4. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2017-2021 | Итого | 84655,35 | 131818,41 | 131818,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал» | Обеспечения надежного теплоснабжения потребителей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 84655,35 | 131818,41 | 131818,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

10. Подпрограмма II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Пущино»

на 2017-2021 годы

10.1. Паспорт подпрограммы II «Обеспечение комфортной среды проживания

на территории городского округа Пущино»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино» |  | Приведение в надлежащее состояние территории г.о.Пущино для комфортного проживания населения (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный (базовый) период |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |
|  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |
| Задача 2 подпрограммы II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино» |  | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (штука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный (базовый) период | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  |
|  |  | 9 | 5 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  | Итого |
|  | Подпрограмма II «Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего: в том числе: |  | 34718,00 |  | 34718,00 |  | 27318,00 | 27318,00 |  |  | 27318,00 |  |  | 151390,00 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 14900,00 |  | 14900,00 |  | 7500,00 | 7500,00 |  |  | 7500,00 |  |  | 52300,00 |
|  |  |  | Средства бюджета администрации города Пущино Московской области |  | 19818,00 |  | 19818,00 |  | 19818,00 | 19818,00 |  |  | 19818,00 |  |  | 99090,00 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, (ед.изм. - %/шт.) |  |  |  |  | 30/18 |  | 40/22 |  | 50/26 | 60/30 |  |  | 70/34 |  |  |  |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы". |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние. |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  |  |

10.2. Описание задач подпрограммы II " Обеспечение комфортной среды проживания

### на территории городского округа Пущино "

Для достижения цели муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Пущино" в рамках Подпрограммы II планируется решить следующие задачи:

создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области.

Решение поставленных задач осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

создания условий для благоустройства территорий городского округа Пущино;

создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на городского округа Пущино.

Реализация основных мероприятий позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территории, реализации жилищной реформы на территории города, организации ремонта и содержания жилищного фонда.

10.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II "Обеспечение комфортной среды проживания

### на территории городского округа Пущино"

1. Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения городов является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутридворовых и иных территорий города.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории.

В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории принят Закон Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", который дал четкое определение дворовой территории.

Дворовая территория - это сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование.

Работа по благоустройству должна приобрести комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках реализации Подпрограммы II.

Другим важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в городе Пущино является приведение жилищного фонда в нормативное состояние согласно федеральному законодательству и законодательству Московской области.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

На территории городского округа Пущино расположено 119 многоквартирных домов общей площадью 688,6 тыс. кв. м. из них  5 домов признаны аварийными.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Московской области была создана организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" (далее - Порядок).

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

2. Решение задачи 1 Подпрограммы II - приведение в надлежащее состояние территории г.о.Пущино для комфортного проживания населения, в том числе:

Основное мероприятие 1 - Создание условий для благоустройства территории г.о.Пущино.

Данное мероприятие включает проведение работ по комплексному благоустройству территорий городского округа Пущино, благоустройству территории г.о.Пущино в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, обустройству детских игровых площадок.

В раках задачи 2 - Проведение капитального ремонта  в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1 - Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о.Пущино, которое предусматривает:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города;

предоставление субсидий из бюджета города Пущино на ремонт подъездов многоквартирных домов;

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Идеология лидерства", "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности".

### 10.4. Концептуальные направления реформирования,

модернизации и преобразования коммунального хозяйства,

реализуемые в рамках подпрограммы II "Обеспечение комфортной среды проживания

### на территории городского округа Пущино"

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 N 1164/49 "О Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года"), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из ключевых направлений в сфере ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

В рамках подпрограммы II "Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Пущино" предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства:

предоставление средств из бюджета горда Пущино на комплексное благоустройство территорий;

предоставление средств из бюджета горда Пущино на благоустройство территорий в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, является одним из ключевых концептуальных направлений, реализуемых в рамках Подпрограммы II.

Так, стратегической целью государственной жилищной политики, определенной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р), является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.

Реализация этой стратегической цели предполагает решение задачи обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда.

Жилищным кодексом Российской Федерации за органами государственной власти субъекта Российской Федерации закреплена обязанность по принятию нормативных правовых актов, которые направлены на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

В настоящее время на территории Московской области действует региональная программа Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах осуществляется в рамках вышеназванной региональной программы Московской области.

Целью региональной программы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, в том числе с использованием современных энергоэффективных материалов и технологий.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Пущино;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области.

Обеспечение исполнения указанной региональной программы и ежегодное проведение капитального ремонта в многоквартирных домов определено как одно из ключевых направлений развития Московской области в программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности".

10.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечение комфортной среды проживания

на территории городского округа Пущино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Приведение в надлежащее состояние территории г.о.Пущино для комфортного проживания населения | 2017-2021 | Итого | 13232,00 | 63180,00 | 12636,00 | 12636,00 | 12636,00 | 12636,00 | 12636,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Надлежащее состояние территории г.о.Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 13232,00 | 62680,00 | 12536,00 | 12536,00 | 12536,00 | 12536,00 | 12536,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для благоустройства территории г.о.Пущино | 2017-2021 | Итого | 13232,00 | 63180,00 | 12636,00 | 12636,00 | 12636,00 | 12636,00 | 12636,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Благоустроенные территории г.о.Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 13232,00 | 62680,00 | 12536,00 | 12536,00 | 12536,00 | 12536,00 | 12536,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.1.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2017-2021 | Итого | 673,00 | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Благоустроенные дворовые территории |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 673,00 | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение и установка детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 0 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Благоустроенные детские и спортивные площадки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.1.3. | Благоустройство, озеленение и содержание городских территорий | 2017-2021 | Итого | 10706,00 | 48415,00 | 9683,00 | 9683,00 | 9683,00 | 9683,00 | 9683,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Благоустройство, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 10706,00 | 48415,00 | 9683,00 | 9683,00 | 9683,00 | 9683,00 | 9683,00 |  |  |
| 1.1.3. | Благоустройство территории г.о.Пущино в части защиты территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | 2017-2021 | Итого | 53,00 | 265,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Уменьшение количества безнадзорных животных и последующий контроль над их численности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 53,00 | 265,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |  |  |
| 1.1.4. | Содержание систем уличного освещения. | 2017-2021 | Итого | 1800,00 | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Улучшение освещения улиц и придомовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 1800,00 | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
| 1.1.5. | Интеграция лицевых счетов через базу Единого областного расчетного центра | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Улучшение освещения улиц и придомовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2 Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого | 6535,00 | 88210,00 | 22082,00 | 22082,00 | 14682,00 | 14682,00 | 14682,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 6535,00 | 36410,00 | 7282,00 | 7282,00 | 7282,00 | 7282,00 | 7282,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 51800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о.Пущино | 2017-2021 | Итого | 6535,00 | 88210,00 | 22082,00 | 22082,00 | 14682,00 | 14682,00 | 14682,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 6535,00 | 36410,00 | 7282,00 | 7282,00 | 7282,00 | 7282,00 | 7282,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 51800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |  |  |
| 2.1.1. | Перечисление бюджетных средств в адрес Фонда капитального ремонта Московской обл. на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | 2017-2021 | Итого | 4 939,00 | 27410,00 | 5482,00 | 5482,00 | 5482,00 | 5482,00 | 5482,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино; Финансовый отдел. | Перечисление взносов за муниципальную собственность |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 4 939,00 | 27410,00 | 5482,00 | 5482,00 | 5482,00 | 5482,00 | 5482,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2. | Организационное мероприятие. Утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Выполнение работ по проведению капитального ремонта |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.3. | Ремонт жилого фонда, в том числе во исполнение решения суда | 2017-2021 | Итого | 1596,00 | 0 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино | Ремонт жилого фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 1596,00 | 0 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.4. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2017-2021 | Итого | 0 | 51800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии администрации города Пущино; Управляющие организации | Отремонтированные подъезды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетаадминистрации города Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 51800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |  |  |