в

Администрация города Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20.01.2017 |  | № | 20-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌		                                              	             		┐

Об утверждении муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство городского

округа Пущино Московской области на 2017-2021 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»:

1. Утвердить муниципальную программу «Архитектура и градостроительство городского округа Пущино Московской области на 2017-20121 годы» согласно Приложению, к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя Администрации В.Н. Чикунова.

И.о. руководителя Администрации 						       Ю.А. Фомина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| 1. И.о. заместителя руководителя Администрации Чикунов В.Н. 2. Эксперт отдела экономики Сайганова А.С. 3. Начальник юридического отдела Андреенкова Е.Г. 4.Начальник отдела экономики Танцева Т.В. 5. Начальник финансового отдела Прошина Н.Н. 6. Ведущий инспектор отдела городского хозяйства, строительства и экологии Слепышева | __________________ «____» января 2017 г. __________________ «____» января 2017 г. __________________ «____» января 2017 г. __________________ «____» января 2017 г. __________________ «____» января 2017 г. __________________ «____» января 2017 г. |
| --- | --- |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Чикунов В.Н. – 1 экз.

Слепышева А.А. – 1 экз.

Юридический отдел – 2 экз.

Прошина Н.Н. – 1 экз.

Танцева Т.В. – 1 экз.

Жуков С.В. – 1 экз.

Сайганова А.С. – 1 экз.

Приложение к постановлению

Администрации города Пущино

от 20.01.2017 № 20-п

1. Паспорт муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство городского округа Пущино на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя руководителя администрации города Пущино В.Н. Чикунов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого градостроительного развития городского округа с формированием благоприятной среды проживания; Формирование архитектурно-художественного облика города, совершенствование системы документов, определяющих политику пространственного развития территорий городского округа Пущино в сфере архитектуры и градостроительства; |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. "Утверждение Генерального плана развития городского округа Пущино Московской области"; 2. "Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области"; |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 59200 | 9250 | 4400 | 4250 | 21050 | 20750 |
| Всего, в том числе по годам: | 59200 | 9250 | 4400 | 4250 | 21050 | 20750 |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Наличие утвержденного генерального плана в городском округе Пущино Московской области, шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Пущино Московской области, шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области, шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Пущино Московской области, шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
| Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.), да/нет | да |  | да | да | да | да |
| Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств, шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств, шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент приведенных в порядок городских территорий | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.), да/нет | нет |  | да | да | да | да |
| Наличие утвержденного плана-графика приведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.), да/нет | нет |  | да | да | да | да |
| Количество приведенных в порядок городских территорий, шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз развития

Одной из приоритетных целей развития городского округа Пущино является его устойчивое градостроительное развитие, улучшение качества жизни населения.

На территории городского округа Пущино на сегодняшний день отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке Генеральный план городского округа и Правила землепользования, и застройки. Их утверждение является также одним из приоритетов в данном направлении. В основе муниципальной программы, в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых объектов и систем обслуживания всех уровней;

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий городского округа Пущино;

- размещение жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды;

Одним из направлений повышения уровня жизни жителей являются создание комфортной архитектурно-пространственной среды, развитие досуговой деятельности, развитие культуры и искусства.

В целях формирования современного привлекательного архитектурно-художественного облика городского округа Пущино, создания комфортной, общедоступной среды жизнедеятельности, комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования, необходимо вести планомерную работу по разработке концепций, проектов благоустройства территорий для дальнейшей их реализации.

Инерционный прогноз развития пространственной организации городского округа Пущино приведет:

к отставанию темпов строительства, отставанию организации и формирования городских общественных пространств и элементов благоустройства территории городского округа;

к отставанию темпов создания новых мест приложения труда, которое приведет к увеличению маятниковой трудовой миграции, связанной со стремительным ростом жителей. Если в 2012 году население городского округа составляло 221084 тысячи человек, то к 2016 году оно составило 239967 тысяч и продолжает расти. 9-процентный рост оказался не обеспечен социальными объектами, транспортной инфраструктурой и рабочими местами;

к застою в процессах реконструкции жилых зданий, ликвидации аварийного и переустройства морально устаревшего жилья.

Все эти обстоятельства приведут к существенному дисбалансу между высоким историческим, географическим, природным и, главное, человеческим потенциалом городского округа и недостаточным качеством жизни населения.

3. Прогноз развития пространственной организации городского округа Пущино с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы

Программный сценарий развития пространственной организации городского округа Пущино отличается от инерционного повышением качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования и эффективного контроля над соблюдением законодательства о градостроительной деятельности.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

1. Определить:

- приоритеты пространственного развития городского округа;

- структуру и перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) федерального, регионального, местного значения.

2. Сформировать:

- систему принципов и параметров пространственного развития городского округа Пущино;

- перечень первоочередных работ, требующих согласованных планировочных решений на территории городского округа.

3. Обеспечить:

- контроль над соответствием планируемых параметров объектов местного значения политике пространственного развития городского округа;

- создание информационной базы проектных решений, используемых при реализации строительных проектов на территории городского округа Пущино.

По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы планируется повышение качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования и эффективного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика комплексной застройки городского округа.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках муниципальной программы осуществляется посредством реализации двух подпрограмм:

1. Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области

2. Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области

Подпрограмма I " Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области " направлена на утверждение документации территориального планирования и градостроительного зонирования, а также на финансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определённых законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

Для этого в подпрограмме планируется решение задачи утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино.

Подпрограмма II "Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области " направлена на обеспечение комплексного развития территории городского округа и обеспечение соответствия решений, принимаемых в документации по планировке территорий и проектной документации, Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки и муниципальной политике пространственного развития городского округа Пущино.

Для этого в подпрограмме планируется решение следующих задачи создания архитектурно-художественного облика городского округа Пущино

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Пущино" нацелена на:

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа Пущино в рамках реализации принимаемых градостроительных решений в генеральном плане, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории городского округа Пущино.

2. Развитие комплексного благоустройства и повышение качества и комфортности городской среды.

3. Обеспечение органичного и легитимного развития территории городского округа Пущино.

4. Решение широкого спектра задач, являющихся неотъемлемой частью любых дальнейших проектных и строительных работ на местности.

Достижение первой и второй целей планируется решить в рамках подпрограммы "Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области" посредством разработки и реализации концепций и проектно-сметной документации по совершенствованию комплексного благоустройства городской среды.

Достижение третьей, четвертой целей планируется решить в рамках подпрограммы "Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области" посредством технического обеспечения архитектурно-градостроительной деятельности, выполнения инженерно-геодезических изысканий на территории городского округа Пущино, подготовки нормативов градостроительного регулирования, создания цифровой плановой основы М 1:2000.

5. Описание целей и задач муниципальной программы

Целями Программы являются определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика городского округа Пущино Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышением инвестиционной привлекательности городского округа Пущино Московской области.

Задачами Программы являются:

- обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- формирование привлекательного облика городского округа Пущино и благоприятной среды проживания.

6. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия подпрограмм муниципальной подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в форме:

## - «Перечень мероприятий подпрограммы «утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области» в соответствии с приложением № 1 Подпрограммы I «Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Пущино» на срок 2017-2021 годы;

## - «Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области» в соответствии с Приложение № 1 Подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Пущино»

на срок 2017-2021 годы.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:

- Обеспечение утверждения Генерального плана городского округа Пущино Московской области;

- Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области;

- Выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

- Обеспечение наличия архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и городских территорий (бульваров, улиц, парков, площадей);

- Создание проектов благоустройства пешеходных улиц и городских территорий городского округа Пущино Московской области;

- Реализация концепции архитектурно-художественного облика и проектов благоустройства пешеходных зон и городских территорий городского округа Пущино Московской области;

- Наличие архитектурно-художественного освещения зданий и сооружений на территории городского округа Пущино московской области.

## Разработка вышеуказанных документов городского округа Пущино направлена на создание устойчивого развития округа, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

## Генеральный план городского округа разрабатывается в целях определения функционального назначения территорий, установления зон планируемого размещения объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территорий, исходя из совокупности экономических, экологических, социальных и иных факторов.

## Правила землепользования и застройки призваны установить территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения правил и внесения в них изменений. Градостроительный регламент устанавливает в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Концепция формирования привлекательного архитектурно-художественного облика разрабатывается с целью определения главных стратегических направлений развития городской среды и создания единого облика населенных пунктов муниципального образования.

## Настоящей муниципальной программой в рамках мероприятия «формирования привлекательного архитектурного облика населенных пунктов» предусмотрена разработка:

- альбома формирования визуально благоприятного облика центральной части города с комплексным анализом ситуаций в части информационно-рекламных конструкций, оформления (изменения) фасадов, благоустройства и др. с проектными предложениями по улучшению;

- проекта нового облика пешеходного б-ра Иерусалимского;

- проекта нового облика городского фонтана, находящегося на территории парка «Зеленая зона»;

- проекта нового облика пешеходного б-ра Болотова;

- проекта нового облика парка «Зеленая зона»;

- проекта формирования пешеходной части Парковой улицы;

- проекта архитектурно-художественного освещения;

  - Отдельными направлениями в реализации настоящей муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия:

- демонтаж (снос) незаконных строений в соответствии со ст. 222 Гражданского Кодекса РФ;

- Приведение в порядок городских территорий в соответствии с разработанным и согласованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории» на территории городского округа Пущино московской области.

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство городского округа Пущино»

на срок 2017-2021 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Московской области | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель1. Наличие утвержденного генерального плана в городском округе Пущино Московской области. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Пущино Московской области. | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель3. Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области. | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель4. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Пущино Московской области. | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Создание архитектурно-художественного облика городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель5. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель6. Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Показатель7. Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель8. Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств. | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель9. Коэффициент приведенных в порядок городских территорий |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
|  |  |  |  | Показатель10. Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.). | Да/нет | нет | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Показатель11. Наличие утвержденного плана-графика приведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.). | Да/нет | нет | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Показатель12. Количество приведенных в порядок городских территорий. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. изм. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие утвержденного генерального плана городского округа Пущино Московской области | шт. | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактического наличия генерального плана муниципального образования |
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Пущино Московской области | шт. | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактически проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования муниципального образования |
|  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области | шт. | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактического наличия в муниципальном образовании правил землепользования и застройки территории |
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Пущино Московской области | шт. | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактически проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования муниципального образования |
|  | Автоматизация обеспечения градостроительной деятельности | да/нет | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактического обеспечения градостроительной деятельности системами автоматизации |
|  | Наличие проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным альбомом единого стиля формирования архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов | да/нет | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактического наличия проектов, предусматривающих реализацию концепции формирования единого стиля архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов |
|  | Наличие концепции проекта архитектурно-художественного освещения | да/нет | Значение целевого показателя определяется, исходя из фактического наличия концепции проекта архитектурно-художественного освещения |
|  | Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств |  | Значение целевого показателя определяется путем суммирования балльных оценок, присвоенных согласно следующим критериям, по каждому вновь сформированному в муниципальном образовании объекту (пешеходные улицы и зоны, городские набережные). Максимальные коэффициенты: - Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концепции) формирования объекта - 0,2; - Наличие утверждённой Главой муниципального образования «Дорожной карты» реализации работ - 0,1; - Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией - 0,3; - Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом - 0,4. - За каждый новый созданный объект - 1 балл. Обязательным условием является наличие по объекту проектной документации, согласованной Главархитектурой МО. |
|  | Коэффициент приведенных в порядок городских территорий |  | Значение целевого показателя определяется путем суммирования балльных оценок, присвоенных согласно следующим критериям, по каждой приведенной в порядок основной городской территории (пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования, «главные» улицы, «вылетные» магистрали). Территория может считаться приведённой в порядок только после приведения в порядок всех выявленных некондиционных объектов на ней. Количество некондиционных объектов и необходимых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согласованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории». Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в порядок территорию согласно списку. Максимальные коэффициенты и методика расчёта: - Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома - 0,15; - Утверждение главой муниципального образования плана-графика проведения работ на отчетный год в соответствии с согласованным с Главархитектурой МО нормативным документом - 0,05; - Количество приведённых в порядок некондиционных объектов - 0,8 (показатель высчитывается по формуле: количество приведённых в порядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю от 0,8 при учёте, что 0,8 - полностью выполненная работа). |

Подпрограмма I

«Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино московской области»

9. Паспорт подпрограммы «утверждение генерального плана развития городского округа Пущино московской области»

на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Отчетный (базовый) период | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области, шт. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области | Администрация города Пущино | Всего: в том числе: | 400 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 1000 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 400 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 1000 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основные результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |
| Наличие утвержденного генерального плана в городском округе Пущино Московской области, шт. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Пущино Московской области, шт |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области, шт. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Пущино Московской области, шт. |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

9.1. Описание задач Подпрограммы 1

Задачей Подпрограммы 1 является утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино.

9.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограмма I " Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино Московской области " направлена на утверждение документации территориального планирования и градостроительного зонирования, а также на финансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определённых законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

Для этого в подпрограмме планируется решение задачи утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино.

В мероприятиях подпрограммы предусмотрено утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений. До утверждения данные градостроительные документы проходят процедуру публичных слушаний. При положительном решении публичных слушаний генеральные планы выносятся на утверждение на Совет депутатов городского округа Пущино.

Также в мероприятиях программы предусмотрена разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) городского округа Пущино, городских и сельских поселений, входящих в состав района. МНГП разрабатываются специализированными организациями, которые определяются путем проведения конкурса либо аукциона. МНГП утверждаются на Совете депутатов городского округа Пущино.

.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 обеспечит городской округ Пущино документами территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствии с государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления, определёнными законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино московской области» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Пущино на 2017 – 2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пущино | 2017 | Итого | 0 | 1000 | 400 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | Администрация города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1000 | 400 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение утверждения Генерального плана городского округа Пущино Московской области | 2017 | Итого | 0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Пущино | Наличие утвержденного генерального плана городского округа Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Пущино Московской области | 2017 | Итого | 0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Пущино | Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области | 2017 | Итого | 0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Пущино | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Mероприятие 2.1 Проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Пущино Московской области | 2017 | Итого | 0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Пущино Московской области | 2017-2021 | Итого | 0 | 1000 |  | 400 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 | Администрация города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1000 |  | 400 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие3.1. Финансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определённых законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» | 2017-2021 | Итого | 0 | 1000 |  | 400 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 | Администрация города Пущино | Выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определённых законом Московской области от 24.07.2014 г № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1000 |  | 400 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программ.

9.5. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино московской области» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Пущино на 2017 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Утверждение генерального плана развития городского округа Пущино московской области | Внебюджетные источники | Планируемая величина затрат на разработку и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Пущино Московской области | 1000 2017г. – 400,0 2018г. – 150,0 2019г. – 150,0 2020г. – 150,0 2021г. – 150,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение утверждения Генерального плана городского округа Пущино Московской области | - | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | - |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Пущино Московской области | - | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | 50,0 |
| Основное мероприятие3. Выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Пущино Московской области | - | Планируемая величина затрат на разработку и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Пущино Московской области | 1000 2017г. – 400,0 2018г. – 150,0 2019г. – 150,0 2020г. – 150,0 2021г. – 150,0 | - |

Подпрограмма II

«Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области»

10. Паспорт подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области»

на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Создание архитектурно-художественного облика городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |
| Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области | Администрация города Пущино | Всего: в том числе: |  | 8850 |  | 4250 |  | 4100 |  | 20900 | 20600 | 58200 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино |  | 8850 |  | 4250 |  | 4100 |  | 20900 | 20600 | 58200 |
| Основные результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0,7 |  |
| Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) |  |  |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств, шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств, шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Коэффициент приведенных в порядок городских территорий |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.), да/нет |  |  |  | нет |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| Наличие утвержденного плана-графика приведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.), да/нет |  |  |  | нет |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| Количество приведенных в порядок городских территорий, шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

10.1. Описание задач Подпрограммы 2

Задачей Подпрограммы 2 является создание архитектурно-художественного облика городского округа Пущино

10.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2

В целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского округа Пущино, предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города и городских поселений, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц;

- разработка проекта архитектурно-художественной подсветки зданий;

- приведение в порядок городских территорий в соответствии с разработанным и согласованным Главархитектурой Москва «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории» на территории городского округа Пущино Московской области;

- снос самовольных построек в соответствии со ст. 222 Гражданского Кодекса РФ на территории городского округа Пущино.

Специализированные проектные организации по разработке данных концепций определяются путем проведения конкурса. Варианты концепций рассматриваются на Градостроительном совете при главе городского округа Пущино.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 обеспечит городской округ Пущино альбомом мероприятий по приведению в порядок городских территорий, улучшит уровень архитектурно-художественной выразительности застройки городского округа, вследствие чего будет сформирована благоприятная среда жизнедеятельности для жителей городского округа.

10.4 Перечень

Мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство

городского округа Пущино на 2017 – 2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Создание архитектурно-художественного облика городского округа Пущино | 2017-2021 | Итого | 0 | 58200 | 8850 | 4250 | 4100 | 20900 | 20600 | Администрация города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 58200 | 8850 | 4250 | 4100 | 20900 | 20600 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение наличия архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и городских территорий (бульваров, улиц, парков, площадей) | 2017 | Итого | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Mероприятие 1.1. Разработка и утверждение альбома нового облика городского округа Пущино Московской области | 2017 | Итого | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие утвержденной концепции архитектурно-художественного облика |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Создание проектов благоустройства пешеходных улиц и городских территорий городского округа Пущино Московской области. | 2017-2020 | Итого | 0 | 1750 | 800 | 150 | 500 | 300 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие утвержденных проектов благоустройства пешеходных улиц и городских территорий городского округа Пущино Московской области. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1750 | 800 | 150 | 500 | 300 | 0 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Разработка проекта благоустройства бульвара акад. Иерусалимского. | 2017 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  | Администрация города Пущино | Наличие утвержденного проекта благоустройства бульвара академика Иерусалимского. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Разработка проекта благоустройства бульвара Болотова | 2018 | Итого | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие утвержденного проекта благоустройства бульвара Болотова. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Разработка и согласование проекта благоустройства улицы Парковой | 2020 | Итого | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие утвержденного проекта благоустройства улицы Парковой. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Разработка проекта приведения в порядок территории городского фонтана в парке «Зеленая зона» | 2017 | Итого | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие утвержденного проекта приведения в порядок территории городского фонтана в парке «Зеленая зона». |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Разработка проекта приведения в порядок территории городского парка «Зеленая зона» | 2019 | Итого | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие утвержденного проекта приведения в порядок территории городского парка «Зеленая зона» . |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация концепции архитектурно-художественного облика и проектов благоустройства пешеходных зон и городских территорий городского округа Пущино Московской области | 2017-2021 | Итого | 0 | 54300 | 7100 | 3300 | 3300 | 20300 | 20300 | Администрация города Пущино | Наличие концепции архитектурно-художественного облика и проектов благоустройства пешеходных зон и городских территорий городского округа Пущино Московской области. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 54300 | 7100 | 3300 | 3300 | 20300 | 20300 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Реализация проекта благоустройства бульвара акад. Иерусалимского | 2017 | Итого | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие реализованного проекта благоустройства бульвара акад. Иерусалимского |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2. Реализация проекта благоустройства бульвара Болотова | 2019 | Итого | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие реализованного проекта благоустройства бульвара Болотова |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3. Реализация проекта благоустройства улицы Парковой | 2021 | Итого | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие реализованного проекта благоустройства улицы Парковой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 3.4. Реализация проекта приведения в порядок территории городского фонтана в парке «Зеленая зона» | 2018 | Итого | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие реализованного проекта приведения в порядок территории городского фонтана в парке «Зеленая зона» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.5 | Мероприятие 3.5. Реализация проекта приведения в порядок территории городского парка «Зеленая зона» | 2020 | Итого | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие реализованного проекта приведения в порядок территории городского парка «Зеленая зона» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  |  |
| 1.3.6 | Мероприятие 3.6. Приведение в порядок городских территорий в соответствии с разработанным и согласованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории» на территории городского округа Пущино московской области |  | Итого | 0 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Администрация города Пущино | Наличие приведённых в порядок всех выявленных некондиционных объектов на территории в соответствии с разработанным и согласованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории» на территории городского округа Пущино московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 1.3.7 | Мероприятие 3.7. Выполнение мероприятий по сносу самовольных построек в соответствии со ст. 222 Гражданского Кодекса РФ на территории городского округа Пущино | 2017-2021 | Итого | 0 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Администрация города Пущино | Снос самовольных построек на территории городского округа Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Наличие архитектурно-художественного освещения зданий и сооружений на территории городского округа Пущино московской области | 2017-2021 | Итого | 0 | 2800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | Администрация города Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 2800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1. Разработка проектной документации по архитектурно-художественному освещению городского округа Пущино московской области | 2017-2021 | Итого | 0 | 800 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Пущино | Наличие проектной документации по архитектурно-художественному освещению городского округа Пущино московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 800 | 800 | 500 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие 4.2. Проведение работ по архитектурно-художественному освещению городского округа Пущино московской области | 2017-2021 | Итого | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Администрация города Пущино | Наличие реализованного проекта архитектурно-художественного освещения городского округа Пущино московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программ.

10.5. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Пущино на 2017 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития городского округа Пущино Московской области | Внебюджетные источники | Планируемая величина затрат на разработку и реализацию проектов, направленных на реализацию Подпрограммы II | 58200 2017г. – 8850,0 2018г. – 4250,0 2019г -4100,0 2020г. – 20900,0 2021г. – 20600,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение наличия архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и городских территорий (бульваров, улиц, парков, площадей) | Внебюджетные источники | Планируемая величина затрат на разработку архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и городских территорий (бульваров, улиц, парков, площадей) | 150 2017г. – 150 2018г. – 0 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 | - |
| Основное мероприятие 2. Создание проектов благоустройства пешеходных улиц и городских территорий городского округа Пущино Московской области | Внебюджетные источники | Планируемая величина затрат на разработку проектов благоустройства пешеходных улиц и городских территорий городского округа Пущино Московской области | 1750 2017г. – 800 2018г. – 150 2019г. – 500 2020г. – 300 2021г. – 0 | 250 |
| Основное мероприятие 3. Реализация концепции архитектурно-художественного облика и проектов благоустройства пешеходных зон и городских территорий городского округа Пущино Московской области | Внебюджетные источники | Планируемая величина затрат на реализацию концепции архитектурно-художественного облика и проектов благоустройства пешеходных зон и городских территорий городского округа Пущино Московской области | 54300 2017г. – 7100 2018г. – 3300 2019г. – 3300 2020г. – 20300 2021г. – 20300 | 750 |
| Основное мероприятие 4. Наличие архитектурно-художественного освещения зданий и сооружений на территории городского округа Пущино московской области | Внебюджетные источники | Планируемая величина затрат на разработку проекта и реализации архитектурно-художественного освещения зданий и сооружений на территории городского округа Пущино московской области | 2800 2017г. – 800 2018г. – 800 2019г. – 400 2020г. – 400 2021г. – 400 | 250 |