**в**

**Администрация города Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **09.01.2018** |  | **№** | **1-п** |

г. Пущино

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы

городского округа Пущино» на 2017-2021 годы

Руководствуясь [ст. 179](consultantplus://offline/ref=2CD57A81F06995D87F9773949D4D2089BD7AFF9A8FD789F21E99F625E669D3C3F35EB9536C906795D9i3G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3743A53657473F794582FEBBD783F7BB8EEE2F2CR7gDF) городского округа Пущино Московской области, постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением Администрации города Пущино от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 30.12.2016 № 671-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы, изложив ее в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Пранцева С.Ю.

И.о. руководителя Администрации В.П. Донец

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Зам. начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии  Суворкина А.И.  2. И.о. начальника юридического отдела  Семенова А.А.  3. Начальник финансового отдела  Прошина Н.Н.  4. Начальник экономического отдела  Танцева Т.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» января 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» января 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» января 2018 г  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» января 2018 г. |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Прошина Н.Н. – 1 экз.

Суворкина А.И. – 1 экз.

Танцева Т.В. – 1 экз.

Приложение к постановлению Администрации города Пущино

от 09.01.2018 № 1-п

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа

Пущино» на срок 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации города Пущино Пранцев С.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Пассажирский транспорт общего пользования 2. Дороги городского округа 3. Безопасность дорожного движения | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 74164 | 19815 | 54349 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 115918 | 21088 | 20750 | 18061 | 22514 | 33505 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 191861 | 42682 | 75099 | 18061 | 22514 | 33505 |

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы

городского округа Пущино» на срок 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы |  | Планируемое значение по годам реализации | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 |  | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | |  |
| 1. | Целевой показатель 1. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | | отраслевой | м/м |  | 357 | 297 | 325 | 245 | 155 | Подпрограмма 2.  2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 2. | Целевой показатель 2.  Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | | отраслевой | м/м |  | 8543 | 8603 | 8693 | 8783 | 8863 | Подпрограмма 2.  2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 3. | Целевой показатель 3.  Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | | отраслевой | м/м |  | 8591 | 8651 | 8691 | 8731 | 8771 | Подпрограмма 2.  2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 4. | Целевой показатель 4.  Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года ,(%) | | отраслевой | % |  | 13,38 | 14 | 15 | 15,5 | 16 |  |
| 5. | Целевой показатель 5.  Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года (%) | | отраслевой | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Дороги городского округа» | | | | | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 1.  Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог  1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 7. | Целевой показатель 2.  Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км) | | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог  1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 8. | Целевой показатель 3.  Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог (%) | | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог  1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 9. | Целевой показатель 4.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (%) | | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог  1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 10. | Целевой показатель 5.  Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований (тыс. м2) | | отраслевой | м2 |  | 12118 | 24424 | 24424 | 0 | 0 | Подпрограмма 2.  2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 11. | Целевой показатель 6.  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | | отраслевой | км. |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог  1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 12. | Целевой показатель 7.  Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | | отраслевой | км. |  | 17,34 | 17,44 | 17,54 | 17,64 | 17,95 | Подпрограмма 2.  Мероприятие 2.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино |
| 13. | Целевой показатель 8.  Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | | отраслевой | % |  | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | Подпрограмма 2.  Мероприятие 2.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино |
|  |  | Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 14. | Целевой показатель 1.  Протяженность веломаршрутов | | отраслевой | км. |  | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3.  Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 15. | Целевой показатель 2.  Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс.населения (Социальный риск), (количество погибших на 100 тыс. населения) | | отраслевой | (количество погибшихна 100 тыс.населения) ед. |  | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | Подпрограмма 3.  Основное мероприятие Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 16. | Целевой показатель 3.  Проект организации дорожного движения | |  | шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3.  Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |

2. Общая характеристика проблемы в сфере дорожно-транспортного комплекса, на решение которой направлена Программа.

Развитие дорожно-транспортного комплекса является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города Пущино. Обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем в связи с ежегодным ростом интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах города.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Пущино на 01.01.2017 год составляет всего 26 км. 534м.

Из них: в собственности Московской области – 6 км.162 м; в собственности города Пущино – 20 км. 372 м, из которых:

- с усовершенствованным покрытием – 16 км. 962м,

- с переходным типом покрытия 3 км.186 м,

- с низшим типом покрытия 224 м.

Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2017 г. составляет 15%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Основными причинами изношенности покрытия автомобильных дорог, являются:

- недостаточное финансирования на ремонт и содержание дорог,

- постоянное увеличение интенсивности дорожного движения,

- рост парка транспортных средств,

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом,

- увеличение перевозок автотранспортом тяжеловесного груза.

В городском округе Пущино недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах (строительство транспортных развязок, расширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.), что существенно затрудняет процесс оптимизации дорожного движения.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Достижение показателей программы позволит улучшить дорожно-транспортную сеть, повысить безопасность дорожного движения, обеспечит сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, включая парковки и тротуары на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию.

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

Структура и перечень подпрограмм соответствует основным целям развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Пущино.

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования.

Подпрограмма 1 включает в себя: Оказание услуг по перевозке пассажиров.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающих свободу передвижения и мобильность населения.

Подпрограммой предусмотрено:

- увеличение количества перевезённых пассажиров общественным наземным транспортом, повышение качества обслуживания пассажиров на регулярном муниципальном автобусном маршруте № 13 г. Пущино.

- оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным финансированием из средств бюджета городского округа Пущино.

Программа рассчитана на доступность и качество услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городской округ Пущино.

Подпрограмма 2. Дороги городского округа

Подпрограмма 2 включает в себя содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог городского округа Пущино. Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- ямочный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов.

Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения

Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Пущино Московской области:

- устройство ограждения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- выполнение Проекта организации дорожного движения;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установка и замена дорожных знаков;

- развитие велоинфраструктуры и велопроката.

4. Описание целей муниципальной программы

Целью муниципальной Программы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение пропускной способности автотранспорта по автомобильным дорогам.

Основные задачи Программы:

1. Снижение негативных последствий автомобилизации.

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

4. Оказание услуг по перевозке пассажиров.

5. Разработка проекта организации дорожного движения

6. Создание парковок для автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

5.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

Мероприятия подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» направлены на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом.

Мероприятия подпрограммы 2 «Содержание и ремонт дорог городского округа Пущино на 2015-2019 годы» направлены на сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, а также совершенствование и поддержание на необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Пущино.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- выполнение ямочного ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- установка дорожных бортовых камней.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержание в необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание их в надлежащем состоянии, а также на улучшение профилактической работы с населением города.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Проекта организации дорожного движения;

- ежегодное обновление горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- замена и установка дорожных знаков.

7. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация города Пущино | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация города Пущино | Всего:  в том числе: | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 402,0 | 792,0 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  городского округа Пущино | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 402,0 | 792,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.1.Общая характеристика реализации подпрограммы

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Пущино. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальной программ.

В последние годы транспорт городского округа Пущино развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Пущино в сфере дорожно-транспортного комплекса.

В настоящее время транспортное обслуживание городского округа Пущино обеспечивает предприятие: автоколонна № 1790 ГУП МО «Мострансавто»;

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести: снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие парковок, обеспечивающих разгрузку автомобильных дорог, а также ускоренное передвижение пассажиропотоков с учетом преимущества транспорта общего пользования.

7.2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа Пущино.

Для достижения этой цели необходимо решить задачи:

1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.
3. Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом.
4. Обеспечение потребности населения в условиях по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Данная задача реализуется посредством использования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС для управления движением пассажирского транспорта.

7.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» направлены на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации подпрограммы | Срок  исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие Организация машиномест на парковках общего пользования | 2017-2021 | Итого | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие Создание системы обеспечение безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом | 2017-2021 | Итого | 105,0 | 492,0 | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 102,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 105,0 | 492,0 | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 102,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 | Итого | 105,0 | 792,0 | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 402,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино | 105,0 | 792,0 | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 402,0 |  |  |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Дороги городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация города Пущино | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Дороги городского округа» | Администрация города Пущино | Всего:  в том числе: | 40397 | 71031 | 14482,0 | 16835,0 | 29903,0 | 172648 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 19815 | 54349 | 0 | 0 | 0 | 74164 |
| Средства Федерального бюджета | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 |
| Средства  бюджета  городского округа Пущино | 18803 | 16682 | 14482 | 16835,0 | 29903,0 | 172648 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.1. Характеристика проблемы в сфере дорожно-транспортного комплекса, на решение которой направлена Подпрограмма

Развитие дорожно-транспортного комплекса является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города Пущино. Обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем в связи с ежегодным ростом интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах города.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Пущино на 01.01.2017 год составляет всего 26 км. 534м.

Из них: в собственности Московской области – 6 км.162 м; в собственности города Пущино – 20 км. 372 м, из которых:

- с усовершенствованным покрытием – 16 км. 962м,

- с переходным типом покрытия 3 км.186 м,

- с низшим типом покрытия 224 м.

Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2017 г. составляет 15%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Основными причинами изношенности покрытия автомобильных дорог, являются:

- недостаточное финансирования на ремонт и содержание дорог,

- постоянное увеличение интенсивности дорожного движения,

- рост парка транспортных средств,

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом,

- увеличение перевозок автотранспортом тяжеловесного груза.

В городском округе Пущино недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах (строительство транспортных развязок, расширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.), что существенно затрудняет процесс оптимизации дорожного движения.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Достижение показателей программы позволит улучшить дорожно-транспортную сеть, повысить безопасность дорожного движения, обеспечит сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, включая парковки и тротуары на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию.

8.2. Описание целей и задач Подпрограммы

Целью муниципальной Подпрограммы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение пропускной способности автотранспорта по автомобильным дорогам.

Основные цели и задачи Подпрограммы:

1. Снижение негативных последствий автомобилизации.

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных

дорогах. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

5. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения.

6. Разработка проекта организации дорожного движения

7. Создание парковок для автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

8.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограмм

Мероприятия подпрограммы 2 «Содержание и ремонт дорог городского округа Пущино на 2015-2019 годы» направлены на сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, а также совершенствование и поддержание на необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Пущино.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- выполнение ямочного ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- установка дорожных бортовых камней.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Дороги городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| N | Мероприятия по | Срок | Источники | Объем | Всего | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный | Результаты |
| п/п | реализации подпрограммы | исполнения меро-приятий | финансирования | финансирования мероприятия в предше-ствующем году (тыс.руб.) | (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | за выполнение мероприятия подпрограммы | выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие   * 1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие  Проектирование автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого: | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие  Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 2017-2021 | Итого | 40397 | 144113 | 40397 | 71031 | 14482 | 16835 | 18203 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 19815 | 74164 | 19815 | 54349 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 1779 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 18803 | 85005 | 18803 | 16682 | 14482 | 16835 | 18203 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино |  | Итого | 8651 | 42999 | 8651 | 9116 | 7616 | 9116 | 8500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 8651 | 42999 | 8651 | 9116 | 7616 | 9116 | 8500 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Содержание внутриквартальных дорог | 2017-2021 | Итого | 1800 | 12742 | 1800 | 3163 | 2463 | 3316 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1800 | 12742 | 1800 | 3163 | 2463 | 3316 | 2000 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3  Ремонт внутриквартальных дорог | 2017-2021 | Итого | 12265 | 34314 | 12265 | 15649 | 1200 | 1200 | 4000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 5361 | 19810 | 5361 | 14449 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 1779 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 5125 | 12725 | 5125 | 1200 | 1200 | 1200 | 4000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4.  Ремонт автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 17681 | 63987 | 17681 | 43103 | 3203 | 3203 | 3703 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14454 | 54354 | 14454 | 39900 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино | 3227 | 16539 | 3227 | 3203 | 3203 | 3203 | 3703 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 | Итого | 40397 | 172648 | 40397 | 71031 | 14482 | 16835 | 29903,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19815 | 74164 | 19815 | 54349 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 1779 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 18803 | 96705 | 18803 | 16682 | 14482 | 16835 | 29903,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

9. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Безопасность дорожного движения»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на срок 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | |  | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | Администрация города Пущино | Всего:  в том числе: | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 | 18421 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  городского округа Пущино | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 | 18421 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.1. Характеристика проблем в сфере безопасности дорожного движения, на решение которой направлена Подпрограмма

Несмотря на принятые в последние время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким. В 2017 году на территории городского округа Пущино произошло 6 ДТП, из которых погиб 1 человек и получили травмы различной степени тяжести 6 человек. К основным факторам, определяющим причины уровня аварийности в городском округе Пущино, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 80 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения [Правил](consultantplus://offline/ref=7A8079BB22A90FC58189DFFE0FE12EB65BDAD673779CA96024B7BCF050FD300048984333D97FFB40OD4AJ) дорожного движения Российской Федерации (ПДД).

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городском округе Пущино, следует отнести:

-низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

-увеличение парка транспортных средств, недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог, низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточный контроль соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Основной работой по снижению количества дорожно-транспортных происшествий является создание условий для эффективности реализации программных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу.

Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

9.2.Описание целей и задач Подпрограммы

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем, повышение безопасности дорожного движения в городском округе Пущино на период до 2021 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограммы*.*

Цель - Повышение безопасности дорожного движения.

Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения решаются предусматривают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения детей на дорогах и улицах города, на приобретение детьми и подростками навыков применения Правил дорожного движения в повседневной жизни, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации:

- Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.

- Совершенствование организационного, информационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД «Серпуховское».

9.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограмм

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержание в необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание их в надлежащем состоянии, а также на улучшение профилактической работы с населением города.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Проекта организации дорожного движения;

- ежегодное обновление горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- замена и установка дорожных знаков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | |
| N | Мероприятия по | Срок | Источники | Объем | Всего | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный | Результаты |
| п/п | реализации подпрограммы | исполнения меро-приятий | финансирования | финансирования мероприятия в предше-ствующем году (тыс.руб.) | (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021год | за выполнение мероприятия подпрограммы | выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие  Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. | 2017-2021 | Итого | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | | 3200 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | | 3200 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие  Разметка проезжей части | 2017-2021 | Итого | 500 | 7991 | 500 | 2091 | 800 | 2100 | | 2500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 500 | 7991 | 500 | 2091 | 800 | 2100 | | 2500 |
| Внебюджет-ные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие  Проект организации дорожного движения | 2017-2021 | Итого | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие  Замена старых установка новых дорожных знаков |  | Итого | 700 | 5393 | 700 | 993 | 1500 | 1500 | | 700 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 700 | 5393 | 700 | 993 | 1500 | 1500 | | 700 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие  Установка ограждений | 2017-2021 | Итого | 568 | 4067 | 568 | 499 | 1500 | 1500 | | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 568 | 4067 | 568 | 499 | 300 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие  Социальная реклама | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие  Доступная среда | 2017-2021 | Итого | 0 | 1558 | 0 | 390 | 684 | 484 | | 0 | Понижение бордюрного камня для маломобильных групп населения с проезжей части дороги к тротуару |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 1558 | 0 | 390 | 684 | 484 | | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие  Создание веломаршрутной сети | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 | Итого | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | | 3200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | | 3200 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 105,0 | 998,0 | 105,0 | 95,0 | 96,0 | | 300,0 | 402,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |