**в**

**Администрация города Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **22.08.2018** |  | **№** | **334-п** |

г. Пущино

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы

городского округа Пущино» на 2017-2021 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа Пущино Московской области, постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением Администрации города Пущино от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 30.12.2016 № 671-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы (в ред. от 31.07.2017 № 375-п, от 09.01.2018 № 1-п, от 23.01.2018 № 37-п, от 21.05.2018 № 223-п), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Пранцева С.Ю.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

Приложение к постановлению

Администрации города Пущино

от 22.08.2018 № 334-п

1**. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа**

 **Пущино» на срок 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации Пранцев С.Ю. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Перечень подпрограмм | 1. Пассажирский транспорт общего пользования
2. Дороги городского округа
3. Безопасность дорожного движения
 |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 48935 | 14454 | 34841 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 133502 | 15963 | 22859 | 16861 | 21314 | 29505 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 155437 | 30417 | 57700 | 16861 | 21314 | 29505 |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной**

**системы городского округа Пущино» на срок 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П№пп/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализациимероприятий подпрограммы | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 |  | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |
| 1. | Целевой показатель 1. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | отраслевой | м/м |  | 357 | 297 | 325 | 245 | 155 | Подпрограмма 2. 2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 2. | Целевой показатель 2.Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | отраслевой | м/м |  | 8543 | 8603 | 8693 | 8783 | 8863 | Подпрограмма 2. 2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 3. | Целевой показатель 3.Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | отраслевой | м/м |  | 8591 | 8651 | 8691 | 8731 | 8771 | Подпрограмма 2. 2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 4. | Целевой показатель 4.Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%) | отраслевой | % |  | 13,38 | 14 | 15 | 15,5 | 16 |  |
| 5. | Целевой показатель 5.Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года (%) | отраслевой | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Дороги городского округа» |
| 6. | Целевой показатель 1.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог 1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 7. | Целевой показатель 2.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км) | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 8. | Целевой показатель 3.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог (%) | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог 1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 9. | Целевой показатель 4.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (%) | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 10. | Целевой показатель 5.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований (тыс. м2) | отраслевой | м2 |  | 12118 | 24424 | 24424 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. 2.1.4 Ремонт автомобильных дорог |
| 11. | Целевой показатель 6.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | отраслевой | км. |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1.Проектирование автомобильных дорог1.1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 12. | Целевой показатель 7.Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | отраслевой | км. |  | 17,34 | 17,44 | 17,54 | 17,64 | 17,95 | Подпрограмма 2. Мероприятие 2.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино Московской области |
| 13. | Целевой показатель 8. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | отраслевой | % |  | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | Подпрограмма 2. Мероприятие 2.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино Московской области |
|  |  | Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» |
| 14. | Целевой показатель 1.Протяженность веломаршрутов | отраслевой | км. |  | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3.Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 15. | Целевой показатель 2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск), (количество погибших на 100 тыс. населения) | отраслевой | (количество погибших на 100 тыс. населения) ед. |  | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | Подпрограмма 3.Основное мероприятие Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 16. | Целевой показатель 3.Проект организации дорожного движения  |  | шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3.Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |

2. **Общая характеристика проблемы в сфере дорожно-транспортного комплекса, на решение которой направлена Программа.**

Развитие дорожно-транспортного комплекса является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города Пущино. Обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем в связи с ежегодным ростом интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах города.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Пущино на 01.01.2017 год составляет всего 26 км. 534м.

 Из них: в собственности Московской области – 6 км.162 м; в собственности города Пущино – 20 км. 372 м, из которых:

- с усовершенствованным покрытием – 16 км. 962м;

- с переходным типом покрытия 3 км.186 м;

- с низшим типом покрытия 224 м.

Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2017 г. составляет 15%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Основными причинами изношенности покрытия автомобильных дорог, являются:

- недостаточное финансирования на ремонт и содержание дорог;

- постоянное увеличение интенсивности дорожного движения;

- рост парка транспортных средств;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- увеличение перевозок автотранспортом тяжеловесного груза.

В городском округе Пущино Московской области недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах (строительство транспортных развязок, расширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.), что существенно затрудняет процесс оптимизации дорожного движения.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Достижение показателей программы позволит улучшить дорожно-транспортную сеть, повысить безопасность дорожного движения, обеспечит сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, включая парковки и тротуары на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию.

**3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы**

Структура и перечень подпрограмм соответствует основным целям развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Пущино.

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования.

Подпрограмма 1 включает в себя: Оказание услуг по перевозке пассажиров.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающих свободу передвижения и мобильность населения.

Подпрограммой предусмотрено:

- увеличение количества перевезённых пассажиров общественным наземным транспортом, повышение качества обслуживания пассажиров на регулярном муниципальном автобусном маршруте № 13 города Пущино;

- оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным финансированием из средств бюджета городского округа Пущино Московской области;

Программа рассчитана на доступность и качество услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городской округ Пущино Московской области.

Подпрограмма 2. Дороги городского округа

Подпрограмма 2 включает в себя содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области. Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- ямочный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов.

Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения

Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Пущино Московской области:

- устройство ограждения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- выполнение Проекта организации дорожного движения;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установка и замена дорожных знаков;

- развитие велоинфраструктуры и велопроката.

**4. Описание целей муниципальной программы**

Целью муниципальной Программы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение пропускной способности автотранспорта по автомобильным дорогам.

Основные задачи Программы:

1. Снижение негативных последствий автомобилизации.

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

4. Оказание услуг по перевозке пассажиров.

5. Разработка проекта организации дорожного движения

6. Создание парковок для автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы**

Мероприятия подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» направлены на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом.

Мероприятия подпрограммы 2 «Содержание и ремонт дорог городского округа Пущино на 2015-2019 годы» направлены на сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, а также совершенствование и поддержание на необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- выполнение ямочного ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- установка дорожных бортовых камней.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержание в необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание их в надлежащем состоянии, а также на улучшение профилактической работы с населением города.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Проекта организации дорожного движения;

- ежегодное обновление горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- замена и установка дорожных знаков.

**7. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчикподпрограммы | Администрация города Пущино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации иглавным распорядителям бюджетных средств   | Наименование подпрограммы  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»   | Администрация города Пущино     | Всего: в том числе:  | 105 | 104 | 95 | 95 | 402 | 801 |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 105 | 104 | 95 | 95 | 402 | 801 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.1.Общая характеристика реализации подпрограммы**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Пущино Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальной программ.

В последние годы транспорт городского округа Пущино Московской области развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области в сфере дорожно-транспортного комплекса.

В настоящее время транспортное обслуживание городского округа Пущино Московской области обеспечивает предприятие: автоколонна № 1790 ГУП МО «Мострансавто»;

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести: снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие парковок, обеспечивающих разгрузку автомобильных дорог, а также ускоренное передвижение пассажиропотоков с учетом преимущества транспорта общего пользования.

**7.2. Описание целей и задач подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа Пущино Московской области.

Для достижения этой цели необходимо решить задачи:

1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.

3. Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом.

4. Обеспечение потребности населения в условиях по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Данная задача реализуется посредством использования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС для управления движением пассажирского транспорта.

**7.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» направлены на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом.

|  |
| --- |
|  **7.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий  | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный  | Результаты  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | за выполнение мероприятия подпрограммы  | выполнения мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие Организация машиномест на парковках общего пользования  | 2017-2021 | Итого | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие Создание системы обеспечение безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области  | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом  | 2017-2021 | Итого | 105 | 501 | 105 | 104 | 95 | 95 | 102 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 105 | 501 | 105 | 104 | 95 | 95 | 102 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме:  | 2017-2021 | Итого | 105 | 801 | 105 | 104 | 95 | 95 | 402 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области Московской области  | 105 | 801 | 105 | 104 | 95 | 95 | 402 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Дороги городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчикподпрограммы | Администрация города Пущино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации иглавным распорядителям бюджетных средств  | Наименование подпрограммы  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017год | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Дороги городского округа»  | Администрация города Пущино     | Всего: в том числе:  | 28132 | 53623 | 13282 | 15635 | 25903 | 136575 |
| Средства бюджета Московской области  | 14454 | 34841 | 0 | 0 | 0 | 49295 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 13678 | 18782 | 13282 | 15635 | 25903 | 87280 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8.1. Характеристика проблемы в сфере дорожно-транспортного комплекса, на решение которой направлена Подпрограмма**

Развитие дорожно-транспортного комплекса является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города Пущино. Обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем в связи с ежегодным ростом интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах города.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Пущино на 01.01.2017 год составляет всего 26 км. 534м.

 Из них: в собственности Московской области – 6 км.162 м; в собственности города Пущино – 20 км. 372 м, из которых:

- с усовершенствованным покрытием – 16 км. 962м,

- с переходным типом покрытия 3 км.186 м,

- с низшим типом покрытия 224 м.

Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2017 г. составляет 15%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Основными причинами изношенности покрытия автомобильных дорог, являются:

- недостаточное финансирования на ремонт и содержание дорог,

- постоянное увеличение интенсивности дорожного движения,

- рост парка транспортных средств,

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом,

- увеличение перевозок автотранспортом тяжеловесного груза.

В городском округе Пущино недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах (строительство транспортных развязок, расширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.), что существенно затрудняет процесс оптимизации дорожного движения.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Достижение показателей программы позволит улучшить дорожно-транспортную сеть, повысить безопасность дорожного движения, обеспечит сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области, включая парковки и тротуары на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию.

**8.2. Описание целей и задач Подпрограммы**

Целью муниципальной Подпрограммы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение пропускной способности автотранспорта по автомобильным дорогам.

Основные цели и задачи Подпрограммы:

1. Снижение негативных последствий автомобилизации.

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

5. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения.

6. Разработка проекта организации дорожного движения

7. Создание парковок для автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

**8.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограмм**

Мероприятия подпрограммы 2 «Содержание и ремонт дорог городского округа Пущино на 2015-2019 годы» направлены на сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, а также совершенствование и поддержание на необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- выполнение ямочного ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- установка дорожных бортовых камней.

|  |
| --- |
| **8.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Дороги городского округа»** |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения меро-приятий  | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего(тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный  | Результаты  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | за выполнение мероприятия подпрограммы  | выполнения мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Основное мероприятие* 1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог
 | 2017-2021 | Итого  |  0 | 15000  | 0  |  3300 |  0 |  0 | 11700  |  |   |
| Средства бюджета Московской области |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  |  0 | 15000 |  0 | 3300 | 0  |  0 |  11700 |
| Внебюджетные источники  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.1. | МероприятиеПроектирование автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого: |  0 | 8300  |  0 |  3300 |  0 | 0 |  5000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  |  0 | 8300  | 0  |  3300 | 0  | 0 | 5000  |
| Внебюджетные источники  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 1.1.2. |  Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого  |  0 | 6700 |  0 |  0 |  0 | 0  | 6700  |   |   |
| Средства бюджета Московской области |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  |  0 | 6700 |  0 | 0  | 0  | 0  | 6700  |
| Внебюджетные источники  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 2017-2021 | Итого  | 28132 | 121575 | 28132 | 50323 | 13282 | 15635 | 14203 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 19815 | 49295 | 14454 | 34841 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 13678 | 72280 | 13678 | 15482 | 13282 | 15635 | 14203 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино |  | Итого | 8651 | 44368 | 8651 | 10485 | 7616 | 9116 | 8500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 8651 | 44368 | 8651 | 10485 | 7616 | 9116 | 8500 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.Содержание внутриквартальных дорог | 2017-2021 | Итого  | 1800 | 12742 | 1800 | 3163 | 2463 | 3316 | 2000 |  |   |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  |  1800 | 12742 | 1800 | 3163 | 2463 | 3316 | 2000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.4. Ремонт автомобильных дорог  | 2017-2021 | Итого | 17681 | 64465 | 17681 | 36675 | 3203 | 3203 | 3703 |   |   |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14454 | 49295 | 14454 | 34841 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 3227 | 15170 | 3227 | 1834 | 3203 | 3203 | 3703 |
|  | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |
|  | Всего по подпрограмме:  | 2017-2021 | Итого | 28132 | 136575 | 28132 | 53623 | 13282 | 15635 | 25903 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19815 | 49295 | 14454 | 34841 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 13678 | 87280 | 13678 | 18782 | 13282 | 15635 | 25903 |
|  |  |  | Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**9. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Безопасность дорожного движения» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на срок 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчикподпрограммы |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации иглавным распорядителям бюджетных средств  | Наименование подпрограммы  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  Администрация города Пущино     | Всего: в том числе:  | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 | 18421 |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 | 18421 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9.1. Характеристика проблем в сфере безопасности дорожного движения, на решение которой направлена Подпрограмма**

Несмотря на принятые в последние время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким. В 2017 году на территории городского округа Пущино произошло 6 ДТП, из которых погиб 1 человек и получили травмы различной степени тяжести 6 человек. К основным факторам, определяющим причины уровня аварийности в городском округе Пущино Московской области, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 80 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД).

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городском округе Пущино Московской области, следует отнести:

-низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

-увеличение парка транспортных средств, недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог, низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточный контроль соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Основной работой по снижению количества дорожно-транспортных происшествий является создание условий для эффективности реализации программных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу.

Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

**9.2.Описание целей и задач Подпрограммы**

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем, повышение безопасности дорожного движения в городском округе Пущино на период до 2021 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограммы*.*

Цель - Повышение безопасности дорожного движения.

Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения решаются предусматривают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения детей на дорогах и улицах города, на приобретение детьми и подростками навыков применения Правил дорожного движения в повседневной жизни, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации:

- Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.

- Совершенствование организационного, информационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД «Серпуховское».

**9.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограмм**

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержание в необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание их в надлежащем состоянии, а также на улучшение профилактической работы с населением города.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Проекта организации дорожного движения;

- ежегодное обновление горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- замена и установка дорожных знаков.

|  |
| --- |
| **9.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Безопасность дорожного движения»** |
| N  | Мероприятия по  | Срок  | Источники  | Объем  | Всего | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный  | Результаты  |
| п/п | реализации подпрограммы | исполнения меро-приятий  | финансирования | финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | за выполнение мероприятия подпрограммы  | выполнения мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятиеСоздание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. | 2017-2021 | Итого  | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 2180 | 18421 | 2850 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие Разметка проезжей части | 2017-2021 | Итого | 500 | 7991 | 500 | 2091 | 800 | 2100 | 2500 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 500 | 7991 | 500 | 2091 | 800 | 2100 | 2500 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие Проект организации дорожного движения | 2017-2021 | Итого  | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие Замена старых установка новых дорожных знаков |  | Итого | 700 | 5393 | 700 | 993 | 1500 | 1500 | 700 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 700 | 5393 | 700 | 993 | 1500 | 1500 | 700 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | МероприятиеУстановка ограждений  | 2017-2021 | Итого  | 568 | 4067 | 568 | 499 | 1500 | 1500 | 0 |  |   |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 568 | 4067 | 568 | 499 | 300 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.5. | МероприятиеСоциальная реклама  | 2017-2021 | Итого  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  |  0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.6. | МероприятиеДоступная среда  | 2017-2021 | Итого  | 0 | 1558 | 0 | 390 | 684 | 484 | 0 | Понижение бордюрного камня для маломобильных групп населения с проезжей части дороги к тротуару |  |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0 |  0,00 | 0,00  |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 0 | 1558 | 0 | 390 | 684 | 484 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2.1. | МероприятиеСоздание веломаршрутной сети | 2017-2021 | Итого |   |   |  |  |   |  |  |   |   |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме:  | 2017-2021 | Итого | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области  | 2180 | 18421 | 2180 | 3973 | 3484 | 5584 | 3200 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |