в

Администрация города Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26.07.2017 |  | № | 349-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌		                                	              	             		┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городском округе Пущино на 2015-2020 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино, в соответствии с постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино на 2015-2020 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 25.12.2014 № 857-п (в ред. от 01.09.2015 № 399-п, от 25.01.2016 № 22-п, от 18.02.2016 № 55-п, от 23.12.2016 № 631-п), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии Давыдову Е.А.

И.о. руководителя Администрации     					                 Е.В. Бирюкова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| 1. И.о. начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии Давыдова Е.А. 2. Начальник юридического отдела Андреенкова Е.Г. 3. Начальник финансового отдела Прошина Н.Н. 4. Начальник экономического отдела Танцева Т.В. | ____________________ «____» июля 2017 г. ____________________ «____» июля 2017 г. ____________________ «____» июля 2017 г. ____________________ «____» июля 2017 г. |
| --- | --- |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Давыдова Е.А. ‒ 1 экз.

Танцева Т.В. ‒ 1 экз.

Прошина Н.Н. ‒ 1 экз.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Пущино

от 26.07.2017 № 349-п

1.Паспорт муниципальной программы

“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино» на 2015 – 2020 годы

| Координатор муниципальной программы | И.о. руководителя Администрации Фомина Юлия Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности жилищно - коммунального хозяйства городского округа Пущино, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Средства бюджета Московской области | 11505,00 | 2005,00 |  | 0 |  | 9500,00 |  | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 31839,00 | 1156,00 |  | 6981,00 |  | 6945,00 |  | 5785,00 | 5785,00 | 5187,00 |
| Внебюджетные источники | 90587,73 | 12500,00 |  | 15211,32 |  | 32675,23 |  | 26981,18 | 1610,00 | 1610,00 |
| Всего по муниципальной программе | 133931,73 | 15661,00 |  | 22192,32 |  | 49120,23 |  | 32168,18 | 6797,00 | 6797,00 |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 года |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,093 |  | 0,042 |  | 0,041 |  | 0,040 |  | 0,038 | 0,037 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,048 |  | 0,047 |  | 0,046 |  | 0,044 |  | 0,043 | 0,042 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 2,19 |  | 2,19 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,16 | 2,16 |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Пущино

от 26.07.2017 № 349-п

9.1. Паспорт подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Администрация города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы |  |  | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере (процент). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период |  | 1-й год реализации программы |  |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  |  |  |  | 6-й год реализации программы |  |
|  |  |  | 10 |  | 23 |  |  | 35 |  | 42 |  |  | 49 |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 63 |  |
| Задача 2 подпрограммы I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы |  |  | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (процент). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 23 | 35 |  |  | 42 |  |  | 49 |  |  | 56 |  |  |  | 63 |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы |  |  | Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (процент). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  | 37 | 39 |  |  | 42 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  |  | 52 |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы |  |  | Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры (процент). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Задача 5 подпрограммы I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы |  |  | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения (процент). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 10 | 13 |  |  | 20 |  | 35 |  |  | 49 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
| Задача 6 подпрограммы I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы |  |  | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования (процент). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы |  |  | 3-й год реализации программы |  | 4-й год реализации программы |  |  | 5-й год реализации программы |  |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |  |  | Итого |
|  | Подпрограмма I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы | Министерство энергетики Московской области |  | Всего: в том числе: |  |  | 15661,00 |  | 22192,32 |  | 74335,23 |  |  | 32168,18 | 6797,00 |  | 6797,00 |  |  |  |  |  | 133931,73 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2005,00 |  | 0 |  | 9 500,00 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 11505,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Пущино |  |  | 1156,00 |  | 6981,00 |  | 6945,00 |  |  | 5785,00 | 5785,00 |  | 5187,00 |  |  |  |  |  | 31839,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 12500,00 |  | 15211,32 |  | 32675,23 |  |  | 26981,18 | 1610,00 |  | 1610,00 |  |  |  |  |  | 90587,73 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  |  | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы |  |  |  | 6-й год реализации программы |  |  |  |  |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 85 |  | 90 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Уменьшение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  | 2,19 |  | 2,17 |  |  | 2,17 | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Пущино

от 26.07.2017 № 349-п

9.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пущино» на 2015-2020 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 7173,28 | 1050,00 | 0 | 1983,28 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 6123,28 | 0 | 0 | 1983,28 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учереждениях | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Пущино, ресурсоснабжающая организация | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 2003,28 | 0 | 0 | 953,28 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Администрация г.Пущино, муниципальные учреждения | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 2003,28 | 0 | 0 | 953,28 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |
| 1.3 | Представление информации в государственные и региональные информационные системы в области энергосбережения |  | Итого | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г.Пущино, муниципальные учреждения | Формирование экономной модели поведения |
| 1.4 | Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация г.Пущино, муниципальные учреждения | Экономия тепловой энергии, сокращение затрат. |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 1.5 | Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 120 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Администрация г.Пущино, муниципальные учреждения | Формирование экономной модели поведения |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 120 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 2 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 33534,65 | 12500,00 | 12600 ,00 | 7954,65 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 33534,65 | 12500,00 | 12600 ,00 | 7954,65 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |  |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в многоквартирных домах | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 32900,00 | 12500,00 | 12600,00 | 7800,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Пущино, ресурсоснабжающая организация, УО и ТСЖ | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 32900,00 | 12500,00 | 12600,00 | 7800,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников в местах общего пользования многоквартирных домов | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 634,65 | 0 | 0 | 154,65 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Администрация г.Пущино, УО и ТСЖ | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 634,65 | 0 | 0 | 154,65 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |  |
| 2.3 | Проведение организационных мероприятий с лицами ответственными за содержание многоквартирных домов, по предоставлению деклараций в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» с целью установления класса энергетической эффективности многоквартирных домов |  | Итого | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г.Пущино, УО и ТСЖ | Выполнение требований приказа Министерства строительства и жидищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил установления класов энергетической эффективности многоквартирных домов» |
|  | Задача 3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 50599,8 | 0 | 2611,32 | 22617,30 | 25371,18 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 50599,8 | 0 | 2611,32 | 22617,30 | 25371,18 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водопроводной и тепловой сети | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 50599,8 | 0 | 2611,32 | 22617,30 | 25371,18 | 0 | 0 | Ресурсоснабжающая организация |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 50599,8 | 0 | 2611,32 | 22617,30 | 25371,18 | 0 | 0 |  |  |
|  | Задача 4. Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4.1 | Переоборудование транспорта, используемого муниципальными учереждениями, на газовое и электро топливо. | Разработка ПСД. Организация конкурса. Реализация контракта. | Итого | 2015-2020 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Муниципальне учереждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 5 | Задача 5 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 42294,00 | 2111,00 | 6981,00 | 16445,00 | 5 785,00 | 5 785,00 | 5187,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 11505,00 | 2005,00 | 0 | 9500,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 30789,00 | 106,00 | 6981,00 | 6945,00 | 5 785,00 | 5 785,00 | 5187,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2015-2020 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Пущино | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Модернизация городского уличного освещения (замена СИП, ж/б опор) | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2015-2020 | 0 | 4017,00 | 2111,00 | 1906,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | Администрация г.Пущино | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, дворовых территорий к нормативному значению. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 2005,00 | 2005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 2012,00 | 106,00 | 1 906,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3 | Оплата потребленной электроэнергии | Заключение контрактов | Итого | 2015-2020 | 0 | 25767,00 | 0 | 5 075,00 | 5085,00 | 5085,00 | 5085,00 | 5187,00 | Администрация г.Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 25767,00 | 0 | 5 075,00 | 5085,00 | 5085,00 | 5085,00 | 5187,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4 | Проведение светотехнического обследования городского уличного освещения | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.Пущино | Проверка соответствия уровня освещенности установленным нормативам дорог. Сокращение жалоб жителей на недостаточный уровень освещенности. |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Пущино | Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному |
| 5.6 | Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |  | Итого | 2017-2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация г.Пущино | Установка линий наружного освещения в Парке «Зелёная зона» города Пущино |
|  |  |  | Средства бюджета Правительства Московской области | 2017-2020 | 0 | 9 500,00 | 0 | 0 | 9500,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2017-2020 | 0 | 560,00 | 0 | 0 | 560,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Задача 6. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 80,00 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 80,00 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |  |  |
| 6.1 | Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Пущино, УО, ТСЖ | Формирование экономной модели поведения |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Итого | 2015-2020 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Администрация г.Пущино, муниципальные учереждения | Повышение квалификации специалистов ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 6.3 | Заключение энергосервисных контрактов на реализацию энергосберегающих мероприятий |  | Итого | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г.Пущино | Экономия электрической энергии. Экономия тепловой энергии. Экономия воды. |