в

Администрация города Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25.08.2017 |  | № | 427-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌		                                              	             		┐

- Об утверждении муниципальной адресной программы

- муниципального образования «Городской округ Пущино»

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

- городском округе Пущино Московской области на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», Уставом городского округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу муниципального образования «Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино Московской области на 2016-2019 годы».

2. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления на время отсутствия претендентов на замещение вакантной должности заместителя руководителя Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству возложить на и.о. начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии Давыдову Е.А.

И.о. руководителя Администрации                                     	                             Ю.А. Фомина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| - Эксперт отдела городского хозяйства, строительства и экологии Чернышова Т.В. 2. И.о. начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии Давыдова Е.А. 3. Ведущий инспектор юридического отдела Семенова А.А. 4. Начальник сектора организации бюджетного процесса в составе финансового отдела Зуева О.В. 5. Начальник финансового отдела Прошина Н.Н. 6. Начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом города Пущино Волкова Е.В. 7. Председатель комитета по управлению имуществом города Пущино Оськин А.В. 8 Начальник отдела земельных отношений в составе комитета по управлению имуществом города Пущино Баранова И.А. 9. Начальник юридического отдела Андреенкова Е.Г. | ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. ____________________ «____» августа 2017 г. |
| --- | --- |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Андреенкова Е.Г. – 1 экз.

Баранова И.А. – 1 экз.

Волкова Е.В. – 1 экз.

Давыдова Е.А. – 1 экз.

Оськин А.В. – 1 экз.

Прошина Н.Н. – 1 экз.

Приложение к постановлению

Администрации города Пущино

от 25.08.2017 № 427-п

Муниципальная адресная программа муниципального образования

«Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2016-2019 годы»

Паспорт

муниципальной адресной программы муниципального образования «Городской округ Пущино»

Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2016-2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа муниципального образования городского округа Пущино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2016-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс); Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон); Адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 02.12.2015 № 1151/46 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Пущино (далее – Муниципальное образование) |
| Разработчик Программы | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов |
| Задачи Программы | Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Пущино Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |
| Сроки реализации Программы | 2016-2019 годы |
| Исполнители Программы | Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация города Пущино |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 548 583 000,00 рубля, в том числе: 521 153 850,00 рубля - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области); 27 429 150,00 рубля – средства бюджета муниципального образования городского округ Пущино Московской области на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета городского округа Пущино); Средства распределяются следующим образом: II этап Программы (2017-2018 годы). Всего: 116 185 440,00 рубля, из них: 110 376 168,00- средства бюджета Московской области; 5 809 272,00 рубля - средства бюджета городского округа Пущино. IV этап Программы (2019 год). Всего: 432 397 560,00 рубля, из них: 410 777 682,00 рубля - средства бюджета Московской области; 21 619 878,00 рубля - средства бюджета городского округа Пущино. Примечание: отражено в Приложении № 1 к Программе. |
| Планируемые показатели Программы | В результате реализации Программы планируется: переселить 698 человек; расселить 290 помещений общей расселяемой площадью жилых помещений 12 975,00 квадратного метра. В том числе: по II этапу (2017-2018 годы): переселить 145 человек, расселить 60 помещений общей площадью 2 748,00 квадратного метра. по IV этапу (2019 год): переселить 553 человека, расселить 230 помещения общей площадью 10 227,00 квадратного метра. Примечание: отражено в Приложении № 4 к Программе. |

1. Характеристика, цели и задачи Программы

Аварийный жилищный фонд на территории городского округа Пущино Московской области, признанный таковым до 01.01.2015 в порядке, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», составляет 12 975,00 квадратного метра.

Программа разработана в рамках Жилищного кодекса, а также в рамках реализации Федерального закона.

В Программу включено 5 многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2015 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации. Общая расселяемая площадь жилых помещений составляет 12 975,00 квадратного метра.

Основными целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Программы являются:

качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в Московской области;

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

2. Сроки реализации Программы

Наименование этапов определено в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы».

Сроки реализации Программы – 2016-2019 годы.

Реализация Программы предусматривает два этапа:

II этап Программы (2017-2018 годы).

Финансовая поддержка будет начата в 2017 году и продолжена в 2018 году.

IV этап Программы (2019 год).

Финансовая поддержка будет осуществляться в 2019 году.

3. Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются, средства бюджета Московской области и средства бюджета городского округа Пущино.

Общий объем финансирования Программы составляет 548 583 000,00 рубля, в том числе:

- средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения – 521 153 850,00 рубля;

- средства бюджета городского округа Пущино на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения – 27 429 150,00 рубля;

4. Обоснование объемов финансирования Программы

Потребность в финансовых средствах Муниципального образования для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

Vф.ср.i = С х Sрас.i, где

Vф.ср.i – потребность Муниципального образования в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение.

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная – 42 280,00 рубля.

Стоимость 1 квадратного метра при реализации Программы определяется как средневзвешенная стоимость 1 квадратного метра в зависимости от конструктива.

Sрас.i – расселяемая площадь жилых помещений в Муниципальном образовании 
в соответствующем этапе реализации Программы.

Средства бюджета Московской области предоставляются Муниципальному образованию в форме субсидий из бюджета Московской области.

При этом минимальный размер софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино, не может быть менее 5%.

Остатки не использованных денежных средств в отчетном финансовом году подлежат переносу на следующий год реализации Программы.

Условия софинансирования для II этапа и IV этапа Программы рассчитывается:

субсидия бюджету городского округа Пущино, сформированная за счет средств бюджета Московской области (Stобл.ф.ср.i), рассчитывается по формуле:

St обл.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dо%, где:

Dо% – предельный уровень софинансирования расходных обязательств Муниципального образования из бюджета Московской области. Размер предельного уровня софинансирования определен в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Обязательная доля софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино рассчитывается по формуле:

St мун.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dм%, где:

Dм% – уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино. Размер уровня софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино – участника Программы рассчитывается по формуле:

Dм%=100%- Dо% .

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения 
в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета городского округа Пущино.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений 
над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Программой, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств бюджета городского округа Пущино.

Объемы и источники финансирования, распределение субсидий бюджету городского округа Пущино из бюджета Московской области приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ежегодно этапы Программы по завершении соответствующего финансового года подлежат корректировке с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда Московской области, в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования прошедших и незавершенных этапов сохраняются.

Также корректировка этапов Программы допускается при заключении Муниципальным образованием соглашений с гражданами – собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах о предоставлении жилых помещений с более высокими потребительскими качествами по сравнению с изымаемыми жилыми помещениями при условии доплаты собственником соответствующей разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2013 № 23/МС «Об утверждении методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

4.1. Порядок уточнения объемов финансирования в ходе реализации Программы

Объемы финансовой поддержки за счет бюджета Московской области в ходе реализации Программы подлежат уточнению (корректировке) в следующих случаях:

- При корректировке площади многоквартирных домов (далее – МКД), подлежащих расселению, в случае уточнения ранее представленных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений, выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях об общей площади аварийного жилищного фонда.

- При уменьшении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятий Программы, по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленной в разделе 4 настоящей Программы.

5. Механизм реализации Программы

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки Муниципальному образованию на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Перечень аварийных МКД, признанных до 01.01.2015 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в Приложении № 2 к Программе. Финансирование из всех бюджетов по годам приведено в Приложении № 1.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном МКД, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных МКД осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса. При формировании Программы Муниципальное образование определило параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных МКД:

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Муниципальным образованием с учетом решений общих собраний собственников помещений в аварийных МКД, для которых не установлен или не истек установленный Муниципальным образованием срок их сноса, определен способ переселения граждан из аварийных МКД (Приложение № 3 к Программе).

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных МКД (Приложение № 3 к Программе).

Способ переселения граждан из аварийных МКД, определенный в Приложении № 3 к Программе может быть изменен Муниципальным образованием в ходе реализации этапов Программы с учетом волеизъявления граждан - собственников помещений в аварийных МКД и сохранения условий софинансирования, на основании заявок в адрес Государственного заказчика с приложением подписанных в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашений о выкупе и (или) муниципальных контрактов с последующим внесением по завершению соответствующего финансового года, изменений в Программу с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области.

Муниципальное образование – заключает с Министерством строительного комплекса Московской области соглашение, определяющие порядок взаимодействия Администрации города Пущино с Министерством строительного комплекса Московской области по реализации мероприятий Программы (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения о:

расходных обязательствах Муниципального образования;

размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;

значениях показателей результативности предоставления субсидии;

порядке осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидий;

последствиях недостижения Муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сроках предоставления отчетов;

установлении порядка возврата субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

обеспечении приемки законченных строительством домов, построенных в целях реализации Программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

обеспечении доступности помещений, приобретаемых в рамках реализации Программы, для маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, в частности, обеспечении преимущественного предоставления указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже;

обеспечении информирования граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путём размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов) в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Правительстве Московской области и Муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона;

сроках предоставления графиков реализации Программы по очередному этапу, а также отчетов об исполнении указанных графиков;

штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, просрочки предоставления отчетности;

ходе реализации Программы, предоставления недостоверной отчетности;

указании в муниципальных контрактах ответственности поставщиков и подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом обязательства Муниципального образования перед Министерством строительного комплекса Московской области;

уведомлении в течение 30 дней Государственного заказчика в случае естественного убытия (смерти) переселяемых граждан или высвобождения расселяемого помещения по иным причинам;

обязательства Муниципального образования об уведомлении Министерства строительного комплекса Московской области, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселении с привлечением внебюджетных источников;

оборудовании строительных площадок веб-камерами.

Форма соглашения устанавливается Министерством строительного комплекса Московской области.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа представляемой Муниципальным образованием отчетности;

составление отчетов о ходе реализации Программы, исполнении пунктов 4, 9.8, части 1 статьи 14 Федерального закона и о расходовании средств, направленных на выполнение Программы 
в установленном порядке;

предоставление ежеквартально в Министерство экономики и финансов Московской области отчетов о выполнении мероприятий адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы».

Муниципальное образование осуществляет:

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с выбранным способом переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению 
до граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации Программы, исполнении пунктов 4, 9.8, части 1 статьи 14 Федерального закона и расходовании финансовых средств.

6. Условия предоставления субсидий на реализацию Программы

Условиями предоставления субсидий из бюджета Московской области являются:

выполнение условий, установленных пунктом 12, подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия 
при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

обеспечение Муниципальным образованием уровня софинансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Пущино Московской области;

наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обязательства Муниципального образования об уведомлении Министерства строительного комплекса Московской области, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселению с привлечением внебюджетных источников.

Министерство строительного комплекса Московской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Московской области отчет о ходе реализации Программы.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

В случае если в отчетном финансовом году Муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидий, установленное Соглашением, субсидии в очередном финансовом году такому Муниципальному образованию не предоставляются до устранения муниципальным образованием Московской области отставания от установленного значения показателя результативности предоставления субсидий.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном порядке в случае нарушения Муниципальным образованием условий соглашения.

При невозможности устранения допущенного Муниципальным образованием нарушения условий соглашения, предоставление субсидий прекращается.

Ответственность за достоверность представляемых Министерству строительного комплекса Московской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на Администрацию города Пущино.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых показателей выполнения Программы (Приложение № 4 к Программе).

Основными показателями эффективности Программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, количеству и площади расселенных помещений в результате выполнения Программы.

В результате реализации Программы планируется:

переселить 698 человек;

расселить 290 помещений

общей расселяемой площадью 12975,00 квадратного метра.

В том числе:

по II этапу (2017-2018 годы): переселить

145 человек, расселить 60 помещений общей площадью 2 748,00 квадратного метра.

по IV этапу (2019 год): переселить

553 человека, расселить 230 помещения общей площадью 10 227,00 квадратного метра.

Примечание: отражено в Приложении № 4 к Программе.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели: созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

8. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация города Пущино.

Приложение № 1 к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов с учетом фактического финансирования по годам

| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | За счет средств бюджета Московской области |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино: 5 |  |  |  |  |  | 676 | 676 | 12975,00 | 290 | 145 | 145 | 12975,00 | 6412,0 | 6563,0 | 548 583 000,00 | 521 153 000,00 | 38631658,80 | 71744509,20 | 410 777 682,00 | 27 429 150,00 | 2033 245,20 | 3 776 026,80 | 21 619 878,00 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино по II этапу (2017-2018 годы): 1 |  |  |  |  |  | 145 | 145 | 2748,0 | 60 | 37 | 23 | 2748,0 | 1713,0 | 1035,0 | 116 185 440,00 | 110 376 168,00 | 38631658,80 | 71744509,20 | 0,00 | 5 809 272,00 | 2033 245,20 | 3 776 026,80 | 0,00 |
| 1 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 19 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2018 | IV кв. 2019 | 145 | 145 | 2748,0 | 60 | 37 | 23 | 2748,0 | 1713,0 | 1035,0 | 116 185 440,00 | 110 376 168,00 | 110 376 168,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 272,00 | 2033 245,20 | 3 776 026,80 | 0,00 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино по IV этапу (2019 год): 4 |  |  |  |  |  | 553 | 553 | 10227,00 | 230 | 108 | 122 | 10227,0 | 4699,0 | 5528,0 | 432 397 560,00 | 410 777 682,00 | 0,00 | 0,00 | 410 777 682,00 | 21 619 878,00 | 0,00 | 0,00 | 21 619 878,00 |
| 1 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 18 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 145 | 145 | 2766,00 | 60 | 42,5 | 17,5 | 2766,0 | 1942,0 | 824,0 | 116 946 480,00 | 111 099 156,00 | 0,00 | 0,00 | 111 099 480,00 | 5 847 324,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847 324,00 |
| 2 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 10 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 122 | 122 | 2042,00 | 50 | 27 | 23 | 2042,0 | 1086,0 | 956,0 | 86 335 760,00 | 82 018 972,00 | 0,00 | 0,00 | 82 018 972,00 | 4 316 788,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316 788,00 |
| 3 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 20 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 141 | 141 | 2720,00 | 60 | 2 | 58 | 2720,0 | 75,0 | 2645,0 | 115 001 600,00 | 109 251 520,00 | 0,00 | 0,00 | 109 251 520,00 | 5 750 080,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 080,00 |
| 4 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 17 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 145 | 145 | 2699,00 | 60 | 36,5 | 23,5 | 2699,0 | 1596,0 | 1103,0 | 114 113 720,00 | 108 408 034,00 | 0,00 | 0,00 | 108 408 034,00 | 5 705 686,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 686,00 |

| Приложение № 2 к Программе Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино: 5 |  |  |  |  |  | 676 | 676 | 12 975,00 | 290 | 145 | 145 | 12 975,00 | 6412,0 | 6563,0 | 548 583 000,00 | 521 153 850,00 | 27 429 150,00 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино по II этапу (2017-2018 годы): 1 |  |  |  |  |  | 145 | 145 | 2748,0 | 60 | 37 | 23 | 2748,0 | 1713,0 | 1035,0 | 116 185 440,00 | 110 376 168,00 | 5 809 272,00 |
| 1 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 19 | 498 | 15.10.2013 | IV кв. 2018 | IV кв. 2019 | 145 | 145 | 2748,0 | 60 | 37 | 23 | 2748,0 | 1713,0 | 1035,0 | 116 185 440,00 | 110 376 168,00 | 5 809 272,00 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино по IV этапу (2019 год): 4 |  |  |  |  |  | 553 | 553 | 10 227,00 | 230 | 108 | 122 | 10 227,00 | 4699,0 | 5528,0 | 432 397 560,00 | 410 777 682,00 | 21 619 878,00 |
| 1 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 18 | 498 | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 145 | 145 | 2766,0 | 60 | 42,5 | 17,5 | 2766,0 | 1942,0 | 824,0 | 116 946 480,00 | 111 099 156,00 | 5 847 324,00 |
| 2 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 10 | 498 | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 122 | 122 | 2042,0 | 50 | 27 | 23 | 2042,0 | 1086,0 | 956,0 | 86 335 760,00 | 82 018 972,00 | 4 316 788,00 |
| 3 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 20 | 498 | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 141 | 141 | 2720,0 | 60 | 2 | 58 | 2720,0 | 75,0 | 2645,0 | 115 001 600,00 | 109 251 520,00 | 5 750 080,00 |
| 4 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 17 | 498 | 15.10.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 145 | 145 | 2699,0 | 60 | 36,5 | 23,5 | 2699,0 | 1596,0 | 1103,0 | 114 113 720,00 | 108 408 034,00 | 5 705 686,00 |

| Приложение № 3 к Программе Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Договор долевого участия |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино: 5 |  | 12 975,00 | 548 583 000,00 | 10227,00 | 432 397 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,00 | 116 185 440,00 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино по II этапу (2017-2018 годы): 1 |  | 2 748,00 | 116 185 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,00 | 116 185 440,00 |
| 1 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 19 | 2 748,00 | 116 185 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,00 | 116 185 440,00 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино по IV этапу (2019 год): 4 |  | 10227,00 | 432 397 560,00 | 10227,00 | 432 397 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 18 | 2766,00 | 116 946 480,00 | 2766,00 | 116 946 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 10 | 2042,00 | 86 335 760,00 | 2042,00 | 86 335 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 20 | 2720,00 | 115 001 600,00 | 2720,00 | 115 001 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 17 | 2699,00 | 114 113 720,00 | 2699,00 | 114 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение № 4 к Программе Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Пущино Московской области | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | всего |
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Итого по программе | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 | 10 227,00 | 12 975,00 | 0 | 60 | 0 | 230 | 290 | 0 | 145 | 0 | 553 | 697 |
| II этап Программы (2017-2018 годы) | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| IV этап Программы (2019 год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227,00 | 10227,00 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |