**в**

**Администрация города Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **24.11.2017** |  | **№** | **576-п** |

г. Пущино

┌ ┐

О внесение изменений в муниципальную программу

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и

повышение эффективности предоставления государственных

и муниципальных услуг в городском округе Пущино

Московской области» на 2017–2021 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино Московской области, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par35) «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области» на 2017–2021 годы (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 30.12.2016 № 681-п (в ред. от 17.02.2017 № 73-п, от 13.04.2017 № 171-п, от 15.06.2017 № 280-п, от 23.08.2017 № 416-п, от 21.09.2017 № 472-п), следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 7. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области» на 2017‑2021 годы»» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строки 2 и 12 Раздела 8. «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области» на 2017‑2021 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 11.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Пущино Московской области» на 2017‑2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 11.5. «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 12. «Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. И.о. начальника управления делами Тихомирова Л.Н. 2. И.о. начальника отдела образованияКулаткина Т.Н.3. Начальник финансового отдела Прошина Н.Н.4. Начальник отдела экономики Танцева Т.В.5. И.о. начальника юридического отдела Семенова А.А. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» ноября 2017 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» ноября 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» ноября 2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» ноября 2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» ноября 2017 г. |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Булгакова Н.В. – 1 экз.

Кулаткина Т.Н. – 1 экз.

Прошина Н.Н. – 1 экз.

Сайганова А.С. - 1 экз.

Танцева Т.В. – 1 экз.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Пущино

от 24.11.2017 № 576-п

 **Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области»**

**на 2017 – 2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Начальник управления делами |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Пущино |
| Цель муниципальной программы | Развитие информационного общества в городском округе Пущино Московской области, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Пущино Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Пущино Московской области»;Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 90 014 | 18 106  | 17 977 | 17 977 | 17 977 | 17 977 |
| Средства бюджета Московской области | 4 719 | 4 719  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **94 733** | **22 825**  | **17 977** | **17 977** | **17 977** | **17 977** |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | 13,6 шт. | 13,8 шт. | 14,0 шт. | 14,2 шт. | 14,4 шт. |
| Обеспеченность рабочих мест системой электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | 1,5 шт. | 2 шт. | 2,25 шт. | 2,5 шт. | 2,75 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с | 70 % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 94 % | 94,2 % | 94,4 % | 94,6 % | 94,8 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | 13 минут | 12,5 минут | 12 минут | 11,5 минут | 11 минут |

 Приложение № 2 к постановлению

 Администрации города Пущино

 от 24.11.2017 № 576-п

**7. Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области» на 2017‑2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей)[[1]](#footnote-1) | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации програм-мы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации[[2]](#footnote-2) |
| Бюджет городского округа Пущино Московской области | Другие источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | **процент** | **95** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | 7 590 | 0 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | процент | 95  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | **процент** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
|  |  | 1 027 | 0 | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| **3.** | **Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | 2 931 | 0 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | **процент** | **69** | **80** | **86** | **91** | **94** | **96** |
|  |  | 4 086 | 0 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО  | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **5.** | **Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области** | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | 6 127 | 4 290 | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единица | 13,0 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 |
| Обеспеченность рабочих мест системой электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** | **90** |
|  |  | 0 | 0 | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.[[3]](#footnote-3) | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| **7.** | **Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | **процент** | **70** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** |
|  |  | 0 | 0 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| **8.** | **Задача 8. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области** | **процент** | **51,2** | **70** | **85** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | 23 | 429 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с | процент | 51,2 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| **9.** | **Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг** | **процент** | **65** | **75** | **90** | **90** | **90** | **90** |
|  |  | 68 230 | 0 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ\* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг\* | процент | 91 | 94 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | минута | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
| Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства\* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг | процент | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

\* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Пущино

 от 24.11.2017 № 576-п

**8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Пущино Московской области» на 2017‑2021 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | где:  – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием |
| 12. | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | где: – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации города Пущино

 от 24.11.2017 № 576-п

**11.1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Пущино Московской области» на 2017‑2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Пущино |
| Задача 1 подпрограммы | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |
| Отчетный (базовый) период – 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 2 подпрограммы | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |
| 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Задача 3 подпрограммы | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Задача 4 подпрограммы | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем |
| 69% | 80% | 86% | 91% | 94% | 96% |
| Задача 5 подпрограммы | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 6 подпрограммы | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Задача 7 подпрограммы | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области |
| 70% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Задача 8 подпрограммы | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области |
| 51,2% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Пущино Московской области | Администрация города Пущино | Всего, в том числе: | **8 863**  | **4 410** | **4 410** | **4 410** | **4 410** | **26 503** |
| средства бюджета Московской области | 4 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 719 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 4 144 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 21 784 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | Всего, в том числе: | 4 144 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 21 784 |
| средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 4 144 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 21 784 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Московская область | Всего, в том числе: | 4 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 719 |
| средства бюджета Московской области | 4 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 719 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | 12,9 шт. | 13,0 шт. | 13,1 шт. | 13,2 шт. | 13,3 шт. |
| Обеспеченность рабочих мест системой электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | 1,5 шт. | 2шт. | 2,25 шт. | 2,5 шт. | 2,75 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с | 70 % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % |

 Приложение № 5 к постановлению

 Администрации города Пущино

 от 24.11.2017 № 576-п

**11.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализацииподпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей)[[4]](#footnote-4) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы[[5]](#footnote-5) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 879 | **7 590** | 1 502 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | Управление делами, финансовый отдел | Обслуживание, ремонт, закупка необходимого программного обеспечения, компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, расходных материалов, для обеспечения деятельности Администрации города Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1 879 | **7 590** | 1 502 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| 1.1. | Основное мероприятие.Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 879 | **7 590** | 1 502 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | Управление делами | Обслуживание, ремонт, закупка необходимого программного обеспечения, компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, расходных материалов, для обеспечения деятельности Администрации города Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1 879 | **7 590** | 1 502 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| 1.1.1. | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 530 | **5 829** | 1 101 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | Управление делами | Обеспечение развития информационно-технологической инфраструктуры Администрации, выполнение замены средств вычислительной техники, |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1 530 | **5 829** | 1 101 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 |
| 1.1.2. | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 349 | **1 761** | 401 | 340 | 340 | 340 | 340 | Управление делами, финансовый отдел | Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам, для увеличения эффективности работы сотрудников, доступа к необходимым справочным материалам (в т.ч. автоматизированной системы управления бюджетным процессом (АСУБП) в части исполнения местного бюджета) |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 349 | **1 761** | 401 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 1.1.3. | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление делами | Закупка необходимого компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **1 027** | 911  | 29 | 29 | 29 | 29 | Управление делами | Обеспечение Администрации города Пущино единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **1 027** | 911 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Средства бюджета Московской области[[6]](#footnote-6) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие.Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **1 027** | 911  | 29 | 29 | 29 | 29 | Управление делами |  Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Пущино  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **1 027** | 911 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Средства бюджета Московской области[[7]](#footnote-7) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **116** | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | Управление делами | Подключение Администрации города Пущино к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд Администрации города Пущино и обеспечения работы в ней  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **116** | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Средства бюджета Московской области7 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **9,5** | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление делами | Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд Администрации города Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **9,5** | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **901,5** | 901,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление делами | Обеспечение Администрации города Пущино телефонной связью |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **901,5** | 901,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 330 | **2 931** | 295 | 659 | 659 | 659 | 659 | Управление делами, отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ | Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности.  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 330 | **2 931** | 295 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 3.1. | Основное мероприятие.Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 330 | **2 931** | 295 | 659 | 659 | 659 | 659 | Управление делами, отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ | Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности.  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 330 | **2 931** | 295 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 3.1.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 330 | **2 931** | 295 | 659 | 659 | 659 | 659 | Управление делами, отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ | Проведение мероприятий для аттестации АРМ содержащих персональные данные, а также приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 330 | **2 931** | 295 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **4 086** | 430 | 914 | 914 | 914 | 914 | Управление делами, комитет по управлению имуществом города Пущино, отдел экономики | Обеспечение использования в деятельности Администрации города Пущино региональных информационных систем  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **4 086** | 430 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 4.1. | Основное мероприятие.Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **4 086** | 430 | 914 | 914 | 914 | 914 | Управление делами, комитет по управлению имуществом города Пущино, отдел экономики | Обеспечение подключения к региональным информационным системам и сопровождение пользователей Администрации города Пущино  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **4 086** | 430 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 4.1.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **912** | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 | Управление делами, комитет по управлению имуществом города Пущино | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности администрации города Пущино (внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО; ИС УНП МО для взаимодействия с ГИС о государственных и муниципальных платежах) |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **912** | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 4.1.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **1 640** | 200 | 360 | 360 | 360 | 360 | Управление делами, отдел экономики | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в Администрации города Пущино  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **1 640** | 200 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 4.1.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **1 534** | 230 | 326 | 326 | 326 | 326 | Управление делами | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности Администрации города Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **1 534** | 230 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 367 | **10 417** | 5 273 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | Отдел образования |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1 023 | **6 127** | 983 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 |
| Средства бюджета Московской области[[8]](#footnote-8) | 344 | **4 290** | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие.Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 367 | **10 417** | 5 273 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | Отдел образования |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1 023 | **6 127** | 983 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 |
| Средства бюджета Московской области8 | 344 | **4 290** | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 068 | **5 705** | 757 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | Отдел образования | Обеспечение доступа к высокоскоростному каналу доступа к сети Интернет |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 918 | **5 705** | 757 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 |
| Средства бюджета Московской области | 150 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 56 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования | Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 56 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 243 | **4 940** | 4516 | 125 | 125 | 125 | 49 | Отдел образования | Оснащение общеобразовательных организаций городского округа Пущино Московской области современными аппаратно-программными комплексами  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 49 | **650** | 226  | 125 | 125 | 125 | 49 |
| Средства бюджета Московской области8 | 194 | **4 290** | 4 290  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Основное мероприятие.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Основное мероприятие.Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3. | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Задача 8. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **452** | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **23** | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **429** | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Основное мероприятие.Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью | Обеспечение доступа к высокоскоростному каналу доступа к сети Интернет |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Основное мероприятие.Обеспечение на основе использования информационных технологий доступности для населения информации об объектах культурного наследия регионального и муниципального значения Московской области, формирование электронных коллекций по уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **452** | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **23** | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **429** | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1. | Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | **452** | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью | Обеспечение доступности для населения информации об объектах культурного наследия регионального и муниципального значения Московской области, формирование электронных коллекций по уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов. |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | **23** | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **429** | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | **26 503** | 8 863 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | **21 784** | 4 144 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| Средства бюджета Московской области | **4 719** | 4 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6 к постановлению

Администрации города Пущино

 от 24.11.2017 № 576-п

**12. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

**12.1. Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация города Пущино |
| Задача подпрограммы | Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пущино | Всего:в том числе: | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 72 450 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 68 526,5 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 923,5 |
| Основные результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 94 % | 94,2 % | 94,4 % | 94,6 % | 94,8 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | 13 минут | 12,5 минут | 12 минут | 11,5 минут | 11 минут |

**12.2. Описание задачи Подпрограммы**

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Основной задачей Программы является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

**12.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.

Решение задачи Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Подпрограммы.

 Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - реализация общесистемных мер);

обеспечение деятельности МФЦ;

развитие МФЦ.

**12.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках Подпрограммы**

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется
в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области:

 - снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг для населения;

 - увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;

 - реализация межведомственного информационного взаимодействия;

 - оптимизация порядка разработки и утверждения административных регламентов.

**12.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполне-ния меро­приятия (годы) | Источники финансирования | Объем финанси-рования меропри-ятия в 2016 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | 14 282 | 72 450,0 | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 13 967 | 68 526,5 | 13 962  | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 |
| Средства бюджета Московской области | 315 | 3 923,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино | снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг для населения |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»  | 2017-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 14 282,00 | 68 230 | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино | снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг для населения |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 13 967,00 | 68 230 | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 |
| Средства бюджета Московской области | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 14 282 | 68 230 | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино | Обеспечение деятельности МФЦ |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 13 967 | 68 230 | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 |
| Средства бюджета Московской области | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.Развитие МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино | Обеспечение деятельности МФЦ |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «МФЦ г. Пущино», Администрация города Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Пущино Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | **68 230** | **13 962** | **13 567** | **13 567** | **13 567** | **13 567** |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | **68 230** | 13 962 | 13 567 | 13 567 | 13 567 | 13 567 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Заполняется муниципальным образованием Московской области. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные значения показателей носят рекомендуемый характер. Остальные значения указываются муниципальными образованиями Московской области самостоятельно с привязкой к планируемым объемам финансирования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатель используется в том числе и для населенных пунктов, население в которых менее 10 тыс. человек. [↑](#footnote-ref-3)
4. Объем финансирования указывать на конец 2016 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется по аналогии с подпрограммой 2 государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы. [↑](#footnote-ref-5)
6. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в подпрограмме 2 государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в подпрограмме 2 государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы. [↑](#footnote-ref-7)
8. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в подпрограмме 2 государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы. [↑](#footnote-ref-8)