в

Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21.08.2019 |  | № | 376-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌	          	                                  	                                     		┐

- О внесении изменений в постановление Администрации

- города Пущино от 25.08.2017 № 427-п «Об утверждении

- муниципальной адресной программы

- муниципального образования «Городской округ Пущино»

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

- в городском округе Пущино Московской области на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», Уставом городского округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Пущино от 25.08.2017 № 427-п «Об утверждении муниципальной адресной программы муниципального образования «Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино Московской области на 2016-2019 годы» (в ред. от 26.04.2018 № 195-п) следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной адресной программы муниципального образования «Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино Московской области на 2019-2025 годы»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу муниципального образования «Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино Московской области на 2019-2025 годы».

2. Внести изменения в муниципальную адресную программу муниципального образования «Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино Московской области на 2019-2025 годы», изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Общему отделу Администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Хорькова А.А.

И.о. руководителя Администрации                                     	                             А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

Администрации городского округа Пущино

от 21.08.2019 № 376-п

Муниципальная адресная программа муниципального образования

«Городской округ Пущино» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2019-2025 годы»

Паспорт муниципальной адресной программы муниципального образования «Городской округ Пущино» Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2019-2025 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации городского округа Пущино Хорьков А.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи программы: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Пущино; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 593015063,3 | 60224520,24 | 90336780,38 | 442453762,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 41904704,7 | 4255694,15 | 6383541,23 | 31265469,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 634919768 | 64480214,39 | 96720321,61 | 473719232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 10401,7 | 0 | 2640,9 | 7760,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 574 | 0 | 151 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика, цели и задачи Программы

Аварийный жилищный фонд на территории городского округа Пущино Московской области, признанный таковым до 01.01.2017 в порядке, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», составляет 10 401,70 квадратный метр.

Программа разработана в рамках Жилищного кодекса, а также в рамках реализации Федерального закона.

В Программу включено 5 многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Общая расселяемая площадь жилых помещений составляет 10 401,70 квадратный метр.

Основными целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Программы являются:

качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в Московской области;

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

2. Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются, средства бюджета Московской области и средства бюджета городского округа Пущино.

Общий объем финансирования Программы составляет 634 919 768, 00 рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения – 593 015 063, 30 рубля;

- средства бюджета городского округа Пущино на софинансирование мероприятий Программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения – 41 904 704, 70 рубля;

3. Обоснование объемов финансирования Программы

Потребность в финансовых средствах Муниципального образования для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

Vф.ср.i = С х Sрас.i, где

Vф.ср.i – потребность Муниципального образования в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение.

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 61 040,00 рублей.

Стоимость 1 квадратного метра при реализации Программы определяется как средневзвешенная стоимость 1 квадратного метра в зависимости от конструктивных параметров жилого дома.

Sрас.i – расселяемая площадь жилых помещений в Муниципальном образовании 
в соответствующем этапе реализации Программы.

Средства бюджета Московской области предоставляются Муниципальному образованию в форме субсидий из бюджета Московской области.

При этом минимальный размер софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино, не может быть менее 6,6%.

Остатки не использованных денежных средств в отчетном финансовом году подлежат переносу на следующий год реализации Программы.

Условия софинансирования для реализации Программы рассчитывается:

субсидия бюджету городского округа Пущино, сформированная за счет средств бюджета Московской области (Stобл.ф.ср.i), рассчитывается по формуле:

St обл.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dо%, где:

Dо% – предельный уровень софинансирования расходных обязательств Муниципального образования из бюджета Московской области. Размер предельного уровня софинансирования определен в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Обязательная доля софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино рассчитывается по формуле:

St мун.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dм%, где:

Dм% – уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино. Размер уровня софинансирования за счет средств бюджета городского округа Пущино – участника Программы рассчитывается по формуле:

Dм%=100%- Dо%.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета городского округа Пущино.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Программой, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств бюджета городского округа Пущино.

Объемы и источники финансирования, распределение субсидий бюджету городского округа Пущино из бюджета Московской области приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ежегодно этапы Программы по завершении соответствующего финансового года подлежат корректировке с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области, в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования прошедших и незавершенных этапов сохраняются.

Также корректировка этапов Программы допускается при заключении Администрацией городского округа Пущино соглашений с гражданами – собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах о предоставлении жилых помещений с более высокими потребительскими качествами по сравнению с изымаемыми жилыми помещениями при условии доплаты собственником соответствующей разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2013 № 23/МС «Об утверждении методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

3.1. Порядок уточнения объемов финансирования в ходе реализации Программы

Объемы финансовой поддержки за счет бюджета Московской области в ходе реализации Программы подлежат уточнению (корректировке) в следующих случаях:

- При корректировке площади многоквартирных домов (далее – МКД), подлежащих расселению, в случае уточнения ранее представленных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений, выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях об общей площади аварийного жилищного фонда.

- При уменьшении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятий Программы, по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленной в разделе 3 настоящей Программы.

4. Механизм реализации Программы

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки Муниципальному образованию на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Перечень аварийных МКД, признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в Приложении № 2 к Программе. Финансирование из всех бюджетов по годам приведено в Приложении № 1.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном МКД, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных МКД осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса. При формировании Программы Муниципальное образование определяет параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных МКД:

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных МКД (Приложение № 3 к Программе).

Способ переселения граждан из аварийных МКД, определенный в Приложении № 3 к Программе может быть изменен Муниципальным образованием в ходе реализации  Программы с учетом волеизъявления граждан - собственников помещений в аварийных МКД и сохранения условий софинансирования, на основании заявок в адрес Государственного заказчика с приложением подписанных в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашений о выкупе и (или) муниципальных контрактов с последующим внесением по завершению соответствующего финансового года, изменений в Программу с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области.

Муниципальное образование – заключает с Министерством строительного комплекса Московской области соглашение, определяющие порядок взаимодействия Администрации городского округа Пущино с Министерством строительного комплекса Московской области по реализации мероприятий Программы (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения о:

расходных обязательствах Муниципального образования;

размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;

значениях показателей результативности предоставления субсидии;

порядке осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидий;

последствиях недостижения Муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сроках предоставления отчетов;

установлении порядка возврата субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

обеспечении приемки законченных строительством домов, построенных в целях реализации Программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

обеспечении доступности помещений, приобретаемых в рамках реализации Программы, для маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, в частности, обеспечении преимущественного предоставления указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже;

обеспечении информирования граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путём размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов) в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Правительстве Московской области и Муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона;

сроках предоставления графиков реализации Программы по очередному этапу, а также отчетов об исполнении указанных графиков;

штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, просрочки предоставления отчетности;

ходе реализации Программы, предоставления недостоверной отчетности;

указании в муниципальных контрактах ответственности поставщиков и подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом обязательства Муниципального образования перед Министерством строительного комплекса Московской области;

уведомлении в течение 30 дней Государственного заказчика в случае естественного убытия (смерти) переселяемых граждан или высвобождения расселяемого помещения по иным причинам;

обязательства Муниципального образования об уведомлении Министерства строительного комплекса Московской области, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселении с привлечением внебюджетных источников;

оборудовании строительных площадок веб-камерами.

Форма соглашения устанавливается Министерством строительного комплекса Московской области.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа представляемой Муниципальным образованием отчетности;

составление отчетов о ходе реализации Программы, исполнении пунктов 4, 9.8, части 1 статьи 14 Федерального закона и о расходовании средств, направленных на выполнение Программы в установленном порядке;

предоставление ежеквартально в Министерство экономики и финансов Московской области отчетов о выполнении мероприятий государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Муниципальное образование осуществляет:

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению 
до граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации Программы, исполнении пунктов 4, 9.8, части 1 статьи 14 Федерального закона и расходовании финансовых средств.

5. Условия предоставления субсидий на реализацию Программы

Условиями предоставления субсидий из бюджета Московской области являются:

выполнение условий, установленных пунктом 12, подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

обеспечение Муниципальным образованием уровня софинансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Пущино Московской области;

наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обязательства Муниципального образования об уведомлении Министерства строительного комплекса Московской области, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселению с привлечением внебюджетных источников.

Министерство строительного комплекса Московской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Московской области отчет о ходе реализации Программы.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

В случае если в отчетном финансовом году Муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидий, установленное Соглашением, субсидии в очередном финансовом году такому Муниципальному образованию не предоставляются до устранения муниципальным образованием Московской области отставания от установленного значения показателя результативности предоставления субсидий.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном порядке в случае нарушения Муниципальным образованием условий соглашения.

При невозможности устранения допущенного Муниципальным образованием нарушения условий соглашения, предоставление субсидий прекращается.

Ответственность за достоверность представляемых Министерству строительного комплекса Московской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на Администрацию городского округа Пущино.

6. Планируемые показатели выполнения Программы

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых показателей выполнения Программы (Приложение № 4 к Программе).

Основными показателями эффективности Программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, количеству и площади расселенных помещений в результате выполнения Программы.

В результате реализации Программы планируется:

переселить 574 человека;

расселить 229 помещений

общей расселяемой площадью 10 401,70 квадратный метр.

В том числе:

по IV этапу (2020 год):

переселить 151 человек, расселить 58 помещений общей площадью 2 640,90 квадратных метров.

по IV этапу (2021 год):

переселить 423 человека, расселить 171 помещений общей площадью 7 760,80 квадратных метров.

Примечание: отражено в Приложении № 4 к Программе.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели: созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

7. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация городского округа Пущино.

8. Планируемые результаты реализации муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2019-2025 годы»

| - № п\п | - Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Тип показателя | - Единица измерения | - Базовое значение на начало реализации подпрограммы | - Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  | - Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год |  |
| - 1 | - Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению | - отраслевой | - Кв.м. | - 0 | - 0 | - 2640,9 | - 7760,8 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | - * |
| - 2 | - Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | - Обращение Губернатора Московской области | - человек | - 0 | - 0 | - 151 | - 423 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - * |
| - 3 | - Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области | - отраслевой | - штук | - 0 | - 0 | - 58 | - 171 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - * |
| - 4 | - Нет аварийному жилью-исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | - отраслевой | - балл | - 0 | - 0 | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - * |
| - 5 | - Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | - отраслевой | - балл | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - * |

- 9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной адресной программы

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Пущино на 2019-2025 годы»

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Ежеквартально |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Значение показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Ежеквартально |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Значение показателя определяется исходя из количества помещений, расселенных из аварийного фонда в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Ежеквартально |
| «Нет аварийному жилью» - исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2016-2020 годы» | = где – коэффициент оценки выполнения мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда за отчетный квартал, баллы; –выполнение мероприятий дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную программу МО «Переселения граждан из аварийного жилья на 2016-2020 годы» (от 1 до 100 баллов); выполнение мероприятий дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную программу «Жилище» (от 1 до 100 баллов); выполнение мероприятий по расселению аварийных домов в рамках договора развития застроенных территорий (от 1 до 100 баллов); выполнение мероприятий по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов (от 1 до 100 баллов); количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4); определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015 (от 1 до 100 баллов). | Адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилья на 2016-2020 годы» | Ежеквартально |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | , где – количество всех домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых на текущий момент не определен; - количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым в текущем квартале найден способ расселения. Процент выполнения приравнивается к количеству баллов, от 0 до 100 баллов. Если способ расселение аварийного жилищного фонда в течение отчетного периода не найден, то показатель баллов. | Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» | Ежеквартально |

Приложение № 1

к Программе

Перечень аварийных многоквартирных домов с учетом фактического финансирования по годам

| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | За счет средств бюджета Московской области |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино: 5 |  |  |  |  |  | 574 | 574 | 10401,70 | 229 | 164 | 65 | 10401,70 | 7349,00 | 3052,79 | 634919768,00 | 593015063,30 | 60224520,24 | 90336780,38 | 442453762,68 | 41904704,70 | 4255694,15 | 6383541,23 | 31265469,32 |
| 1 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 18 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 144 | 144 | 2732,40 | 59 | 48 | 11 | 2732,40 | 2240,20 | 492,20 | 166785696,00 | 155777840,06 | 0,00 | 0,00 | 155777840,06 | 11007855,94 | 0,00 | 0,00 | 11007855,94 |
| 2 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 19 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 151 | 151 | 2640,90 | 58 | 41 | 17 | 2640,90 | 1864,10 | 776,80 | 161200536,00 | 150561300,62 | 60224520,24 | 90336780,38 | 0,00 | 10639235,38 | 4255694,15 | 6383541,23 | 0,00 |
| 3 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 10 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 115 | 115 | 1915,40 | 44 | 31 | 13 | 1915,40 | 1278,50 | 636,90 | 116916016,00 | 109199558,94 | 0,00 | 0,00 | 109199558,94 | 7716457,06 | 0,00 | 0,00 | 7716457,06 |
| 4 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 20 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 24 | 24 | 535,20 | 11 | 7 | 4 | 535,20 | 332,2 | 203,00 | 32668608,00 | 30512479,87 | 0,00 | 0,00 | 30512479,87 | 2156128,13 | 0,00 | 0,00 | 2156128,13 |
| 5 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 17 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 140 | 140 | 2577,80 | 57 | 37 | 20 | 2577,80 | 1634,00 | 943,80 | 157348912,00 | 146963883,81 | 0,00 | 0,00 | 146963883,81 | 10385028,19 | 0,00 | 0,00 | 10385028,19 |

Перечень аварийных многоквартирных домов, по которым ведется претензионная работа.

| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  |  |  | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД |  |  |  |  | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению |  | Общая площадь жилых помещений МКД |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность |  |  | муниципальная собственность |  |  |  |  |  | частная собственность |  |  | муниципальная собственность |  |  |  |  |  | За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | Всего |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. |  | кв.м |  | ед. |  |  | ед. |  |  | ед. |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  |  | руб. |  |  |  | руб. |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |
| Итого МКД по городскому округу Пущино: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  | 2479,60 |  | 57 |  |  | 0 |  |  | 57 |  |  | 2479,60 |  |  | 0 |  |  | 2479,60 |  |  | 21647994,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21647994,20 |  |  | 0,00 |  |  |  | 21647994,20 |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | г. Пущино, мкр "В", д. 18 |  | 498-п |  | 15.10.2013 |  |  |  |  | IV кв. 2020 |  |  | IV кв. 2020 |  |  |  | 1 | 1 |  | 30,40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 30,40 |  |  | 0,00 |  |  | 30,40 |  |  | 5 840 347,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 840 347,80 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 840 347,80 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | г. Пущино, мкр. "В", д. 10 |  | 498-п |  | 15.10.2013 |  |  |  |  | IV кв. 2020 |  |  | IV кв. 2020 |  |  |  | 7 | 7 |  | 141,10 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 141,10 |  |  | 0,00 |  |  | 141,10 |  |  | 4 347 441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 347 441,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 4 347 441,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | г. Пущино, мкр. "В", д. 20 |  | 498-п |  |  |  | 15.10.2013 |  |  |  | IV кв. 2020 |  |  |  | IV кв. 2020 |  | 117 | 117 |  | 2 188,60 |  |  |  | 49 |  |  | 0 |  |  | 49 |  |  | 2 188,60 |  |  | 0,00 |  |  | 2 188,60 |  |  | 5 758 113,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 758 113,20 |  |  | 0,00 |  |  | 5 758 113,20 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | г. Пущино, мкр "В", д. 17 | 498-п |  |  |  | 15.10.2013 |  |  | IV кв. 2020 |  |  |  |  | IV кв. 2020 |  | 5 |  |  | 5 |  | 119,50 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 119,50 |  |  | 0,00 |  |  | 119,50 |  |  | 5 702 092,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 702 092,20 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 702 092,20 |  |  | 0,00 |

| Приложение № 2 к Программе Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино: 5 |  |  |  |  |  | 574 | 574 | 10401,70 | 229 | 164 | 65 | 10401,70 | 7349,00 | 3052,79 | 634919768,00 | 593015063,30 | 41904704,70 |
| 1 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 18 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 144 | 144 | 2732,40 | 59 | 48 | 11 | 2732,40 | 2240,20 | 492,20 | 166785696,00 | 155777840,06 | 11007855,94 |
| 2 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 19 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 151 | 151 | 2640,90 | 58 | 41 | 17 | 2640,9 | 1864,10 | 776,80 | 161200536,00 | 150561300,52 | 10639235,38 |
| 3 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 10 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 115 | 115 | 1915,40 | 44 | 31 | 13 | 1915,40 | 1278,50 | 636,90 | 116916016,00 | 109199558,94 | 7716457,06 |
| 4 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 20 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 24 | 24 | 535,20 | 11 | 7 | 4 | 535,20 | 332,2 | 203,00 | 32668608,00 | 30512479,87 | 2156128,13 |
| 5 | г.Пущино, микрорайон «В», дом 17 | 498-п | 15.10.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 140 | 140 | 2577,80 | 57 | 37 | 20 | 2577,80 | 1634,00 | 943,80 | 157348912,00 | 146963883,81 | 10385028,19 |

| Приложение № 3 к Программе Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) |  | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Договор долевого участия |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВСЕГО МКД по городскому округу Пущино: 5 |  | 10401,70 | 634919768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10401,70 | 634919768,00 |
| 1 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 18 | 2732,40 | 166785696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2732,40 | 166785696,00 |
| 2 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 19 | 2640,90 | 161200536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2640,90 | 161200536,00 |
| 3 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 10 | 1915,40 | 116916016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1915,40 | 116916016,00 |
| 4 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 20 | 535,20 | 32668608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,20 | 32668608,00 |
| 5 | г. Пущино, микрорайон «В», дом 17 | 2577,80 | 157348912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2577,80 | 157348912,00 |

| Приложение № 4 к Программе Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Пущино Московской области | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | всего |  |
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |  |
| Итого по программе | 0,00 | 2640,90 | 7760,80 | 10401,70 | 0 | 58 | 171 | 229 | 0 | 151 | 423 | 574 |  |
| IV этап Программы (2020-2021 годы) | 0,00 | 2640,90 | 7760,80 | 10401,70 | 0 | 58 | 171 | 229 | 0 | 151 | 423 | 574 |  |