**в**

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.11.2019** |  | **№** | **482-п** |

г. Пущино

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы

городского округа Пущино» на 2017-2021 годы

Руководствуясь [ст. 179](consultantplus://offline/ref=2CD57A81F06995D87F9773949D4D2089BD7AFF9A8FD789F21E99F625E669D3C3F35EB9536C906795D9i3G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3743A53657473F794582FEBBD783F7BB8EEE2F2CR7gDF) городского округа Пущино Московской области, постанов

лением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением Администрации города Пущино от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 30.12.2016 № 671-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы (в ред. от 31.07.2017 № 375-п, от 09.01.2018 № 1-п, от 23.01.2018 № 37-п, от 21.05.2018 № 223-п, от 22.08.2018 № 334-п, от 28.12.2018 № 558-п, от 13.02.2019 № 63-п), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 15.11.2019 № 482-п

**1. Паспорт муниципальной программы «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа**

**Пущино» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Хорьков А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Пассажирский транспорт общего пользования»  2. «Дороги городского округа»  3. «Безопасность дорожного движения» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 60682 | 14454 | 33772 | 12456 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 95984 | 15963 | 25546 | 23149 | 14713 | 16613 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 156027 | 30417 | 59318 | 34966 | 14713 | 16613 |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной**

**системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации  мероприятий подпрограммы | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | |  |
| 1. | Целевой показатель 1.Создание парковочных машиномест | отраслевой | м/м |  | 101 | 60 | 20 | 20 | 20 | Подпрограмма 2.  2.1.3 Ремонт автомобильных дорог |
| 2. | Целевой показатель 4.  Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%) | отраслевой | % |  | 13,38 | 14 | 15 | 15,5 | 16 |  |
| 3. | Целевой показатель 3.  Внедрение ГЛОНАСС- Степень внедрения и эфективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | отраслевой | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Целевой показатель 4. Комфортный автобус – доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутах. | отраслевой | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги городского округа» | | | | | | | | | |
| 5. | Целевой показатель 1.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (%) | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма  2. Мероприятие 1.1.1. Проектирование автомобильных дорог  1.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 6. | Целевой показатель 2.  Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. м2) | отраслевой | м2 |  | 12118 | 27374 | 10062 | 7641 | 7641 | Подпрограмма 2.  2.1.4. Ремонт автомобильных дорог |
| 7. | Целевой показатель 3.  Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | отраслевой | км. |  | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,5 | Подпрограмма 2. Мероприятие 1.1.1. Проектирование автомобильных дорог  1.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 8. | Целевой показатель 4.  Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | отраслевой | км. |  | 17,34 | 17,44 | 17,54 | 17,64 | 17,95 | Подпрограмма 2.  Мероприятие 2.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино Московской области |
| 9. | Целевой показатель 5. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | отраслевой | % |  | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | Подпрограмма 2.  Мероприятие 2.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино Московской области |
| 10. | Целевой показатель 6.  У каждой дороги хозяин-доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | отраслевой | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 14. | Целевой показатель 1. 1.Протяженность веломаршрутов | отраслевой | км. |  | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3.  Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 15. | Целевой показатель 2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск), (количество погибших на 100 тыс. населения) | отраслевой | (количество погибших на 100 тыс. населения) ед. |  | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | Подпрограмма 3.Основное мероприятие Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 16. | Целевой показатель 3.  ДТП - снижение смертности от ДТП на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | отраслевой | шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3.  Мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |

2. **Общая характеристика проблемы в сфере дорожно-транспортного комплекса, на решение которой направлена муниципальная программа «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа**

**Пущино» на 2017-2021 годы**

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города Пущино. Обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем в связи с ежегодным ростом интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах города.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Пущино на 01.01.2017 составляет всего 26 км. 534 м.

Из них: в собственности Московской области – 6 км.162 м; в собственности города Пущино – 20 км. 372 м, из которых:

- с усовершенствованным покрытием – 16 км. 962 м;

- с переходным типом покрытия 3 км.186 м;

- с низшим типом покрытия 224 м.

Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2017 составляет 15%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Основными причинами изношенности покрытия автомобильных дорог, являются:

- недостаточное финансирования на ремонт и содержание дорог;

- постоянное увеличение интенсивности дорожного движения;

- рост парка транспортных средств;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- увеличение перевозок автотранспортом тяжеловесного груза.

В городском округе Пущино Московской области недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах (строительство транспортных развязок, расширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.), что существенно затрудняет процесс оптимизации дорожного движения.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Достижение показателей программы позволит улучшить дорожно-транспортную сеть, повысить безопасность дорожного движения, обеспечит сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, включая парковки и тротуары на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию.

**3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав П муниципальная программа «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа**

**Пущино» на 2017-2021 годы**

Структура и перечень подпрограмм соответствует основным целям развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Пущино. В состав муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы (далее – Программа) входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 1 включает в себя: Оказание услуг по перевозке пассажиров.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающих свободу передвижения и мобильность населения.

Подпрограммой предусмотрено:

- увеличение количества перевезённых пассажиров общественным наземным транспортом, повышение качества обслуживания пассажиров на регулярном муниципальном автобусном маршруте № 13 города Пущино;

- оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным финансированием из средств бюджета городского округа Пущино Московской области;

Программа рассчитана на доступность и качество услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городской округ Пущино Московской области.

Подпрограмма 2. «Дороги городского округа» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 2 включает в себя содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области. Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- ямочный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов.

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма 3).

Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Пущино Московской области:

- устройство ограждения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- выполнение Проекта организации дорожного движения;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установка и замена дорожных знаков;

- развитие велоинфраструктуры и велопроката.

**4. Описание целей муниципальной программы «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа**

**Пущино» на 2017-2021 годы**

Целью Программы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение пропускной способности автотранспорта по автомобильным дорогам.

Основные задачи Программы:

1. Снижение негативных последствий автомобилизации.

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

4. Оказание услуг по перевозке пассажиров.

5. Разработка проекта организации дорожного движения.

6. Создание парковок для автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа**

**Пущино» на 2017-2021 годы**

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, а также совершенствование и поддержание на необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- выполнение ямочного ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- установка дорожных бортовых камней.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержание в необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание их в надлежащем состоянии, а также на улучшение профилактической работы с населением города.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Проекта организации дорожного движения;

- ежегодное обновление горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- замена и установка дорожных знаков.

**7. Паспорт подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация городского округа Пущино | Всего: в том числе: | 105 | 104 | 17 | 1 | 1 | 228 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 105 | 104 | 17 | 1 | 1 | 228 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.1. Общая характеристика реализации Подпрограммы 1**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Пущино Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Программа разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальной программ.

В последние годы транспорт городского округа Пущино Московской области развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Программа направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области в сфере дорожно-транспортного комплекса.

В настоящее время транспортное обслуживание городского округа Пущино Московской области обеспечивает предприятие: автоколонна № 1790 ГУП МО «Мострансавто».

К основным проблемам развития и функционированиедорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести: снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие парковок, обеспечивающих разгрузку автомобильных дорог, а также ускоренное передвижение пассажиропотоков с учетом преимущества транспорта общего пользования.

**7.2. Описание целей и задач Подпрограммы 1**

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа Пущино Московской области.

Для достижения этой цели необходимо решить задачи:

1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.

3. Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом.

4. Обеспечение потребности населения в условиях по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Данная задача реализуется посредством использования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС для управления движением пассажирского транспорта.

**7.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1**

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма 1 включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4. перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа**  **Пущино» на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации подпрограммы | Срок  исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения мероприятий |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие Организация машиномест на парковках общего пользования | 2017-2021 | Итого | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие Создание системы обеспечение безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом | 2017-2021 | Итого | 105 | 212,0029 | 105 | 104 | 17 | 1 | 1 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 105 | 212 | 105 | 104 | 17 | 1 | 1 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 | Итого | 105 | 228 | 105 | 104 | 17 | 1 | 1 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области Московской области | 105 | 228 | 105 | 104 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Паспорт подпрограммы 2 «Дороги городского округа» муниципальной программы «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных  средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого |
| Подпрограмма «Дороги городского округа» | Администрация городского округа Пущино | Всего:  в том числе: | 28132 | 55000 | 34094 | 13218 | 15118 | 145562 |
| Средства бюджета Московской области | 14454 | 33772 | 12456 | 0 | 0 | 60682 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 13678 | 21228 | 21638 | 13218 | 15118 | 84880 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8.1. Характеристика проблемы в сфере дорожно-транспортного комплекса, на решение которой направлена Подпрограмма 2**

Развитие дорожно-транспортного комплекса является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие городского округа Пущино. Обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем в связи с ежегодным ростом интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах города.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Пущино на 01.01.2017 составляет всего 26 км. 534 м.

Из них: в собственности Московской области – 6 км.162 м; в собственности города Пущино – 20 км. 372 м, из которых:

- с усовершенствованным покрытием – 16 км. 962 м.

- с переходным типом покрытия 3 км.186 м.

- с низшим типом покрытия 224 м.

Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2017 составляет 15%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Основными причинами изношенности покрытия автомобильных дорог, являются:

- недостаточное финансирования на ремонт и содержание дорог.

- постоянное увеличение интенсивности дорожного движения.

- рост парка транспортных средств.

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

- увеличение перевозок автотранспортом тяжеловесного груза.

В городском округе Пущино недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах (строительство транспортных развязок, расширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.), что существенно затрудняет процесс оптимизации дорожного движения.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Достижение показателей программы позволит улучшить дорожно-транспортную сеть, повысить безопасность дорожного движения, обеспечит сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области, включая парковки и тротуары на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию.

**8.2. Описание целей и задач Подпрограммы 2**

Целью Подпрограммы 2 является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение пропускной способности автотранспорта по автомобильным дорогам.

Основные цели и задачи Подпрограммы 2:

1. Снижение негативных последствий автомобилизации.

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

5. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения.

6. Разработка проекта организации дорожного движения

7. Создание парковок для автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

**8.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2**

Мероприятия Подпрограммы 2 «направлены на сохранение сети муниципальных автомобильных дорог городского округа Пущино, а также совершенствование и поддержание на необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание в надлежащем состоянии, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Пущино Московской области.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия:

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- очистка проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов от мусора и грязи;

- выполнение ямочного ремонта покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- установка дорожных бортовых камней.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дороги городского округа» муниципальной программы «Развитие** **и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации подпрограммы | Срок  исполнения меро-приятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный | Результаты |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | за выполнение мероприятия подпрограммы | выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  1.1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 0 | 51215 | 0 | 3300 | 1915 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 5215 | 0 | 3300 | 1915 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие  Проектирование автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого: | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого | 0 | 1915 | 0 | 0 | 1915 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 1915 | 0 | 0 | 1915 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие  Содержание, ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог городского округа Пущино | 2017-2021 | Итого | 28132 | 142262 | 28132 | 51700 | 34094 | 13218 | 15118 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 19815 | 60682 | 14454 | 33772 | 12456 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 13678 | 81580 | 13678 | 17928 | 21638 | 13218 | 15118 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений городского округа Пущино |  | Итого | 8651 | 59327 | 8651 | 11054 | 15756 | 11183 | 12683 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 8651 | 59327 | 8651 | 11054 | 15756 | 11183 | 12683 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Содержание внутриквартальных дорог | 2017-2021 | Итого | 1800 | 13597 | 1800 | 4440 | 2887 | 2035 | 2435 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1800 | 13597 | 1800 | 4440 | 2887 | 2035 | 2435 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.4.  Ремонт автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 17681 | 67423 | 17681 | 36206 | 13536 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14454 | 60682 | 14454 | 33772 | 12456 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 3227 | 6741 | 3227 | 2434 | 1080 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 | Итого |  | 133106 | 28132 | 55000 | 21638 | 13218 | 15118 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19815 | 60682 | 14454 | 33772 | 12456 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 81913 | 13678 | 21228 | 18671 | 13218 | 15118 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**9. Паспорт подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | |  | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | Администрация городского округа Пущино | Всего: в том числе: | 2180 | 3973 | 1494 | 1494 | 1494 | 10635 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2180 | 3973 | 1494 | 1494 | 1494 | 10635 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9.1. Характеристика проблем в сфере безопасности дорожного движения, на решение которой направлена Подпрограмма 3**

Несмотря на принятые в последние время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким. В 2017 году на территории городского округа Пущино произошло 6 ДТП, из которых погиб 1 человек и получили травмы различной степени тяжести 6 человек. К основным факторам, определяющим причины уровня аварийности в городском округе Пущино Московской области, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 80 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения [Правил](consultantplus://offline/ref=7A8079BB22A90FC58189DFFE0FE12EB65BDAD673779CA96024B7BCF050FD300048984333D97FFB40OD4AJ) дорожного движения Российской Федерации (ПДД).

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городском округе Пущино Московской области, следует отнести:

- низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

- увеличение парка транспортных средств, недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог, низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточный контроль соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Основной работой по снижению количества дорожно-транспортных происшествий является создание условий для эффективности реализации программных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу.

Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

**9.2.Описание целей и задач Подпрограммы 3**

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем, повышение безопасности дорожного движения в городском округе Пущино на период до 2021 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограммы*.*

Цель - Повышение безопасности дорожного движения.

Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения решаются предусматривают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения детей на дорогах и улицах города, на приобретение детьми и подростками навыков применения Правил дорожного движения в повседневной жизни, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации:

- Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.

- Совершенствование организационного, информационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД «Серпуховское».

**9.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3**

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на поддержание в необходимом уровне технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, содержание их в надлежащем состоянии, а также на улучшение профилактической работы с населением города.

Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Проекта организации дорожного движения;

- ежегодное обновление горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

- устройство парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- очистка и ремонт остановочных пунктов;

- замена и установка дорожных знаков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной системы городского округа Пущино» на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие  Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. | 2017-2021 | Итого | 2180 | 10635 | 2180 | 3973 | 1494 | 1494 | 1494 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2180 | 10635 | 2180 | 3973 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Разметка проезжей части | 2017-2021 | Итого | 500 | 7991 | 500 | 2091 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 500 | 7991 | 500 | 2091 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие  Проект организации дорожного движения | 2017-2021 | Итого | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие  Замена старых установка новых дорожных знаков |  | Итого | 700 | 5408 | 700 | 1723 | 995 | 995 | 995 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 700 | 5408 | 700 | 1723 | 995 | 995 | 995 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие  Установка ограждений | 2017-2021 | Итого | 568 | 2564 | 568 | 499 | 499 | 499 | 499 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 568 | 2564 | 568 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие  Социальная реклама | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие  Доступная среда | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Понижение бордюрного камня для маломобильных групп населения с проезжей части дороги к тротуару |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие  Создание вело маршрутной сети | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 | Итого | 2180 | 10635 | 2180 | 3973 | 1494 | 1494 | 1494 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2180 | 10635 | 2180 | 3973 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |