

**в**

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04.12.2019** |  | **№** | **512-п** |

г. Пущино

┌ ┐

 О внесении изменений в муниципальную программу

 «Формирование современной комфортной городской среды»

 на 2018-2024 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино Московской области, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 18.01.2018 № 26-п (ред. от 20.02.2018 № 88-п, от 04.09.2018 № 350-п, от 19.10.2018 № 426-п, от 22.11.2018 № 481-п, от 18.04.2019 № 189-п, от 05.07.2019 № 321-п, от 05.09.2019 № 399-п, от 10.10.2019 № 438-п, от 22.11.2019 № 490-п), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 04.12.2019 № 512-п

**1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Хорьков Алексей Анатольевич |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино;Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик городского округа Пущино. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино»Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства Федерального бюджета  | 9063,46 | 6576,19 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 65874,53 | 28489,16 | 32378,37 | 1041,00 | 1041,00 | 975,0 | 975,0 | 975,0 |
| Средства бюджета города Пущино Московской области | 206742,32 | 39383,05 | 71527,27 | 34194,00 | 34194,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 |
| Внебюджетные источники | 11624,19 | 4851,0 | 6773,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного Фонда Московской области | 6917,47 | 0 | 6917,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 300221,97 | 79299,4 | 120083,57 | 35235 | 35235 | 10123 | 10123 | 10123 |

**2.** **Общая характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**в городском округе Пущино, в том числе формулировка основных**

**проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития**

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года, является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы (далее – Программа)является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать все существующие проблемы в рамках Программы, которая позволит благоустроить облик городского округа Пущино, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

Кроме того, на территории городского округа Пущино Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в разделе 11.5. к Программе.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы, с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

При реализации Программы следует учитывать риски, угрожающие в связи с изменениями внешней среды, а именно:

 - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния общественных и дворовых территорий, а также многоквартирных домов, что может потребовать концентрации средств муниципального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

При реализации Программы имеются финансовые риски, связанные с недостаточностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете городского округа Пущино. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из внебюджетных и других источников.

Для минимизации финансовых рисков:

- планируется создать все возможные условия для осуществления общественного контроля хода выполнения настоящей Программы на всех стадиях реализации намеченных мероприятий.

**4. Перечень подпрограмм и краткое описание**

**подпрограмм Программы**

В Программу включены три подпрограммы, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» (далее – Подпрограмма 3).

Целью Программы является создание условий для комфортного проживания населения на территории городского округа Пущино Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустроенных территорий городского округа Пущино;

- развитие электросетевого хозяйства на территории городского округа Пущино;

- выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Пущино.

Программа предусматривает проведение мероприятий:

- по обустройству общественных территорий;

- по обустройству дворовых территорий;

- по установке детских игровых площадок;

- по организации и проведению работ по ликвидации свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений;

- по формированию комфортной городской световой среды;

- по капитальному ремонту кровель, фасадов, электрического оборудования, систем водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также лифтового оборудования в многоквартирных домах;

- по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Пущино в соответствии с приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» на 2017-2021 годы.

В рамках Программы запланировано финансирование из бюджетов поселений в пределах предусмотренных средств на выполнение следующих мероприятий:

1. «Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установка и модернизация детских игровых площадок и других элементов благоустройства».
2. «Выполнение работ по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения в соответствии с приоритетным проектом «Светлый город».
3. «Выполнение работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в соответствии с приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» на 2017-2021 годы».
4. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино в соответствии с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы».

Результатом реализации Программы является развитие городского образа жизни, создание возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

**5. Описание целей Программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия Программы.

Целью Программы является: повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города.

Для достижения цели, муниципальным образованием поставлены следующие задачи:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области (по результатам инвентаризации).

2. Увеличение освещенных улиц, проездов и площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам.

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино Московской области.

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Реализация в полном объеме мероприятий позволит решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Пущино.

Программа содержит мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, озеленению территорий, размещению малых архитектурных форм, разработке архитектурно-планировочных концепций, установке детских игровых площадок, ремонту асфальтового покрытия, а также комплекс мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности и создания комфортной световой среды, улучшения условий для комфортного проживания в многоквартирных домах.

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

**7. Планируемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зона отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, парки. | отраслевой | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Целевой показатель 2Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. | отраслевой | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Целевой показатель 3Количество разработанных проектов благоустройства. | отраслевой | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Целевой показатель 4Количество установленных детских игровых площадок. | отраслевой | единица | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.5. | Целевой показатель 5Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. | отраслевой | %/ед. | 30/9 | 40/12 | 50/15 | 60/18 | 70/21 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 3 |
| 1.6. | Целевой показатель 7Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора. | отраслевой | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Целевой показатель 8Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.8. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.9. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.10. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» |  |
| 2.1. | Целевой показатель 2 «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | отраслевой | процент | 100 | 66,73 | 72,27 | 77,82 | 83,36 | 88,90 | 94,43 | 100 | 2 |
| 2.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | Отраслевой | единица | 1 | 4 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 2.3. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%) | отраслевой | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов.  | Отраслевой | единица | 64 | 36 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 |
| 3.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Отраслевой | единица | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 3.3. | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и высшее (А, В, С, D) | отраслевой | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3.4. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | отраслевой | единица | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |

**8. Методика расчета значений показателей реализации**

**Программы (Подпрограммы)**

**1. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий.**

Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству.

Единица измерения: шт.

**2. Количество благоустроенных общественных территорий(пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, парки.**

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

Единица измерения: ед.

**3. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.**

Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству.

Единица измерения: ед.

**4. Количество установленных детских игровых площадок.**

Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями.

Единица измерения: ед.

**5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.**

Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству.

Единицы измерения: процент / ед.

**6. «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям.**

Досв=Посв/Побщ\*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км.

Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562.

Единица измерения: процент.

**7. Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как площадь дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние в отчетном году.

Единица измерения: кв.м.

**8. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как отношение показателя «Общая протяженность линий уличного освещения, км» к показателю «Протяженность линий уличного освещения с изолированным проводом (СИП), км», умноженное на 100 процентов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя - данный показатель в 2017 году не рассчитывался.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как отношение показателя «Общее количество энергоэффективных светильников наружного освещения, ед.», к показателю «Общее количество светильников наружного освещения, ед.», умноженное на 100 процентов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя - данный показатель в 2017 году не рассчитывался.

**9. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.**

Кплан=Кфакт, где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц.

Единица измерения: ед.

**10. Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.**

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество.

**11. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.**

**12. Количество отремонтированных подъездов.**

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО.

Единица измерения: ед.

**13. Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД.**

Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием.

Единица измерения: ед.

**14. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.**

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт

Единицы измерения: ед.

**15. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D).**

Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано.

**16. Количество приобретенной техники для нужд территории городского округа Пущино Московской области.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество приобретенной в отчетном году техники для нужд территории городского округа Пущино Московской области.

**17. Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество фактически ликвидированных несанкционированных навалов мусора в отчетном году.

Единица измерения: ед.

Источник данных: Государственный административно-технический надзор Московской области, Министерство ЖКХ Московской области».

**18. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.**

Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Единица измерения: процент.

**19. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.**

Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр\*100% Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Единица измерения: процент.

**20. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.**

Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ\*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

Единица измерения: процент.

**9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия**

**программы с муниципальным заказчиком Программы (подпрограммы)**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области».

**10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы (Подпрограммы)**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области».

**11. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» Программы**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Пущино |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование Подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма I«Комфортная городская среда» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО, Министерство Благоустройства МО. | Всего:в том числе: | 35060,23 | 93457,66 | 21770,00 | 21770,00 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 172447,89 |
| Средства федерального бюджета | 6576,19 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063,46 |
| Средства бюджета Московской области | 6873,99 | 29045,99 | 1041,00 | 1041,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 40926,98 |
| Средства бюджета г.о. Пущино  | 21610,05 | 55006,93 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 | 115539,98 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного Фонда Московской области | 0 | 6917,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917,47 |

**11.2. Описание задач Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

Основной задачей Подпрограммы 1 является увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области.

Она достигается путем выполнения запланированных мероприятий. Характеристика мероприятий предусмотрена в следующем разделе.

**11.3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1**

**«Комфортная городская среда»**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализовать мероприятия, направленные, на развитие современной городской среды на территории городского округа Пущино, а именно:

- разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий, ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм, приобретение и установка детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

**11.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

Благоустройство территории городского округа Пущино включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа.

Так, уже существующие детские игровые и спортивные площадки, на данный момент времени не обеспечивают в полной мере потребности детей в игровом оборудовании, а некоторые объекты морально и физически устарели.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском округе Пущино не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными администрацией городского округа Пущино, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2019 формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городского округа Пущино;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (п. 11.5.), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы администрация городского округа Пущино в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области администрация городского округа Пущино в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2019 году указан в п. 11.5.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой городского округа).

Также муниципальной программой предусмотрено благоустройство индивидуальных жилых домов (ИЖС) и земельных участков, предоставленных для их размещения. С целью благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо провести мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства. Такими мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования.

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях.

**11.5. Адресный перечень дворовых территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес двора (необходимо указать полный перечень МКД, входящих в состав двора)** | **Год комплексного благоустройства** |
| **1** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 1,2,3,4,11. |  |
| **2** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 5,6,7,8,9. |  |
| **3** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 21,22,23,24. |  |
| **4** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 25,26,27,28. |  |
| **5** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 1,2,4,5,6,7,8 |  |
| **6** | МО, г.о. Пущино. М-он «В2, дома 9,10,11. |  |
| **7** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 12,13,14,15. |  |
| **8** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 16,17,18,19,20,33,34 |  |
| **9** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32. |  |
| **10** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 35,20а |  |
| **11** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 1,2,3,4 |  |
| **12** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 5,6,7 |  |
| **13** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 8,9,10 |  |
| **14** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 11,12,13,19,21,22, |  |
| **15** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 20,29 |  |
| **16** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 14,23,18,28 |  |
| **17** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 24,25,26,27 |  |
| **18** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 15,16,17,30 |  |
| **19** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 31,32,33,34 |  |
| **20** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 1,2,3,4 |  |
| **21** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 5,7,8 |  |
| **22** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 6 |  |
| **23** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 15,16,17,18 |  |
| **24** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 19 |  |
| **25** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 9,10 |  |
| **26** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 11,21,22,23,24 |  |
| **27** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 20,20а |  |
| **28** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 12 |  |
| **29** | МО, г.о. Пущино, ул.Грузовая, дома 1 |  |
| **30** | МО, г.о. Пущино, Фиан, дома 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |

**Адресный перечень запланированных к благоустройству дворовых территорий в 2018-2025 гг.**

**Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству**

**2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** |  |
| **1.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 8,9,10 |
| **2.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 14,18,28,23 |
| **3.** | г. Пущино, мкр. «В» ж/д №№ 12,13,14,15 |

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Наименование объекта (адрес)** |
| 1. | г. Пущино, мкр. «Д» ж/д №№ 5,7,8 |
| 2. | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 15,16,17,30 |
| 3. | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 20,29 |

**2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, мкр. «Д» ж/д №№ 9,10 |
| **2.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 5,6,7 |
| **3.** | г. Пущино, мкр. «АБ» ж/д №№ 21,22,23,24 |

**Адресный перечень общественных территорий, запланированных к**

**благоустройству в 2018 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, территория вблизи городского ЗАГС |

**Адресный перечень общественных территорий, запланированных к**

**благоустройству в 2020году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, ул. Генерала Кузнецова, сквер Черкашина |
| **2.** | г. Пущино, зона отдыха у Фонтана |

**Адресный перечень общественных территорий, запланированных к**

**благоустройству на 2020-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** | **Год реализации** |
| **2.** | г. Пущино, «Зеленая зона» (микрорайон «Г») | **2021** |
| **3.** | г. Пущино, Бульвар Болотова | **2022** |
| **4.** | г. Пущино, Парк аттракционов (таблетка) | **2023** |
| **5.** | г. Пущино, Смотровая площадка | **2024** |

**Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес объекта**  | **Вид объекта** | **Кадастровый номер земельного участка** |
| **1** | **3** | **4** |  |
| 1. | г. Пущино, мкр. АБ (новостройка)  | Жилой дом | 50:60:0020103:213 |
| 2. | г. Пущино, мкр. В д.16 магазин  | Магазин | 50:60:0020104:48 |
| 3. | г. Пущино мкр. АБ д.5а пансионат  | Пансионат | 50:60:0020103:26 |

**11.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 1**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. F2****«Формирование современной комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».** | 2018-2024 | Итого | 40866,81 | 66628,11 | 25761,3 | 40866,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |
| Средства Федерального бюджета | 2487,27 | 5985,46 | 3498,19 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 26868,78 | 47293,89 | 20425,11 | 26868,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 4593,29 | 6431,29 | 1838,00 | 4593,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного Фонда Московской области | 6917,47 | 6917,47 | 0 | 6917,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий.\*\* | 2018-2024 | Итого | 4570,14 | 4570,14 | 0 | 4570,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4268,51 | 4269,00 | 0 | 4268,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 301,63 | 301,63 | 0 | 301,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия1.2.Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий городского округа Пущино.\*\* | 2018-2024 | Итого | 2166,58 | 8644,71 | 6478,13 | 2166,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 3498,19 | 3498,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 2979,94 | 2979,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 2166,58 | 2166,58 | 0 | 2166,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в г.о. Пущино Московской области в рамках реализации проекта «Светлый город».  | 2018-2024  | **Итого**  | 22812,61 | 41257,78 | 18445,17 | 22813,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Повышение энергетической эффективности и создание комфортной световой среды. |
| Средства федеральногобюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 14078,48 | 31523,65 | 17445,17 | 14078,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1816,66 | 2816,66 | 1000,00 | 1817,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 6917,47 | 6917,47 | 0 | 6917,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие1.4.Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области. | 2018-2024 | **Итого** | 6468,00 | 6468,00 | 0 | 6468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 6403,00 | 6403,00 | 0 | 6403,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 65,00 | 65,00 | 0 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятия 1.5.Выполнение работ по благоустройству общественной территории вблизи ЗАГС г. Пущино Московской области в целях формирования современной городской среды. |  | **Итого** | 4848,48 | 4848,48 | 0 | 4848,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства федерального бюджета | 2487,27 | 2487,27 | 0 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 2118,79 | 2118,79 | 0 | 2118,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 242,42 | 242,42 | 0 | 242,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 2.**Благоустройство общественных территорий городского округа Пущино. | 2018-2024 | Итого | 5495,10 | 12000,20 | 6505,10 | 5495,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 3078,00 | 3078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 386,10 | 3409,15 | 3023,05 | 386,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 5109,00 | 5513,50 | 404,05 | 5109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Разработка и проведение экспертиз архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий.  | 2018-2024 | Итого | 4713,00 | 4813,0 | 100,00 | 4713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 4713,00 | 4813,00 | 100,00 | 4713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий. | 2018-2024 | Итого | 396,00 | 6396,0 | 6000,00 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 3078,00 | 3078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 2622,00 | 2622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 396,00 | 696,0 | 300,00 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Пущино Московской области на ликвидацию несанкционированных навалов мусора. | 2018-2024 | Итого | 386,10 | 791,20 | 405,10 | 386,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 386,10 | 787,15 | 401,05 | 386,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 4,05 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3.****Благоустройство дворовых территорий.**  | 2018-2024 | Итого | 45542,75 | 107400,75 | 20400,0 | 45542,75 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 238,11 | 32,0 | 32,00 | 238,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 45304,64 | 107130,64 | 20368,0 | 45304,64 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Пущино. | 2018-2024 | Итого | 20409,0 | 23819,0 | 3410,00 | 20409,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 32,00 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 20409,0 | 23819,0 | 3378,00 | 20409,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Пущино. | 2018-2024 | Итого | 827,00 | 827,00 | 0 | 827,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение единиц техники для нужд благоустройства  |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 827,00 | 827,0 | 0 | 827,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Установка детских игровых площадок на территории городского округа Пущино. | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Благоустройство, озеленение и содержание городских территорий. | 2018-2024 | Итого | 24054,00 | 82502,00 | 16990,00 | 24054,00 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Благоустройство, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 24504,00 | 82502,00 | 16990,00 | 24054,00 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Мероприятия3.5.Комплексное благоустройство территории муниципальных образований. |  | **Итого** | 252,75 | 252,75 | 0 | 252,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 238,11 | 238,11 | 0 | 238,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 14,64 | 14,64 | 0 | 14,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Основное мероприятие 4.**Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области. | 2018-2024 | Итого | 1553,00 | 7399,00 | 839,0 | 1553,00 | 1041,00 | 1041,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1553,00 | 7399,00 | 839,0 | 1553,00 | 1041,00 | 1041,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Благоустройство территории г.о. Пущино в части защиты территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | 2018-2024 | Итого | 1011,00 | 3869,00 | 363,00 | 1011,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. | Уменьшение количества безнадзорных животных и последующий контроль над их численности. |
| Средства Федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1011,00 | 3869,00 | 363,00 | 1011,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2.Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административной комиссии. | 2018-2024 | Итого | 542,00 | 3398,00 | 476,00 | 542,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 542,00 | 3398,00 | 476,00 | 542,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
| Средства бюджета г. о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1- благоустройство прилегающей территории к городскому ЗАГС;

2 - благоустройство сквера Черкашина.

\*перечень видов работ по благоустройству общественных территорий: закупка и установка малых архитектурных форм, озеленение, мощение и укладка покрытия, установка источников света.

\*\*перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги, тротуаров, парковок; замена бордюрного камня.

**12. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

**Программы**

**12.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Пущино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование Подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:в том числе: | 28266,17 | 11029,34 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 85035,51 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 17445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17445,17 |
| Средства бюджета г.о. Пущино  | 10 821,0 | 11029,34 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 67590,34 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12.2. Описание задач Подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Основной задачей Подпрограммы 2 является увеличение освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам.

Реализация намеченных подпрограммных мероприятий задачи позволит:

- привести к нормативному уровню освещение улиц, проездов, набережных, площадей поселений;

- повысить надежность и долговечность работы сетей уличного освещения;

- снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

- улучшить комфортность проживания населения;

- повысить безопасность дорожного движения.

**12.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 2**

**«Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Уличное освещение на территории городского округа Пущино не в полной мере удовлетворяет современные требования по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности электрического провода, происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Мероприятия Подпрограммы 2 при выполнении позволят поднять уровень уличного освещения города на современный и энергоэффективный уровень состояния.

**12.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках Подпрограммы 2**

**«Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития муниципального образования в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, плотин и мостов. Мероприятия Подпрограммы 2 направленны на развитие и модернизацию существующей системы наружного освещения города. Выполнение этих мероприятий приведут к повышению энергоэффективности.

**12.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

**«Благоустройство территорий городского округа Пущино Московской области» на срок 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задачи/мероприятия | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году(тыс. руб.)  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.  | 2018-2024 | **Итого**  | 11029,34 | 66590,34 | 9821,00 | 11029,34 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 11029,34 | 66590,34 | 9821,00 | 11029,34 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,00 | 9148,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятия 1.1. Содержание наружного освещения на территории городского округа Пущино. | 2018-2024 | **Итого**  | 1848,00 | 12936,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1848,00 | 12936,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия 1.2. Модернизация наружного освещения на территории городского округа Пущино. | 2018-2024 | **Итого** | 2196,34 | 4412,34 | 2216,00 | 2196,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 2196,34 | 4412,34 | 2216,0 | 2196,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятия 1.3. Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения территории городского округа Пущино. | 2018-2024 | **Итого** | 6985,00 | 50242,0 | 6757,00 | 6985,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 6985,00 | 50242,0 | 6757,00 | 6985,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

**Программы**

**13.1. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:в том числе: | 15973,0 | 15596,57 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | 40203,57 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4170,00 | 3332,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7502,38 |
| Средства бюджета г.о. Пущино  | 6952,00 | 5491,00 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | 21077,00 |
| Внебюджетные источники | 4851,00 | 6773,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11624,19 |

**13.2. Описание задач Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Основная задача Подпрограммы 3 – обеспечение условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов, которая должна быть достигнута путем приведения в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, повышением эффективности проведения капитального ремонта, а также мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

 Реализация намеченной задачи позволит:

 - привести в надлежащее состояние подъезды в многоквартирных домах;

- создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах;

- повысить эффективность капитального ремонта, класс энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.3. Характеристика проблем и мероприятий**

**Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Пущино не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это создаст новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах. Подпрограмма 3 предусматривает мероприятия по решению задач по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, в том числе: повышение эффективности капитального ремонта, мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Главная особенность проекта «Мой подъезд» состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жильцы МКД, но и УК, муниципальное и региональное правительство.

Программа софинансирования распространяется на определенный перечень работ: обновление входной группы с устройством пандуса, ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов и осветительных приборов, оконных блоков и почтовых ящиков. Дополнительные работы, не входящие в состав утвержденного перечня (например, установка видеонаблюдения), проводятся за счет собственников МКД.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. После этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

**13.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P1062) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. | 2018-2024 | Итого | 10348,57 | 19589,57 | 9241,0 | 10348,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 3332,38 | 7502,38 | 4170,00 | 3332,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 243,00 | 463,00 | 220,00 | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 6773,19 | 11624,19 | 4851,00 | 6773,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов. | 2018-2024 | Итого | 10348,57 | 19589,57 | 9241,00 | 10348,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Отремонтированные подъезды |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 3332,38 | 7502,38 | 4170,00 | 3332,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 243,00 | 463,00 | 220,00 | 243,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 6773,19 | 11624,19 | 4851,00 | 6773,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2.**Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о.Пущино. | 2018-2024 | Итого | 5248,00 | 20614,0 | 6732,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 5248,00 | 20614,0 | 6732,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Перечисление бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | 2018-2024 | Итого | 5815,0 | 5815,0 | 5815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино, Финансовый отдел администрации городского округа Пущино. | Перечисление взносов за муниципальную собственность |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 5815,0 | 5815,0 | 5815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Пущино. | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Выполнение работ по проведению капитального ремонта |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Ремонт жилого фонда, в том числе во исполнение решения суда. | 2018-2024 | Итого | 5248,00 | 14799,0 | 917,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Ремонт жилого фонда |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 5248,00 | 14799,0 | 917,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Установка приборов учёта энергоресурсов в Муниципальном жилом фонде. | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. | Ремонт жилого фонда |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино,Управляющие организации. |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино,Управляющие организации. | Повышение класса энергетической эффективности много-квартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |