**в**

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

г. Пущино

**┌** ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Руководствуясь [ст. 179](consultantplus://offline/ref=2CD57A81F06995D87F9773949D4D2089BD7AFF9A8FD789F21E99F625E669D3C3F35EB9536C906795D9i3G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3743A53657473F794582FEBBD783F7BB8EEE2F2CR7gDF) городского округа Пущино Московской области, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#Par35) «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 18.01.2018 № 26-п «Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной комфортной городской среды» на 2018–2022 годы» (ред. от 20.02.2018 № 88-п, от 04.09.2018 № 350-п, от 19.10.2018 № 426-п) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Пранцева С.Ю.

И. о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

Приложение к постановлению

Администрации городского округа Пущино

от 22.11.2018 № 481-п

**1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации Пранцев Сергей Юрьевич | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино;  Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик городского округа Пущино. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино»  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства Федерального бюджета | 6576,19 | 6576,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 42572,99 | 28490,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 |
| Средства бюджета города Пущино Московской области | 173 645,05 | 39383,05 | 29 720,00 | 34 330,00 | 35 130,00 | 35 130,00 |
| Внебюджетные источники | 42 601,00 | 5 001,00 | 14 950,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 265395,23 | 90129,18 | 45509,00 | 42719,00 | 43519,00 | 43519,00 |

**2.** **Общая характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**в городском округе Пущино, в том числе формулировка основных**

**проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства.  
 Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать все существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик городского округа Пущино, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

**с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

При реализации Программы следует учитывать риски, угрожающие в связи с изменениями внешней среды, а именно:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния общественных и дворовых территорий, а также многоквартирных домов, что может потребовать концентрации средств муниципального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

При реализации Программы имеются финансовые риски, связанные с недостаточностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете городского округа Пущино. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из внебюджетных и других источников.

Для минимизации финансовых рисков:

- планируется создать все возможные условия для осуществления общественного контроля хода выполнения настоящей Программы на всех стадиях реализации намеченных мероприятий.

**4. Перечень подпрограмм и краткое описание**

**подпрограмм Программы**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы включены три подпрограммы, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»

**5. Описание целей Программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы городского округа Пущино является: повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города.

Для достижения цели, муниципальным образованием поставлены следующие задачи:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области ( по результатам инвентаризации)

2. Увеличение освещенных улиц, проездов и площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам.

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино Московской области.

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Реализация в полном объеме мероприятий позволит решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Пущино.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы содержит мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, озеленению территорий, размещению малых архитектурных форм, разработке архитектурно-планировочных концепций, установке детских игровых площадок, ремонту асфальтового покрытия, а также комплекс мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности и создания комфортной световой среды, улучшения условий для комфортного проживания в многоквартирных домах.

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

**Адресный перечень запланированных к благоустройству в 2018-2019 гг.**

**Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2018 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 8,9,10 |
| **2.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 14,18,28,23 |
| **3.** | г. Пущино, мкр. «В» ж/д №№ 12,13,14,15 |

**Адресный перечень общественных территорий, запланированных к**

**благоустройству в 2018 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, территория вблизи городского ЗАГС |

**Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2019 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, мкр. «Д» ж/д №№ 5,7,8 |
| **2.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 15,16,17,30 |
| **3.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 20,29 |

**7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 1-й год реализации программы | | | 2-й год реализации программы | | 3-й год реализации программы | | | 4-й год реализации программы |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1  Количество благоустроенных общественных территорий ( в разрезе видов территорий), в том числе: - зона отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади. | отраслевой | единица | 0 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 1.2. | Целевой показатель 2  Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий. | отраслевой | единица | 0 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 1.3. | Целевой показатель 3  Количество установленных детских игровых площадок. | отраслевой | единица | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 1.4. | Целевой показатель 4  Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. | отраслевой | %/ед | 30/9 | 40/12 | | 50/15 | | | | 60/18 | | 70/21 | 3 |
| 1.5. | Целевой показатель 5  Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. | отраслевой | Кв.м | 0 | 16000 | | 14000 | | | | 13000 | | 13000 | 3 |
| 1.6. | Показатель 6  Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора | отраслевой | единица | 0 | 1 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Целевой показатель1 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | отраслевой | процент | 70 | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | 1 |
| 2.2. | Целевой показатель2 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | отраслевой | единица | 1 | 4 | 19 | | | 10 | | | 10 | | 2 |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов. | отраслевой | единица | 64 | 36 | 46 | | | 51 | | | 51 | | 1 |
| 3.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | отраслевой | единица | 5 | 5 | 6 | | | 6 | | | 6 | | 2 |
| 3.3. | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и высшее (А, В, С, D) | отраслевой | единица | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 3 |

**8. Методика расчета значений показателей реализации**

**Программы (подпрограммы)**

1. **Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как фактическое количество разработанных архитектурно – планировочных концепций благоустройства общественных территорий в отчетном году.

Единица измерения: шт.

Значение базового показателя в 2017 году – 0.

1. **Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе : зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество фактически благоустроенных общественных территорий в отчетном году.

Единица измерения: шт.

Значение базового показателя в 2017 году – 0.

1. **Количество установленных детских игровых площадок.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество фактически установленных детских игровых площадок по Программе Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в отчетном году.

Единица измерения: шт.

Значение базового показателя в 2017 году – 1.

Источник данных: Государственный административно-технический надзор Московской области, Министерство ЖКХ Московской области

1. **Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества благоустроенных (по шести обязательным элементам) дворовых территорий и общего количества дворовых территорий городского округа Пущино Московской области.

Единицы измерения: процент / шт.

Значение базового показателя в 2017 году – 30/9.

Источник данных: отчеты муниципального образования.

1. **Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как площадь дворовых территорий приведенных в нормативное состояние в отчетном году.

Единица измерения: кв.м.

1. **Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как отношение показателя «Общая протяженность линий уличного освещения, км» к показателю «Протяженность линий уличного освещения с изолированным проводом (СИП), км», умноженное на 100 процентов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя - данный показатель в 2017 году не рассчитывался.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как отношение показателя «Общее количество энергоэффективных светильников наружного освещения, ед.», к показателю «Общее количество светильников наружного освещения, ед.», умноженное на 100 процентов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя - данный показатель в 2017 году не рассчитывался.

1. **Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.**

Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается, как количество объектов электросетевого хозяйства на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.

Единица измерения: шт.

1. **Количество отремонтированных подъездов.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество фактически отремонтированных подъездов многоквартирных домов в отчетном году. Устанавливается Министерством ЖКХ Московской области, в соответствии с Планом реализации региональной программы по ремонту подъездов МКД, расположенных на территории Московской области.

Единица измерения: шт.

Значение базового показателя в 2017 году – 64 подъездов.

Источник данных: Государственная жилищная инспекция Московской области, управляющие организации и ТСЖ городского округа Пущино.

1. **Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: значение показателя определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в соответствии с планом реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» и программного обращения Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

Единицы измерения: штука.

Значение базового показателя 2017 года – 5 щт..

Источник данных: Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

1. **Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше ( А, В, С, D)**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество

многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше ( А, В, С, D)

Единицы измерения: штука.

Значение базового показателя 2017 года – 1 шт.

1. **Количество приобретенной техники для нужд территории городского округа Пущино Московской области.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество приобретенной в отчетном году техники для нужд территории городского округа Пущино Московской области.

1. **Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество фактически ликвидированных несанкционированных навалов мусора в отчетном году.

Единица измерения: единица.

Значение базового показателя в 2017 году – 0.

Источник данных: Государственный административно-технический надзор Московской области, Министерство ЖКХ Московской области».

**9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия**

**программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программы городского округа Пущино Московской области» (в ред. от 27.12.2017 № 650-п).

**10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципального программы (подпрограммы).**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программы городского округа Пущино Московской области» (в ред. от 27.12.2017 № 650-п).

**11. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2022 годы**

**11.1. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма1 «Комфортная городская среда» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:  в том числе: | 35210,23 | 16189,00 | 17 189,00 | 17189,00 | 18989,00 | 106566,23 |
| Средства федерального бюджета | 6576,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576,19 |
| Средства бюджета Московской области | 6873,99 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 10229,99 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 21610,05 | 15 200,00 | 16 200,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 89010,05 |
| Внебюджетные источники | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,0 |

**11.2. Описание задач подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

Основной задачей Подпрограммы является увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области.

Она достигается путем выполнения запланированных мероприятий. Характеристика мероприятий предусмотрена в следующем разделе.

**11.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы планируется реализовать мероприятия, направленные, на развитие современной городской среды на территории городского округа Пущино, а именно:

- разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий, ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм, приобретение и установка детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

**11.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

Благоустройство территории городского округа Пущино включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа.

Так, уже существующие детские игровые и спортивные площадки, на данный момент времени не обеспечивают в полной мере потребности детей в игровом оборудовании, а некоторые объекты морально и физически устарели.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском округе Пущино не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

**11.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | **Основное мероприятие 1**  Благоустройство общественных территорий городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 0 | 6505,10 | 6505,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 3078,00 | 3078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3023,05 | 3023,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 404,05 | 404,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1. | Разработка и проведение экспертиз архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2. | Благоустройство общественных территорий | 2018-2022 | Итого | 0 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа а Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 3078,00 | 3078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2622,00 | 2622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3. | Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Пущино Московской области на ликвидацию несанкционированных навалов мусора | 2018-2022 | Итого | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 401,05 | 401,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 4,05 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. | **Основное мероприятие 2** Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 100,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества обустроенных детских игровых площадок |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 100,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  | 2.1. | Установка детских игровых площадок на территории городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 100,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества обустроенных детских игровых площадок |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 100,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | 3. | **Основное мероприятие 3**  Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Благоустройство общественных территорий городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 65172,64 | 95116,13 | 27716,13 | 15200,00 | 16200,00 | 18000,00 | 18 000,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 5232,0 | 3498,19 | 3498,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 36141,00 | 3011,94 | 3011,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 23799,64 | 88 606,00 | 21 206,00 | 15 200,00 | 16 200,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 2866,00 | 8410,00 | 3410,00 | 1000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 32,00 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 2866,00 | 8378,00 | 3378,00 | 1000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | 3.2. | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 35652,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение единиц техники для нужд благоустройства |
|  | Средства бюджета Московской области | 33870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 1782,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3. | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 12265,00 | 17717,00 | 7317,00 | 1200,00 | 1200,00 | 4000,00 | 4000,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий г |
|  | Средства Федерального бюджета | 5232,00 | 3498,19 | 3498,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 1908,00 | 2979,94 | 2979,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 5125,00 | 11238,00 | 838,00 | 1200,00 | 1200,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |
|  | 3.4. | Благоустройство, озеленение и содержание городских территорий | 2018-2022 | Итого | 13973,00 | 68990,00 | 16990,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |  | Благоустройство, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета г.о. Пущино | 13973,00 | 68990,00 | 16990,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |  |
|  | 4. | **Основное мероприятие 4**  Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2018-2022 | Итого | 416,00 | 4195,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 363,00 | 4195,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.1. | Благоустройство территории г.о.Пущино в части защиты территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | 2018-2022 | Итого | 363,00 | 1815,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Уменьшение количества безнадзорных животных и последующий контроль над их численности |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 363,00 | 1815,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
|  |  | Средства бюджета г.о. Пущино | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.2. | Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административной комиссии. | 2018-2022 | Итого | 0 | 2380,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2380,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
|  |  | Средства бюджета г. о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12. Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2022 годы**

**12.1. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:  в том числе: | 28267,17 | 8 430,00 | 10 130,00 | 9 130,00 | 9 130,00 | 65038,17 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 17445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17445,17 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 10 821,00 | 8 430,00 | 10 130,00 | 9 130,00 | 9 130,00 | 47 593,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12.2. Описание задач подпрограммы II «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Основной задачей подпрограммы является увеличение освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам.

Реализация намеченных подпрограммных мероприятий задачи позволит:

· привести к нормативному уровню освещение улиц, проездов, набережных, площадей поселений;

· повысить надежность и долговечность работы сетей уличного освещения;

· снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

· улучшить комфортность проживания населения;

· повысить безопасность дорожного движения.

**12.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II**

**«Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Уличное освещение на территории городского округа Пущино не в полной мере удовлетворяет современные требования по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности электрического провода, происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Мероприятия подпрограммы при выполнении позволят поднять уровень уличного освещения города на современный и энергоэффективный уровень состояния.

**12.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках подпрограммы II**

**«Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития муниципального образования в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, плотин и мостов. Мероприятия подпрограммы направленны на развитие и модернизацию существующей системы наружного освещения города. Выполнение этих мероприятий приведут к повышению энергоэффективности.

**12.5. Перечень мероприятий подпрограммы II**

**«Благоустройство территорий городского округа Пущино Московской области» на срок 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задачи/мероприятия | Мероприятия  по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 2018-2022 | **Итого** | 8865,00 | 46593,00 | 9821,00 | 8430,00 | 10130,00 | 9130,00 | 9130,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 8865,00 | 46593,00 | 9821,00 | 8430,00 | 10130,00 | 9130,00 | 9130,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Содержание наружного освещения на территории городского округа Пущино | 2018-2022 | **Итого** | 1810,00 | 9000,00 | 1848,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1810,00 | 9000,00 | 1848,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Модернизация наружного освещения на территории городского округа Пущино | 2018-2022 | **Итого** | 1906,00 | 4316,00 | 1216,00 | 0 | 1700,00 | 700,00 | 700,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1906,00 | 4316,00 | 1216,00 | 0 | 1700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения на территории городского округа Пущино | 2018-2022 | **Итого** | 5149,00 | 33277,00 | 6757,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 5149,00 | 33277,00 | 6757,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Формирование комфортной городской световой среды | 2018-2022 | **Итого** | 10060,00 | 18445,17 | 18445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино |  |
| Средства бюджета  Московской области | 9500,00 | 17445,17 | 17445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение энергетической эффективности и создание комфортной световой среды |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 660,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2022 | **Итого** | 10060,00 | 18445,17 | 18445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации города Пущино | Повышение энергетической эффективности и создание комфортной световой среды. |
| Средства бюджета  Московской области | 9500,00 | 17445,17 | 17445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 660,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2022 годы**

**13.1. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:  в том числе: | 20200,00 | 20890,00 | 15400,00 | 15400,00 | 15400,00 | 90 771,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648,00 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 6952,00 | 6090,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 37 225,00 |
| Внебюджетные источники | 8898,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 | 45898,00 |

**13.2. Описание задач Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Основная задача подпрограммы – обеспечение условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов, которая должна быть достигнута путем приведения в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, повышением эффективности проведения капитального ремонта, а также мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

Реализация намеченной задачи позволит:

- привести в надлежащее состояние подъезды в многоквартирных домах;

- создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах;

- повысить эффективность капитального ремонта, класс энергетической эффектовности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.3. Характеристика проблем и мероприятий**

**Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Пущино не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это создаст новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах. Подпрограмма предусматривает мероприятия по решению задач по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, в том числе: повышение эффективности капитального ремонта, мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Главная особенность проекта «Мой подъезд» состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жильцы МКД, но и УК, муниципальное и региональное правительство.

Программа софинансирования распространяется на определенный перечень работ: обновление входной группы с устройством пандуса, ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов и осветительных приборов, оконных блоков и почтовых ящиков. Дополнительные работы, не входящие в состав утвержденного перечня (например, установка видеонаблюдения), проводятся за счет собственников МКД.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. После этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=55A50E062BC39A919DCC229E0783FBAA362564297BFCFA7B25C7679832d7DEG) Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=D1A8754F85511B50FBC73951672A3AABE87F62E2B277A80FA463212BFFZ1F5G) в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D1A8754F85511B50FBC73951672A3AABE87E6BE3B876A80FA463212BFF154C675443BE5B85CF6AA1Z6FCG) использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Зарайск, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

**13.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P1062) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. | 2018-2022 | Итого | 17129,00 | 46241,00 | 9241,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 7648,00 | 4170,00 | 4170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 403,00 | 220,0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 9078,00 | 41851,00 | 4851,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |
| 1.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого | 17129,00 | 46241,00 | 9241,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино; Управляющие организации | Отремонтированные подъезды |
| Средства бюджета Московской области | 7648,00 | 4170,00 | 4170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 403,00 | 220,0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 9078,00 | 41851,00 | 4851,00 | 14800,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о.Пущино | 2018-2022 | Итого | 7708,00 | 36822,00 | 6732,00 | 6090,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 7708,00 | 36822,00 | 6732,00 | 6090,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Перечисление бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | 2018-2022 | Итого | 5998,00 | 27605,00 | 5815,00 | 5290,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино; Финансовый отдел. | Перечисление взносов за муниципальную собственность |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 5998,00 | 27605,00 | 5815,00 | 5290,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Пущино | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Выполнение работ по проведению капитального ремонта |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Ремонт жилого фонда, в том числе во исполнение решения суда | 2018-2022 | Итого | 1710,00 | 9217,00 | 917,00 | 800,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино | Ремонт жилого фонда |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 1710,00 | 9217,00 | 917,00 | 800,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино; Управляющие организации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства, строительства и экологии Администрации городского округа Пущино; Управляющие организации. | Повышение класса энергети-ческой эффек-тивности много-квартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |