

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

г. Пущино

┌ ┐

О внесение изменений в муниципальную программу

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением администрации городского округа Пущино от 25.11.2019 № 492-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пущино от 10.01.2020 № 1-п (в ред. от 14.07.2020 № 202-п, от 13.04.2021 № 166-п), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Луничев С.Б.   2. Заместитель главы администрации  Хорьков А.А.  3. Начальник финансового отдела  Прошина Н.Н.  4. Эксперт отдела экономики  Сайганова А.С.  5. Начальник отдела экономики  Малышевский А.Б.  6. Начальник юридического отдела  Андреенкова Е.Г.  7. Председатель Ревизионной комиссии  Прасолова Е.Е.  8. Первый заместитель главы администрации  Фомина Ю.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

и градостроительства – 1 экз.

Сайганова А.С. – 1 экз.

Прошина Н.Н. – 1 экз.

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

1. **П**[**аспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации - Хорьков А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода»  Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 32 044,00 | 15 280,00 | 15 584,00 | 590,00 | 590,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 19 769,13 | 2 662,08 | 15 307,05 | 150,00 | 1 650,00 | 0 |
| Внебюджетные средства | 24 090,00 | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 75 903,13 | 17 942,08 | 30 891,05 | 12 785,00 | 14 285,00 | 0 |

**2.** **Общая характеристика инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Пущино, в том числе формулировка основных**

**проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития**

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2024 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Московской области.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы (далее – Программа) направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов).

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на начало 2019 года износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 98 процентов, в том числе котельной - 54 процента, в сфере водоснабжения около 83 процента, в том числе сетей водоотведения - более 70 процентов.

Следствием значительного износа являются достаточное количество технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы. Инвестиционные расходы организаций коммунального комплекса по обновлению фондов не превышают 9 % от общих производственных затрат.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по городскому округу Пущино величина задолженности населения в расчете на одного жителя превышает месячный платеж за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 1,16 раза. Динамика задолженности населения по оплате предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования в котором проживают основные потребители энергетических ресурсов.

**3. Перечень подпрограмм и краткое описание**

**подпрограмм Программы**

В Программу включены четыре подпрограммы, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

Подпрограмма 1 «Чистая вода».

В настоящее время качество питьевой воды для населения городского округа Пущино соответствует нормативным требованиям, однако оборудование ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки физически устарело и требует замены. В рамках реализации подпрограммы на перспективу заложено количество реконструированных и модернизированных систем ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки.

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения».

Оборудование систем водоотведения имеет физический износ более 80 %. В рамках реализации подпрограммы заложено строительство очистных сооружений в городском округе Пущино мощностью 10000 куб. м в сутки, что позволит полностью решить проблему соответствия качества сточных вод нормативным требованиям.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 98 %, в сфере водоснабжения около 83 %. В этой связи подпрограммой предусмотрено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Московской области.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Предусматривает выполнение следующих основных мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы на территории городского округа Пущино, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями городского округа.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления позволит администрации городского округа Пущино с привлечением сторонних специализированных организаций контролировать процессы выполнения работ (услуг) по муниципальным контрактам и/или договорам в рамках реализации мероприятия подпрограммы.

Указанные программы предполагают реализацию мероприятий, обеспечивающих качество водоснабжения и водоотведения, а также содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

**4. Описание целей Программы**

Целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения);

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод;

- создание и восстановление объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети);

- увеличение количества объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- внедрение энергосберегающих светильников нового поколения в муниципальных учреждениях городского округа Пущино;

- мероприятия по оборудованию узлов учета энергоресурсов в МКД городского округа Пущино.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Программа состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино.

1. Подпрограмма 1 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципального образования Московской области;

Основное мероприятие G5.

Федеральный проект «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология».

2. Подпрограмма 2 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01.

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципального образования Московской области;

Основное мероприятие 02.

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципального образования Московской области;

Основное мероприятие G6.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология».

3. Подпрограмма 3 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Московской области.

Основное мероприятие 04.

Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 05.

Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, водоотведения и теплоснабжения, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

4. Подпрограмма 4.

Основное мероприятие 01.

Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.

Основное мероприятие 02.

Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.

Основное мероприятие 03.

Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.

5. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»:

Основное мероприятие 01.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области  Основное мероприятие G5 - Федеральный проект «Чистая вода»\* в рамках реализации национального проекта «Экология»\* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области  Основное мероприятие G5 - Федеральный проект «Чистая вода»\* в рамках реализации национального проекта «Экология»\* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | ед./тыс. куб. м | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков),канализационных насосных станций | Отраслевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | тыс. м3/год | 2 095,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095,58 | Основное мероприятие G6 - Федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология» |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | п. 2 Протокола совещания в режиме видеоконференции-связи от 22.08.2019 Министерство энергетики Московской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 4.1 | А) Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | отраслевой | % | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области». |
| 4.2 | А) Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» |
| 4.3 | А) Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» |
| 4.4 | А) Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | отраслевой | % | 74,8 | 75 | 76,8 | 80 | 85 | 90 | Основное мероприятие 3 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов». |

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2. | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| 2.1. | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 2.4 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | |
| 3.1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2. | Доля актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | % | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где  Д - доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО- актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  **М** - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  **К** - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  **М** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество зданий, строений, сооруженийорганов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2)Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **М** - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  **М** - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия**

**программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программы городского округа Пущино».

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программы городского округа Пущино». Форма оперативного (годового) отчета о выполнении и подпрограммы, форма оценки результатов реализации программы (подпрограммы), форма итогового отчета о выполнении программы (подпрограммы) даны соответственно в приложениях №№ 1, 2, 3 к Программе.

**10. Подпрограмма 1 «Чистая вода»**

**10.1 Паспорт подпрограммы «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В настоящее время качество питьевой воды для населения городского округа Пущино соответствует нормативным требованиям, однако оборудование ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки морально и физически устарело и требует замены. В рамках реализации подпрограммы на перспективу заложено количество реконструированных и модернизированных систем ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки.

**10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер инженерной инфраструктуры, реализуемых в рамках подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается в перспективе реализация следующих мероприятий:

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципального образования Московской области:

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области.

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит снять проблему обеспечения населения питьевой водой, соответствующей по качеству нормативным требованиям.

**10.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 02**.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Пуск в работу 0 объектов водоснабжения  Разработка ПСД - 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Пуск в работу 0 объектов водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Пуск в работу 0 объектов водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 02.04.  Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие G5** - Федеральный проект «Чистая вода»\* в рамках реализации национального проекта «Экология»\* |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие G5.01.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения\* |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино и | Пуск в работу 0 объектов водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Мероприятие предусматривают те муниципальные образования, которые участвуют в национальном проекте «Экология» федерального проекта «Чистая вода»

**11. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»**

**11.1. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 | 24 090,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 | 24 090,00 |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Оборудование систем водоотведения имеет физический износ более 80 %. Данное условие не позволяет гарантировать качество очистки сточных вод и его соответствие нормативным требованиям. В рамках реализации подпрограммы заложено строительство очистных сооружений в городском округа Пущино мощностью 10000 куб. м. в сутки, что позволит полностью решить проблему соответствия качества сточных вод нормативным требованиям.

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер инженерной инфраструктуры, реализуемых в рамках подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципального образования Московской области:

Строительство очистных сооружений в городском округе Пущино мощностью 10000 куб. м в сутки.

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципального образования Московской области (в перспективе):

Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций.

Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит снять проблему обеспечения качества сточных вод, соответствующего нормативным требованиям.

**11.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01** Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого |  | 24 090,00 | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  | 24 090,00 | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Организация в границах городского округа водоотведения |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 31.12.2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал» | Ввод в эксплуатацию 1 объекта, в том числе:  2023 год – 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03  Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод |  | Итого |  | 24 090,00 | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  | 24 090,00 | 0 | 0 | 12 045,00 | 12 045,00 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие** 02.  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.  Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Ввод в эксплуатацию 0 объектов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Капитальный ремонт 0 объектов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Основное мероприятие G6** - Федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология» \* |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Ввод 0 объектов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Мероприятие предусматривают те муниципальные образования, которые участвуют в национальном проекте «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги»

**12. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

**12.1 Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего: в том числе: | 17 930,08 | 25 106,05 | 0 | 1500 | 0 | 44536,13 |
| Средства бюджета Московской области | 15 280,00 | 14 994,00 | 0 | 0 | 0 | 30 274,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 2 650,08 | 10 112,05 | 0 | 1500 | 0 | 14 262,13 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 98 %, в сфере водоснабжения около 83 %. В этой связи подпрограммой предусмотрено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области. В 2021 году предусмотрены работы по техническому перевооружению котельной и резервного топливного хранилища котельной г. Пущино, что позволит решить проблему обеспечения города резервным энергоснабжением и обеспечить подготовку к ОЗП в соответствии с нормативными требованиями.

Существующие проблемы городского хозяйства в части инженерных систем, отражены в разрабатываемых схемах тепло- водоснабжения и водоотведения. Их актуализация позволяет отслеживать динамику и перспективы развития вышеуказанных систем.

**12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер инженерной инфраструктуры, реализуемых в рамках подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Московской области:

Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить проблему отказов в работе магистральных инженерных городских сетей, а также обеспечить наличие актуальной информации о фактическом состоянии сетей и их перспективах развития.

**12.4 Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | **Основное мероприятие 02** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области |  | **Итого** | **40 456,13** | **16 430,08** | **23 606,05** | **0** | **0** | **0** | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 30 274,00 | 15 280,00 | 14 994,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 10 182,13 | 1 150,08 | 8 612,05 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 35 656,13 | 16 430,08 | 19 226,05 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 30 274,00 | 15 280,00 | 14 994,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 382,13 | 1 150,08 | 4 232,05 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 4 380,00 | 0 | 4 380,00 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | КР и пуск в работу 2 объектов в 2020 году |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 380,00 | 0 | 4 380,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 02.04  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Ввод 0 объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 04**  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | МУП «Тепловодоканал», отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 04.02  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 05 -**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, водоотведения и теплоснабжения, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |  | Итого | **4 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0** | **1 500,00** | **0** | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 1 500,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие 05.01  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 07.2021 | Итого | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Актуализированные схемы ВСиВО, ТС |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие 05.02.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 07.2021 | Итого | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | Актуализированные схемы ВСиВО, ТС |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13. Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**13.1. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего: в том числе: | 12,00 | 355,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | 667,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 12,00 | 355 | 150 | 150 | 0 | 667,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма 4 предусматривает мероприятия, обеспечивающие достижение поставленной цели, объединенные по следующим задачам:

Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области (в целях сокращения расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере ориентированы на реализацию действий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждениях города Пущино);

Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Московской области (мероприятия раздела направлены на использование потенциала энергосбережения жилищного фонда на территории города Пущино путем проведения работ по системам учета потребления топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде);

Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов (решение задачи направлено на анализ проблем коммунальной инфраструктуры, организацию учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, повышение экономии энергоресурсов).

Решение задач Подпрограммы 4 осуществляется путем предоставления из местного бюджета городского округа Пущино финансовых средств и внебюджетных источников, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

**13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер инженерной инфраструктуры, реализуемых в рамках подпрограммы**

Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании нормативных актов:

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

Закон Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области»;

Реализация подпрограммы 4 предполагает использование мер государственного регулирования, охватывающих:

обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;

требования к проведению энергетического обследования;

обязанности по разработке программ организаций с участием государства и муниципального образования;

обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

требования к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**13.4 Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задачи/мероприятия | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 01.07  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 01.08  Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.09  Установка аэраторов с регулятором расхода воды |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 01.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Основное мероприятие 02**  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области |  | **Итого** | 0 | 667,00 | 12,00 | 355,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 667,00 | 12,00 | 355,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | **Итого** | 0 | 667,00 | 12,00 | 355,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 667,00 | 12,00 | 355,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 03**  Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |  | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ и градостроительства администрации городского округа Пущино | |  | |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**14. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**14.1 Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего: в том числе: | 0 | 5 430,00 | 590,00 | 590,00 | 0 | 6 610,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0 | 1 770,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 4 840,00 | 0 | 0 | 0 | 4 840,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**14.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В настоящее время реализация полномочий органов местного самоуправления носит несистемный характер и осуществляется по мере необходимости проверки законности действий субъектов градостроительной деятельности.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления позволит администрации городского округа Пущино с привлечением сторонних специализированных организаций контролировать процессы выполнения работ (услуг) по муниципальным контрактам и/или договорам в рамках реализации мероприятия подпрограммы и регулировать деятельность субъектов в сфере градостроительства и благоустройства.

**14.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер инженерной инфраструктуры, реализуемых в рамках подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

**14.4 Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Основное мероприятие 01**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | Итого | 0 | 6 610,00 | 0 | 5 430,00 | 590,00 | 590,00 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 4 840,00 | 0 | 4 840,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Итого | 0 | 1 770,00 | 0 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1 770,00 | 0 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04  Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  | Итого | 0 | 4 840,00 | 0 | 4 840,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 4 840,00 | 0 | 4 840,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**15. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципального образования Московской области или средств бюджетов муниципального образования и внебюджетных источников, предусмотренных мероприятием 2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2021  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| всего | 1-й год | 2-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Выполнение работ по техническому перевооружению котельной и резервного топливного хранилища котельной г. Пущино | 2021 | 90 Гкал/час | 19 226,05 | 0 | Средства бюджета Московской области  Средства бюджета г.о. Пущино Московской области | 19 226,05 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: | 2021 |  |  |  |  | 19 226,05 |  |  |  |

Приложение 1

к Программе

***Форма***

**оперативного (годового) отчета о выполнении**

**подпрограммы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансирования -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем финансирования  на 20\_\_ год (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы |  |  |  |
| В т.ч. по источникам  финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |
| В т.ч. по источникам  финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Мероприятие  муниципальной программы |  |  |  |
| В т.ч. по источникам  финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Итого по муниципальной  программе |  |  |  |
| В т.ч. по источникам  финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание. В [графе 3](#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение 2

к Программе

***Форма***

**оценки результатов реализации программы (подпрограммы)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за 20\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение  цели | Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной  программы) | Планируемое  значение  показателя  на 20\_\_\_ | Достигнутое  значение  показателя  за 20\_\_\_ |
| Бюджет  городского  округа Пущино | Другие  источники | Бюджет  городского  округа Пущино | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

Приложение 3

к Программе

***Форма***

**итогового отчета о выполнении программы (подпрограммы)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название программы)

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования  подпрограммы,  мероприятия | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  Финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по программе (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие  подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по ист.  финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие  подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по ист.  финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по  муниципальной  программе |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по ист.  финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Подпись