****

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

г. Пущино

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

 «Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением администрации городского округа Пущино от 25.11.2019 № 492-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пущино от 10.01.2020 № 2-п (в ред. от 22.01.2020 № 26-п, от 25.03.2020 № 95-п, от 15.04.2020 № 117-п, от 09.11.2020 № 355-п, от 10.03.2021 № 106-п, от 04.06.2021 № 252-п, от 13.10.2021 № 467-п), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Эксперт отдела благоустройства,

дорожного хозяйства и экологии

Еремина Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Начальник отдела благоустройства,

дорожного хозяйства и экологии

Суворкина А.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Первый заместитель главы администрации

Фомина Ю.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Заместитель главы администрации

Хорьков А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Ведущий инспектор юридического отдела

Мерзлякова И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Начальник юридического отдела

Андреенкова Е.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Начальник сектора организации

бюджетного процесса в составе

финансового отдела

Усманова Л.А \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Начальник финансового отдела

Прошина Н.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и градостроительства

Луничев С.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Начальник отдела экономики

Малышевский А.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Эксперт отдела экономики

Сайганова А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

1. Председатель ревизионной комиссии

Прасолова Е.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

1. **Паспорт Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – Хорьков А.А. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино;Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик городского округа Пущино. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»Подпрограмма II «Благоустройство территорий»Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 203603,5 | 8 869,90 | 18989,66 | 143432,43 | 25293,67 | 7017,84 |
| Средства федерального бюджета | 144093,22 | 0,00 | 20007,82 | 70000,00 | 54085,4 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 541856,505 | 92 171,01 | 107969,97 | 139754,755 | 132520,11 | 69440,66 |
| Внебюджетные средства | 12146,44 | 0,00 | 7 830,94 | 1438,50 | 1438,50 | 1438,50 |
| Всего, в том числе по годам: | 903699,665 | 101 040,91 | 154798,39 | 354625,69 | 213337.68 | 77897,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

В целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – Проект).

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путём реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее – Программа) являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Пущино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Пущино мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов («Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью Программы является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

При описании текущего состояния городской среды городского округа Пущино целесообразно выделить наиболее интенсивно используемые территории жителями (территории жилой застройки, общественные пространства, многофункциональные территории, дворовые пространства и т.д.).

Рекомендуется проводить оценку по следующим показателям:

* Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зона, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки, единиц;
* Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц;
* Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц;
* Количество установленных детских игровых площадок, единиц;
* Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;
* Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %;
* Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц;
* Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц;
* Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц;
* Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, %;
* Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, %;
* Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха, единиц;
* Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области, единиц;
* Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, квадратный метр;
* Количество отремонтированных подъездов МКД, единиц;
* Количество МКД, в которых проведен капитальных ремонт в рамках региональной программы, единиц.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать все существующие проблемы в рамках Программы, которая позволит благоустроить облик городского округа Пущино, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

Кроме того, на территории городского округа Пущино Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

При выборе территорий администрация городского округа Пущино руководствуется следующими критериями, соответствие которым повышает их привлекательность как места для создания общественного пространства:

а) востребованность территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического и культурного наследия, объектов социальной и транспортной инфраструктуры).

Степень востребованности территории у населения может выявляться различными методами, в том числе путем подсчета посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализа больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочих), опроса общественного мнения, моделирования транспортных потоков, агрегирования косвенных показателей интенсивности перемещений.

Функциональное назначение выбранных для благоустройства территорий может быть различным, например, транзитный маршрут, парк, улица с торговыми объектами. При этом возможно изменение функционально - планировочной и объемно - пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения.

б) значимость территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития муниципального образования. Так, для муниципального образования, планирующего развитие туризма, это будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям. Для городского округа Пущино, стратегическим направлением развития которого является развитие услуг в сфере образования – территории, прилегающие к учебным заведениям;

в) идентичность территории – возможность использовать свойственные только данному муниципальному образованию черты (например, специфическую планировку городского пространства наличие уникальных ландшафтных объектов);

г) экономическая эффективность – возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории;

д) дальнейшее содержание территорий – наличие лиц или организаций, способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства;

е) связанность с другими выбранными для благоустройства территориями.

Кроме того, следует учитывать, что для включения на будущий год в план благоустройства общественных территорий администрация городского округа Пущино проводит рейтинговое голосование, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях Московской области» (портал «Добродел»).

При формировании плана благоустройства, в том числе выбора адресного перечня территорий для благоустройства, учитываются итоги проведения ежегодного рейтингового голосования на портале «Добродел». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в городском округе Пущино Московской области, в том числе для оценки состояния дворовых территорий, целесообразно составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (план благоустройства), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

План благоустройства разрабатывается по результатам натурного обследования территории и расположенных на ней элементов.

В плане благоустройства указываются границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объектов благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.).

По результатам оценки описывается ключевые проблемы территории, на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству. К проблемам могут быть отнесены низкий уровень общего благоустройства территории, низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений, неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и государственной собственности, и другие.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации проекта «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «О внесении изменений в методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия Программы.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города.

Для достижения цели, муниципальным образованием поставлены следующие задачи:

1. увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области (по результатам инвентаризации);

2. увеличение освещенных улиц, проездов и площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам;

3. обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино Московской области.

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

При реализации Программы следует учитывать риски, угрожающие в связи с изменениями внешней среды, а именно:

 - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния общественных и дворовых территорий, а также многоквартирных домов, что может потребовать концентрации средств муниципального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

При реализации Программы имеются финансовые риски, связанные с недостаточностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете городского округа Пущино. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из внебюджетных и других источников.

Для минимизации финансовых рисков:

- планируется создать все возможные условия для осуществления общественного контроля хода выполнения настоящей Программы на всех стадиях реализации намеченных мероприятий.

**4. Перечень подпрограмм и краткое описание**

**подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

В Программу включены четыре подпрограммы, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма I);

Подпрограмма II «Благоустройство территории» (далее – Подпрограмма II);

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» (далее – Подпрограмма III);

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма V);

Целью Программы является создание условий для комфортного проживания населения на территории городского округа Пущино Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустроенных территорий городского округа Пущино Московской области;

- развитие электросетевого хозяйства на территории городского округа Пущино Московской области;

- выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Пущино Московской области.

Программа предусматривает проведение мероприятий:

- по обустройству общественных территорий;

- по обустройству дворовых территорий;

- по установке детских игровых площадок;

- по организации и проведению работ по ликвидации свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений;

- по формированию комфортной городской световой среды;

- по капитальному ремонту кровель, фасадов, электрического оборудования, систем водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также лифтового оборудования в многоквартирных домах;

- по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Пущино Московской области.

В рамках Программы запланировано финансирование из бюджетов городского округа Пущино в пределах предусмотренных средств на выполнение следующих мероприятий:

1. «Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установка и модернизация детских игровых площадок и других элементов благоустройства»;
2. «Выполнение работ по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения в соответствии с проектом «Светлый город»;
3. «Выполнение работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах»;
4. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино Московской области в соответствии с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 годы».

5. Проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Результатом реализации Программы является развитие городского образа жизни, создание возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Реализация в полном объеме мероприятий позволит решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Пущино.

Программа содержит мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, озеленению территорий, размещению малых архитектурных форм, разработке архитектурно-планировочных концепций, установке детских игровых площадок, ремонту асфальтового покрытия, а также комплекс мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности и создания комфортной световой среды, улучшения условий для комфортного проживания в многоквартирных домах.

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

К решению проблем благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно-целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания и отдыха граждан.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания и отдыха населения осуществима в рамках муниципальной Программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Пущино Московской области.

Трудовое участие заинтересованных лиц, в том числе добровольцев (волонтеров), может быть, реализовано в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (минимальный перечень: детская площадка; парковка; озеленение; наружное освещение; информационный стенд; контейнерная площадка; лавочки (скамейки); урны) по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых: спортивной площадки (воркаут); площадки для отдыха; приспособления для сушки белья; других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) трудовое участие жителей является обязательным.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов городского округа Пущино или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», решением Совета депутата городского округа Пущино от 28.01.2021 № 134/27 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа Пущино».

Программа должна предусматривать:

а) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

б) адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области, решением Совета депутатов городского округа Пущино от 28.01.2021 № 134/27 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа Пущино»;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовой) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

з) право муниципального образования Московской области исключать из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципального программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией по благоустройству городского округа Пущино, утвержденной постановлением администрации городского округа Пущино от 04.03.2021 № 98-п «О создании межведомственной комиссии по благоустройству городского округа Пущино Московской области»;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией по благоустройству городского округа Пущино, утвержденной постановлением администрации городского округа Пущино от 04.03.2021 № 98-п «О создании межведомственной комиссии по благоустройству городского округа Пущино Московской области»;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Московской области.

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии)\*;

м) мероприятия по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

\*В случае наличия софинансирования из федерального бюджета.

1. **Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы с описанием целей и механизмов реализации**

Приоритетным проектом муниципальной программы является организация ремонта 32000 подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области.

Приоритетный проект направлен на улучшение качества жизни жителей городского округа Пущино и достижение комфортного проживания в многоквартирных домах.

Адресный перечень будет сформирован согласно требованиям Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

**7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | **Приоритетный,**региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | F2 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  01 |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  01 |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |  F2 01 |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  | **Приоритетный,**региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F201 |
| 1.6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | **Приоритетный,**региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2  |
| 1.7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 01 |
| 1.8 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | **Приоритетный,**отраслевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F201 |
| 1.11 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2  |
| 1.12  | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | Кв. м. | 400 | 5024,58 | 7197,00 | 2900,00 | 2300,00 | 2100,00 | 01 |
| 1.13 | Замена детских игровых площадок | **Приоритетный,**отраслевой показатель | Кв. м. | 650 | - | - | 2 | - | - | 01 |
| 1.14 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | **Приоритетный,**отраслевой показатель | штук | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.15 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.16 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | **Приоритетный,**рейтинг-45 | баллов | 0 | 0 | 1 | 10,75 | 0 | 0 | 01 |
| 2.2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | **Приоритетный,**отраслевой показатель | штук | 0 | 0 | 138 | 235 | 0 | 0 | 01 |
| 2.3 | Содержание территорий общего пользования | **Приоритетный,**отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 01 |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | **Приоритетный,** отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 01 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | **Приоритетный,**обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 02 |

**8.** **Методика расчета значений планируемых результатов реализации**

**Программы (Подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Годовая |
| 1.3  | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями.Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, где:Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Ежеквартальная |
| 1.6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| 1.7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.8 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100, где:Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;Нп - нормативная потребность;Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Квартальная |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%, где:Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |  | Годовая |
| 1.11 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |  | Квартальная |
| 1.12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | Годовая |
| 1.13 | Замена детских игровых площадок  | Кв. м. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) |  | Годовая |
| 1.14 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций |  | Ежеквартальная |
| 1.15 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Ед. | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон |  | Ежеквартальная |
| 1.16 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Ед. | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей |  | Ежеквартальная |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области |  | Ежеквартальная |
| 2.2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.3 | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) |  | Годовая |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая  |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая  |

**9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия**

**программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программы городского округа Пущино».

**10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программы городского округа Пущино».

**Адресный перечень дворовых территорий городского округа Пущино,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес двора (необходимо указать полный перечень МКД, входящих в состав двора)** | **Год реализации** |
| **1** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 1,2,3,4,11. | **2022** |
| **2** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 5,6,7,8,9. | **2017** |
| **3** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 21,22,23,24. | **2020** |
| **4** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 25,26,27,28. |  |
| **5** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 1,2,4,5,6,7,8 |  |
| **6** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 9,10,11. |  |
| **7** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 12,13,14,15. | **2018** |
| **8** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 16,17,18,19,20,33,34 |  |
| **9** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32. | **2017** |
| **10** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 35,20а |  |
| **11** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 1,2,3,4 |  |
| **12** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 5,6,7 | **2021** |
| **13** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 8,9,10 | **2018** |
| **14** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 11,12,13,19,21,22, | **2017** |
| **15** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 20,29 | **2019** |
| **16** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 14,23,18,28 | **2017** |
| **17** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 24,25,26,27 | **2016** |
| **18** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 15,16,17,30 | **2019** |
| **19** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 31,32,33,34 | **2017** |
| **20** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 1,2,3,4 |  |
| **21** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 5,7,8 | **2019** |
| **22** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 6 | **2017** |
| **23** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 15,16,17,18 | **2022** |
| **24** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 19 |  |
| **25** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 9,10 | **2020** |
| **26** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 11,21,22,23,24 |  |
| **27** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 20,20а | **2022** |
| **28** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 12 | **2016** |
| **29** | МО, г.о. Пущино, ул. Грузовая, дома 1 |  |
| **30** | МО, г.о. Пущино, Фиан, дома 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Пущино,**

**сформированный по результатам инвентаризации, а также голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | г. Пущино, благоустройство сквера Черкашина | **2020-** **2021 год** |
| 2. | г. Пущино, сквер молодых мам  | **2021-2022 год** |
| 3. | г. Пущино, Смотровая площадка  | **2022 -2023год** |
| 4. | благоустройство общественной территории зона отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки. | **2022 год** |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ООО «АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» | мкр. АБ (новостройка) | Жилой дом | Благоустройство прилегающей территории | 2021 |
| 2 | ООО «Кряж» | мкр. В, д. 16а | магазин | Благоустройство прилегающей территории | 2022 |
| 3 | Конкурсная управляющая | мкр. АБ, д. 5а | Пансионат | Благоустройство прилегающей территории | 2023 |

**11. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

**11.1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Хорьков А.А. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |
| Цели муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 193859,89 | 8 869,90 | 12740,57 | 142267,59 | 24128,83 | 5 853,00 |
| Средства федерального бюджета | 144093,22 | 0,00 | 20007,82 | 70000,00 | 54085,4 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 225357,45 | 39 153,11 | 41736,24 | 49302,661 | 76372,45 | 18793,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 563310,571 | 48 023,01 | 74484,63 | 261570,251 | 154586,68 | 24646,0 |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредствам мероприятий**

Понятие «комфортной городской среды» включает в себя целый комплекс работ по содержанию и асфальтовому покрытию дворовых территорий города, наличию организованных общественных пространств, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы I планируется реализовать мероприятия, направленные, на развитие современной городской среды на территории городского округа Пущино, а именно:

- разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий, ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм, приобретение и установка детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

**11.3. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области, реализуемых**

**в рамках Подпрограммы I**

Благоустройство территории городского округа Пущино включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа.

Так, уже существующие детские игровые и спортивные площадки, на данный момент времени не обеспечивают в полной мере потребности детей в игровом оборудовании, а некоторые объекты морально и физически устарели.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском округе Пущино не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее – Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными администрацией городского округа Пущино, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Согласно п. 4 ст. 17.3 Федерального закона Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», необходимо обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского округа Пущино условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, а именно:

- формирование и осуществление мероприятий, направленных на поддержку добровольчества (волонтерства)», с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

- утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

- оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2021 году, формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- Министру благоустройства Московской области;

- в администрацию городского округа Пущино;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (п. 11.5), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы администрация городского округа Пущино в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория, может быть, исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий, которых с софинансированием из бюджета Московской области администрация городского округа Пущино в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах указан в п. 11.5.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области, решением Совета депутатов городского округа Пущино от 28.01.2021 № 134/27 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа Пущино».

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой городского округа).

Также муниципальной программой предусмотрено благоустройство индивидуальных жилых домов (ИЖС) и земельных участков, предоставленных для их размещения. С целью благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо провести мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства.

Такими мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и Программы с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования.

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях.

**11.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» | 2020-2024 | Итого | 45282,27 | 228702,79 | 37805,74 | 45282,27 | 46956,27 | 74012,52 | 24646,0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 6443,36 | 31234,81 | 0,00 | 6443,36 | 12838,09 | 6100,36 | 5 853,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 38838,91 | 197467,98 | 37805,74 | 38838,91 | 34118,17 | 67912,16 | 18793,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мероприятие 01.02: Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2021-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 | Мероприятие 01.03:Изготовление и установка стел  | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 01.04:Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 108,41 | 35801,54 | 35788,74 | 108,41 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино. |  |
| Средства бюджета Московской области | 95,61 | 95,61 | 0 | 95,61 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 12,8 | 35801,54 | 35788,74 | 12,8 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.06:Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0 | 2 017,00 | 2 017,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 2 017,00  | 2 017,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Мероприятие 01.08:Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.09:Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.6 | Мероприятие 01.10:Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета  | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7 | Мероприятие 01.12:Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 3372,00 | 3 372,00 | 0 | 3 372,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 3372,00 | 3 372,00 | 0 | 3 372,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.8 | Мероприятие 01.13:Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | Мероприятие 01.14: Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 9522,38 | 0 | 9522,38 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 9522,38 | 0 | 9522,38 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.8.2 | Мероприятие 01.15:Благоустройство общественных территории  |  | Итого | 21428,00 | 21428,00 | 0 | 21428,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 21428,00 | 21428,00 | 0 | 21428,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.16: Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | 2020-2024 | Итого | 3654,00 | 4254,00 | 0 | 3654,00 | 600,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 3654,00 | 4254,00 | 0 | 3654,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 01.17:Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 0 | 11372,95 | 0 | 0 | 1100,95 | 5136,0 | 5136,0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 11372,95 | 0 | 0 | 1100,95 | 5136,0 | 5136,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11 | Мероприятие 01.20: Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12 | Мероприятие 01.21: Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021-2024 | Итого | 7 197,480 | 10653.48 | 0 | 7 197,480 | 3456,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 347,750 | 9440.87 | 0 | 6 347,750 | 3093,12 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 849,730 | 1212.61 | 0 | 849,730 | 362,88 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13 | Мероприятие 01.22 Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.14 | Мероприятие 01.23: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2021-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.15 | Мероприятие 01.24: Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.16 | Мероприятие 01.25: Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.17 | Мероприятие 01.26: Изготовление и установка стел "Город трудовой доблести" | 2021-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.18 | Мероприятие 01.29:Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.19 | Мероприятие 01.30:Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2024 | Итого | 0 | 63798,31 | 0 | 0 | 24783,31 | 19505,36 | 19510,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 19388,33 | 0 | 0 | 7434,97 | 6100,36 | 5853,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 44410,34 | 0 | 0 | 17348,34 | 13405,00 | 13657,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.20 | Мероприятие 01.35:Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-2024 | Итого | 0 | 49371,160 | 0 | 0 | 0 | 49371,160 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 49371,160 | 0 | 0 | 0 | 49371,160 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.21 | Мероприятие 01.36:Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.22 | Мероприятие 01.37: Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.23 | Мероприятие 01.38:Обустройство пляжей | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.24 | Мероприятие 01.39:Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2024 | Итого | 0 | 7700,00 | 0 | 0 | 7700,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 2310,00 | 0 | 0 | 2310,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 5390,00 | 0 | 0 | 5390,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.25 | Мероприятие 01.40:Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2024 | Итого | 0 | 6000,00 | 0 | 0 | 6000,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 6000,00 | 0 | 0 | 6000,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.26 | Мероприятие 01.41:Содержание туалетных кабин | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.27 | Мероприятие 01.42:Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.28 | Мероприятие 01.43:Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) |  | Итого |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29 | Мероприятие 01.44:Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета |  | Итого |  | 3316,00 | 0 | 0 | 3316,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 3316,00 | 0 | 0 | 3316,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие F2 - «Формирование комфортной городской среды»   | 2020-2024 |  Итого | 28682,87 | 334088,28 | 10217,27 | 29202,36 | 214613,98 | 80574,160 | 0,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |
| Средства бюджета Московской области | 25846,85 | 182174,72 | 8 869,90 | 20007,82 | 129429,5 | 18028,47 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 124 085,40 | 0,00 | 6297,21 | 70000,0 | 54085,40 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 2836,02 | 27828,16 | 1347,37 | 2897,33 | 15184,48 | 8460,29 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03:Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 |  Итого | 0 | 80574,160 | 0 | 0 | 0 | 80574,16 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской 0области | 0 | 18028,47 | 0 | 0 | 0 | 18028,47 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 54085,40 | 0 | 0 | 0 | 54085,4 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 8460,29 | 0 | 0 | 0 | 8460,29 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие F2.06:Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 |  Итого | 0 | 60297,97 | 0 | 0 | 60297,97 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 53966,68 | 0 | 0 | 53966,68 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 6331,29 | 0 | 0 | 6331,290 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие F2.07: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 |  Итого | 0 | 80574,16 | 0 | 0 | 80574,16 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 72113,87 | 0 | 0 | 72113,87 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 8460,29 | 0 | 0 | 8460,29 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие F2.08:Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 |  Итого | 1 438,45 | 15340,57 | 10 160,27 | 1438,45 | 3741,85 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 1268,71 | 13487,56 | 8869,90 | 1268,71 | 3348,950 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 169,74 | 1853,01 | 1290,37 | 169,74 | 392,900 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.4.1 | Мероприятие F2.10:Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого | 22684,61 | 22741,61 | 57,00 | 22684,61 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 20007,82 | 20007,82 | 0 | 20007,82 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 2676,79 | 2733,79 | 57,00 | 2676,79 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Мероприятие F2.15: Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области- 2021 г.г. о. Пущино, мкр. «АБ», д. 24 | 2020-2024 | Итого | 0 | 5079,3 | 0 | 5079,3 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5028,5 | 0 | 5028,5 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 50,8 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие F2.19:Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | 2020-2024 | Итого | 0 | 70000,00 | 0 | 0 | 70000,0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 70000,0 | 0 | 0 | 70000,0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие F2.27:Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) | 2022-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, муниципальная программа должна содержать адресный перечень объектов с указанием года реализации и объемов денежных средств.

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30:**

**Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»,**

**подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | «Лыжная трасса» в городском округе Пущино | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 11 317,81 | 0,00 |  Итого | 11 317,81 | 0 | 0 | 11 317,81 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 395,34 | 0 | 0 | 3 395,34 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 7 922,47 | 0 | 0 | 7 922,47 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г. Пущино Микрорайон «Д» проспект Науки | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 3 096,14 | 0,00 |  Итого | 3 096,14 | 0 | 0 | 3 096,14 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 928,84 | 0 | 0 | 928,84 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 2 167,30 | 0 | 0 | 2 167,30 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Пущино Микрорайон «Г», придомовая территория жилых домов № 31, 32 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 1 567,21 | 0,00 |  Итого | 1 567,21 | 0 | 0 | 1 567,21 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 470,16 | 0 | 0 | 470,16 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 097,05 | 0 | 0 | 1 097,05 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г. Пущино Микрорайон «Г», 1-й Строительный проезд | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 1 261,25 | 0,00 |  Итого | 1 261,25 | 0 | 0 | 1 261,25 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 378,37 | 0 | 0 | 378,37 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 882,88 | 0 | 0 | 882,88 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | г. Пущино Микрорайон «В», улица генерала Кузнецова | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 2 399,72 | 0,00 |  Итого | 2 399,72 | 0 | 0 | 2 399,72 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 719,91 | 0 | 0 | 719,91 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 679,81 | 0 | 0 | 1 679,81 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г. Пущино Микрорайон «В», придомовая территория жилого дома №4 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 861,24 | 0,00 |  Итого | 861,24 | 0 | 0 | 861,24 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 258,37 | 0 | 0 | 258,37 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 602,87 | 0 | 0 | 602,87 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Пущино Микрорайон «АБ», улица Академика Франка | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.04.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 4 279,94 | 0,00 |  Итого | 4 279,94 | 0 | 0 | 4 279,94 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 283,98 | 0 | 0 | 1 283,98 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 2 995,96 | 0 | 0 | 2 995,96 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39: Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Детская игровая площадкаг.о. Пущино, г. Пущино, микрорайон Г, дома 14,23,18,28 | 1 шт. | Работы по благоустройству | 01.06.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 |  |  |  Итого | 7700,00 | 0 | 0 | 7700,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2310,00 | 0 | 0 | 2310,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 5390,00 | 0 | 0 | 5390,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия Мероприятие F2.06:

Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул. Парковая, «Территория «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул.Парковая» |  | Работы по благоустройству | 01.05.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 |  |  |  Итого | 60297,97 | 0 | 0 | 60297,97 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 53966,68 | 0 | 0 | 53966,68 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 6331,29 | 0 | 0 | 6331,29 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия

Мероприятие F2.19: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул. Парковая, «Территория «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул.Парковая» |  | Работы по благоустройству | 01.05.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 |  |  |  Итого | 70000,00 | 0 | 0 | 70000,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 70000,00 | 0 | 0 | 70000,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.08:

Ремонт дворовых территорий, подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ремонт дворовой территорийМО, г.о. Пущино. М-он АБ, дома 1,2,3,4,11 |  | Работы по благоустройству | 10.10.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 |  |  |  Итого | 3741,850 | 0 | 0 | 3741,850 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3348,95 | 0 | 0 | 3348,95 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 392,9 | 0 | 0 | 392,9 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятий:

Основное мероприятие F2 - «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятие F2.07: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий;

Мероприятие F2.03: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий; Мероприятие 01.35: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство общественной территории зона отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки. |  |  |  | 01.09.2023 | 207203480,00 | 207203480,00 |  Итого | 207203480,00 | 0 | 0 | 207203480,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 90142340,00 | 0 | 0 | 90142340,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 54085400,00 | 0 | 0 | 54085400,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 62975740,00 | 0 | 0 | 62975740,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трёхлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счёт средств предоставления субсидии, а также предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ

- 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

**12.** **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»**

**12.1. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – А.А. Хорьков |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |
| Цели муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 315253,01 | 53 017,90 | 65397,68 | 90315,43 | 56011,0 | 50511,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 315253,01 | 53 017,90 | 65397,68 | 90315,43 | 56011,0 | 50511,0 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Уличное освещение на территории городского округа Пущино не в полной мере удовлетворяет современные требования по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности электрического провода происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Мероприятия Подпрограммы II при выполнении позволят поднять уровень уличного освещения города на современный и энергоэффективный уровень состояния.

Основной задачей Подпрограммы II является увеличение освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам.

Реализация намеченных подпрограммных мероприятий задачи позволит:

- привести к нормативному уровню освещение улиц, проездов, набережных, площадей поселений;

- повысить надежность и долговечность работы сетей уличного освещения;

- снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

- улучшить комфортность проживания населения;

- повысить безопасность дорожного движения.

**12.3. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области, реализуемых**

**в рамках Подпрограммы II**

Наружное освещение — это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития муниципального образования в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, плотин и мостов. Мероприятия Подпрограммы II направленны на развитие и модернизацию существующей системы наружного освещения города. Выполнение этих мероприятий приведут к повышению энергоэффективности

**12.4. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | 2020-2024 |  Итого | 634506,03 | 315253,01 | 53 017,90 | 65397,68 | 90315,43 | 56011,0 | 50511,0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 634506,03 | 315253,01 | 53 017,90 | 65397,68 | 90315,43 | 56011,0 | 50511,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0.1 | Мероприятие 01.03:Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 7337,90 | 7337,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 7337,90 | 7337,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0.2 | Мероприятие 01.04:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 52699,68 | 88082,68 | 35383,00 | 52699,68 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 52699,68 | 88082,68 | 35383,00 | 52699,68 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мероприятие 01.05: Организация общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Мероприятие 01.08: Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Мероприятие 01.10:Содержание и текущий ремонт покрытий | 2020-2024 | Итого | 0 | 26544,0 | 0 | 0 | 17706,0 | 7169,0 | 1669,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 26544,0 | 0 | 0 | 17706,0 | 7169,0 | 1669,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Мероприятие 01.11:Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.12:Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Мероприятие 01.13:Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2020-2024 | Итого | 0 | 103454,72 | 0 | 0 | 46170,724 | 28642 | 28642,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 103454,72 | 0 | 0 | 46170,724 | 28642,00 | 28642,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7 | Мероприятие 01.14:Озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 27600,0 | 0 | 0 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 27600,0 | 0 | 0 | 9200,00 | 9200,0 | 9200,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.8 | Мероприятие 01.15:Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 13120,00 | 59756,67 | 10297,00 | 12698,0 | 12 339,67 | 12000,00 | 11000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 13120,00 | 59756,67 | 10297,00 | 12698,0 | 12 339,67 | 12000,00 | 11000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.9 | Мероприятие 01.16:Замена не энергоэффективных светильников наружного освещения | 2022-2024 | Итого | 0 | 4899,04 | 0 | 0 | 4899,04 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 4899,04 | 0 | 0 | 4899,04 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10 | Мероприятие 01.17:Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11 | Мероприятие 01.18:Содержание туалетных кабин | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12 | Мероприятие 01.19:Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, муниципальная программа должна содержать адресный перечень объектов с указанием года реализации и объемов денежных средств.

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия Мероприятие 01.10:

Содержание и текущий ремонт покрытий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Дворовая территория г.о. Пущино, мкр. Д, д. 20,20А, Дворовая территория г.о. Пущино, мкр. Д, д. 15,16,17,18, Дворовая территория г.о. Пущино, мкр. АБ, д. 1,2,3,4,11, Детская игровая площадка г.о. Пущино, мкр. Г, д. 28,14,23,18 |  |  |  |  |  |  |  Итого | 24875,0 | 0 | 0 | 17706,0 | 769,0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 24875,0 | 0 | 0 | 17706,0 | 769,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

**13.1. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации - Хорьков А.А. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 9743,61 | 0 | 6249,09 | 1164,84 | 1164,84 | 1164,84 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1246,03 | 0 | 836,05 | 136,66 | 136,66 | 136,66 |
| Внебюджетные средства | 12146,44 | 0 | 7830,94 | 1438,5 | 1438,5 | 1438,5 |
| Всего, в том числе по годам: | 23136,08 | 0 | 14916,08 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 |

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 гг. данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» направлена на реализацию текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах. Мероприятие реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы.

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 гг. предусматривает более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредствам мероприятий**

Основная задача Подпрограммы III – обеспечение условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов, которая должна быть достигнута путем приведения в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, повышением эффективности проведения капитального ремонта, а также мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

 Реализация намеченной задачи позволит:

 - привести в надлежащее состояние подъезды в многоквартирных домах;

- создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах;

- повысить эффективность капитального ремонта, класс энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Пущино не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это создаст новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах. Подпрограмма III предусматривает мероприятия по решению задач по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, в том числе: повышение эффективности капитального ремонта, мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.3. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области, реализуемых**

**в рамках Подпрограммы III**

Главная особенность проекта «Мой подъезд» состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жильцы МКД, но и УК, муниципальное и региональное правительство.

Программа софинансирования распространяется на определенный перечень работ: обновление входной группы с устройством пандуса, ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов и осветительных приборов, оконных блоков и почтовых ящиков. Дополнительные работы, не входящие в состав утвержденного перечня (например, установка видеонаблюдения), проводятся за счет собственников МКД.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. После этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой III предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

**13.4. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с1 | Основное мероприятие 01: «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2020-2024 |  Итого | 14916,08 | 23136,08 | 0 | 14916,08 | 2740,00 | 2740,00 | 2740,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 6249,09 | 9743,61 | 0 | 6249,09 | 1164,84 | 1164,84 | 1164,84 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 836,05 | 1246,03 | 0 | 836,05 | 136,66 | 136,66 | 136,66 |  |
| Внебюджетные источники | 7830,94 | 12146,44 | 0 | 7830,94 | 1438,5 | 1438,50 | 1438,50 |  |
| 31.1 | Мероприятие 01.01:Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 |  Итого | 14916,08 | 23136,08 | 0 | 14916,08 | 2740,00 | 2740,00 | 2740,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 6249,09 | 9743,61 | 0 | 6249,09 | 1164,84 | 1164,84 | 1164,84 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 836,05 | 1246,03 | 0 | 836,05 | 136,66 | 136,66 | 136,66 |  |
| Внебюджетные источники | 7830,94 | 12146,44 | 0 | 7830,94 | 1438,5 | 1438,5 | 1438,5 |  |
| 11.2 | Мероприятие 01.02: Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета  | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| с2 | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22.1 | Мероприятие 02.01: Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, муниципальная программа должна содержать адресный перечень объектов с указанием года реализации и объемов денежных средств.

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подъезды в многоквартирных домах- г. Пущино, мкр. АБ, д. 2 , п. 1;- г. Пущино, мкр. Г, д. 5, п. 1,2, 3 |  |  |  |  |  |  |  Итого | 2740,00 |  |  | 2740,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1164,84 |  |  | 1164,84 |  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа  | 136,66 |  |  | 136,66 |  |  |
| Внебюджетные источники | 1438,5 |  |  | 1438,5 |  |  |

**14. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»**

**14.1. Паспорт Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – А.А. Хорьков |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |
| Цели муниципальной программы | Указать (при необходимости) |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**14.2. Характеристика проблем, решаемых посредствам мероприятий**

Задачей подпрограммы является обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Пущино.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**14.3. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области, реализуемых**

**в рамках Подпрограммы V**

К основному направлению Подпрограммы относится создание необходимых условий органам местного самоуправления для осуществления ими собственных полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.

Обеспечение деятельности связано с:

- осуществлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа Пущино функций и полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств городского округа Пущино;

- участием в системном планировании выделений бюджетных средств в соответствии с утверждёнными целевыми программами;

- организацией и ведением бухгалтерского учёта, составлением и предоставлением бухгалтерской отчётности Управления благоустройства;

- своевременным рассмотрением обращений граждан и организаций в соответствии с действующим законодательством по вопросам, относящимся к компетенции отела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино и отдела жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино.

Конечным ожидаемым результатом выполнения Подпрограммы V будет повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения, а также повышение эффективности расходования бюджетных средств.

**14.4. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | Основное мероприятие 01: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51.1 | Мероприятие 01.01:Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, муниципальная программа должна содержать адресный перечень объектов с указанием года реализации и объемов денежных средств.

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Наименование объекта  |  |  |  |  |  |  |  Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |