Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 03.11.2022 |  | № | 809-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌										┐

Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока исполнения по муниципальному контракту

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения ООО «Столичный стиль» от 18.10.2022 № 484 об изменении срока исполнения муниципального контракта, в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, протокола заседания комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 25.10.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 06.09.2022 
№ 08483000292220000660001 на благоустройство общественной территории зоны отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки (далее - муниципальный контракт), в части изменения срока исполнения муниципального контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

- Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 	 А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 03.11.2022 № 809-п

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта от 06.09.2022 
№ 08483000292220000660001 на благоустройство общественной территории зоны отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки

1. Внести следующие изменения в муниципальный контракт от 06.09.2022
№ 08483000292220000660001 на благоустройство общественной территории зоны отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки (далее - Контракт):

1.1. Пункт 2.3. Контракта изложить в новой редакции:

«2.3. Оплата фактически выполненных и принятых в соответствии с Контрактом работ осуществляется в рублях Российской Федерации в рамках:

Мероприятие F2.07: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий, Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пущино от 10.01.2020 
№ 2-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы»:

2022 год:

Бюджет городского округа Пущино:

КБК 0010503171F255559-244 – 2 461 455,36, сумма по бюджету.

Бюджет Московской области:

КБК 0010503171F255559-244 – 20 980 976,64, сумма по бюджету.».

1.2. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Срок исполнения обязательств Сторон по Контракту с 15.11.2022 года по 28.11.2022 года.».

1.3. Пункт 12.1. Контракта изложить в новой редакции:

«12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2022 года (включительно).».

1.4. Таблицу 2.1. приложения № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» изложить в новой редакции:

«

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство общественной территории зоны отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки | разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории зоны отдыха у фонтана в городском округе Пущино, в границах улиц ул. Институтская, ул. Академика Франка, просп. Науки; 1,00000000000; Условная единица; 23 442 432,00 руб. |  |  |  |
|  | Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 15.11.2022 (МСК); Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 28.11.2022 (МСК); |  |  |  |

».