Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15.12.2022 |  | № | 917-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌ 										┐

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Министерства строительного комплекса Московской области от 31.03.2022 № 21Исх2051, письмо Министерства благоустройства Московской области от 04.12.2022 № 10Исх-4104, на основании обращения ООО «Юг 2008» от 13.12.2022 № 121 о необходимости изменения существенных условий, протокола заседания комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 14.12.2022, в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта от 19.05.2022 № 0148200005422000224 на благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до улицы Парковая в городском округе Пущино согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

- Отменить постановление администрации городского округа Пущино от 07.12.2022 № 890-п «Об изменении существенных условий муниципального контракта».

- Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 	 А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 15.12.2022 № 917-п

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта от 19.05.2022
№ 0148200005422000224 на благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до улицы Парковая в городском округе Пущино

1. Внести следующие изменения в муниципальный контракт от 19.05.2022
№ 0148200005422000224 на благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до улицы Парковая в городском округе Пущино (далее – Контракт):

1.1. Пункт 1.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«1.2. Получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28.09.2022 № Ц-6-1490-22, от 17.11.2022 № Ц-6-1697-22.».

1.2. Пункт 2.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта составляет 168 511 040 (Сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей 08 копеек, в том числе НДС – 20 процентов (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.».

1.3. Пункт 2.3. Контракта изложить в новой редакции:

«2.3. Оплата фактически выполненных и принятых в соответствии с Контрактом работ осуществляется в рублях Российской Федерации в рамках:

Мероприятие F2.06: Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Мероприятие F2.19: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда», муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пущино от 10.01.2020 № 2-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы»:

за счет средств 2022 года:

Бюджет городского округа Пущино:

КБК 0010503171F254249-244 – 5 272 159 (пять миллионов двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 21 копейка

Бюджет Московской области:

КБК 0010503171F254249-244 – 44 938 880 (сорок четыре миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 87 копеек.

Федеральный бюджет:

КБК 0010503171F254240-244 – 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

КБК 0010503171F25424F-244– 48 300 000 (Сорок восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.».

1.4. Пункт 2.9. Контракта изложить в новой редакции:

«2.9 Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 63 273 133 (шестьдесят три миллиона двести семьдесят три тысячи сто тридцать три) рубля 15 копеек в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении № 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.

В случае начисления Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату работ за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) (если в разделе Сведения об обязательствах Сторон и порядке оплаты Приложение 
№ 2 к Контракту) предусмотрен порядок оплаты за вычетом неустоек (штрафов, пеней).

Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса и стоимости фактически выполненных работ.

При отсутствии лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году либо полного их использования, все выполненные Подрядчиком работы засчитываются в счет погашения аванса.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.».

1.5. Пункт 9.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внёс обеспечение исполнения Контракта на сумму 69 292 048 (шестьдесят девять миллионов двести девяносто две тысячи сорок восемь) рублей 00 копеек, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 50% от начальной (максимальной) Цены Контракта с учетом возникновения новых обязательств Подрядчика, путём предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.».

1.6. Приложение № 8 к Контракту «Сметная документация» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 «Сметная документация» к дополнительному соглашению № 5 к Контракту.

2. Изменение существенных условий Контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95, а также пункта 2 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Условия Контракта, не затронутые Дополнительным соглашением № 5 к Контракту, остаются неизменными.