

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.02.2023** |  | **№** | **105-п** |

г. Пущино

┌ ┐

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Пущино от 29.12.2022 № 976-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением администрации городского округа Пущино от 30.12.2022 № 990-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете городского округа Пущино «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

И.о. главы городского округа Ю.А. Фомина

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 15.02.2023 № 105-п

**Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы**

1. **П**[**аспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации - Хорьков А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории города Пущино городского округа Серпухов Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| 1. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| 1. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| 1. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| 1. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| 1. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на обеспечение населения качественной питьевой водой | | | | | |
| 2. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на приведение в соответствие качества сточных вод нормативным требованиям | | | | | |
| 3. Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории города Пущино городского округа Серпухов Московской области | | | | | |
| 4. Реализация мероприятий Подпрограммы 5 направлена на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;  ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;  повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по капитальному ремонту | | | | | |
| 5. Реализация мероприятий Подпрограммы 7 направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | | | | | |
| 6. Реализация мероприятий Подпрограммы 8 направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 261,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 23 200,00 | 16 400,00 | 4 400,00 | 2 400,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **23 461,00** | **16 487,00** | **4 487,00** | **2 487,00** | 0 | 0 |

**2.** **Общая характеристика инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами в городе Пущино городского округа Серпухов Московской области, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития**

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2027 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Московской области.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы (далее – Программа) направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов).

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Следствием значительного износа являются достаточное количество технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования.

Цели подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 - обеспечение населения качественной питьевой водой.
2. Подпрограмма 2 - приведение в соответствие качества сточных вод нормативным требованиям.
3. Подпрограмма 3 - повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории города Пущино городского округа Серпухов Московской области.
4. Подпрограмма 5 - учет используемых энергетических ресурсов, снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области, соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по капитальному ремонту
5. Подпрограмма 7 - создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
6. Подпрограмма 8 - создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства

**Инерционный прогноз**

В ходе реализации мероприятий Программы за период реализации планируется повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития города Пущино городского округа Серпухов Московской области, повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий Программы на объектах жилищного фонда и объектах коммунальной инфраструктуры будет осуществляться в рамках данной Программы.

Результатами реализации мероприятий Программы должны стать:

- обеспечение качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории города Пущино городского округа Серпухов Московской области;

- снижение потребления объемов энергетических ресурсов;

- снижение затрат потребителей на оплату энергетических ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах всех потребителей;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение затрат на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание;

- снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу услуг.

**3. Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2022 г.) | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой | %/чел. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.04, 1.02.05, F5.01 |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Отраслевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приведение в соответствие качества сточных вод нормативным требованиям | | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | 2.01.01, 2.01.02, 2.01.03,  2.02.01, 2.02.02, 2.03.03, G6.01 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | ед./тыс. куб. м | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Отраслевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Отраслевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | 3.01.01, 3.01.03, 3.02.01, 3.02.02, 3.04.01, 3.04.02, 3.04.03 |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.05.01, 3.05.02, 3.05.03 |
| 4 | Обязательный учет используемых энергетических ресурсов, соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный | % | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | 5.01.01., 5.01.02, 5.01.03, 5.01.04, 5.01.05, 5.01.06, 5.01.07, 5.01.08, 5.01.09 |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % | 94,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.01.10. |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный | % | 95,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.02.01, 5.02.02 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | % | 72,65 | 73,15 | 76,8 | 80 | 85 | 90 | 5.03.01 |

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 2.4 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежегодная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежегодная* |
| 3.2 | Доля актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | % | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где  Д - доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО- актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежегодная* |
| 4 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  **М** - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  **К** - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  **М** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество зданий, строений, сооруженийорганов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **М** - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  **М** - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие F5** ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) ед. | х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |  |  |  | |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02** – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета города Москвы | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |  |  |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |  |  |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |  |  |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Х |
| I | | II | III | IV | |  | |  |  |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

**6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие G6 -** Федеральный проект «Оздоровление Волги» | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие G6.01 – Сокращение доли загрязненных сточных вод | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 01** – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных, построенных линейных объектов, км | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 02 –** Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 03** – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 03.03 – Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | II | | | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02** – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Дек. 2023 | Итого | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Дек. 2023 | Итого | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Дек. 2023 | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV | |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 04** – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино  Министерство энергетики Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 04.01 – Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 04.02 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **Министерство энергетики Московской области** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 04.03 – Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | Х | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 05**  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | *Ежегодно, по итогам года* | Итого | 4 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 4 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | *Ежегодно, по итогам года* | Итого | 2 100,00 | 700,00 | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2 100,00 | 700,00 | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | II | | III | | IV |  |
| 3 | 1 | | - | | - | | - | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 05.02.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | *Ежегодно, по итогам года* | Итого | 2 400,00 | 800,00 | | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2 400,00 | 800,00 | | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | II | | III | | IV |
| 3 | 1 | | - | | - | | - | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие 05.03.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | *Ежегодно, по итогам года* | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | II | | III | | IV |
| 1 | 1 | | - | | - | | - | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого | 9 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 9 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | | | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 9 900,00 | 8 300,00 | | | | | 1 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 9 900,00 | 8 300,00 | | | | | 1 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 9 900,00 | 8 300,00 | | | | | 1 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 9 900,00 | 8 300,00 | | | | | 1 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03.  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления*.* | | *Ежегодно, по итогам года* | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | |  | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06.  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 01.07.  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 01.08.  Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.09.  Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 01.10.  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02** «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» | | *Ежегодно, по итогам года* | | | Итого | 3 800,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 3 800,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | | *Ежегодно, по итогам года* | | | Итого | 1 800,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1 800,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | |  | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | *Ежегодно, по итогам года* | | | | Итого | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. |  | | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 150 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 03** «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | | *Ежегодно, по итогам года* | | | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01.  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | | *Ежегодно, по итогам года* | | | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", ед. | |  | | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | | | | | Итого | | 13 700,00 | 9 900,00 | | | | | 2 900,00 | 900,00 | 0 | 0 | Х | |
| Средства Федерального бюджета | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | | 13 700,00 | 9 900,00 | | | | | 2 900,00 | 900,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего (тыс. руб.) | | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1 | **Основное мероприятие 01** - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Х | Итого | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 -  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Х | Итого | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Мероприятие 01. 02 -  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Х | Итого | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 -  Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Х | Итого | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Итого по подпрограмме: | | | | Итого | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| Средства Федерального бюджета | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

**10. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | **Основное мероприятие 01** - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Х | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино | |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.04 -  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Х | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02** - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Х | Итого | 261 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 261 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |  | Итого | 261 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 261 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого | 261 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |  | |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 261 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |