

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **09.06.2023** |  | **№** | **369-п** |

г. Пущино

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 30.01.2023 № 1/2023-ОЗ «О преобразовании городского округа Протвино Московской области, городского округа Пущино Московской области и городского округа Серпухов Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования», Уставом городского округа Пущино Московской области, постановлением администрации городского округа Пущино от 29.12.2022 № 976-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением администрации городского округа Пущино от 30.12.2022 № 990-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пущино от 08.02.2023 № 79-п, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете городского округа Пущино «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Эксперт отдела благоустройства,

дорожного хозяйства и экологии

Путинцева О.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Начальник отдела благоустройства,

дорожного хозяйства и экологии

Суворкина А.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Первый заместитель главы администрации

Фомина Ю.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Заместитель главы администрации

Хорьков А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Эксперт юридического отдела

Иванова В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г

1. Начальник юридического отдела

Андреенкова Е.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Начальник сектора организации

бюджетного процесса в составе

финансового отдела Усманова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Начальник финансового отдела

Прошина Н.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и градостроительства

Луничев С.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г

1. Начальник отдела экономики

Малышевский А.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Эксперт отдела экономики

Сайганова А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Председатель ревизионной комиссии

Прасолова Е.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Отдел благоустройства – 1 экз.

Отдел ЖКХ – 1 экз.

Финансовый отдел – 1 экз.

Отдел экономики – 1

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 09.06.2023 № 369-п

1. Муниципальная программа «Формированию современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

**1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»** **на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – Хорьков А.А. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрация городского округа Пущино | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области;  Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города Пущино Городского округа Серпухов Московской области. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрация городского округа Пущино | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I | «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III | «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Пущино Городского округа Серпухов Московской области для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, повышение качества и комфорта городской среды на территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области. | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, улучшения экологической обстановки, а также на повышение качества жизни населения путем приведения жилищного фонда города Пущино Городского округа Серпухов Московской области в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан. | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустройства. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 388184,01 | 210318,46 | 176083,15 | 1782,4 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 547280,74 | 230265,40 | 234096,98 | 82918,36 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные средства | 5536,00 | 5536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего, в том числе по годам: | 941000,75 | 446119,86 | 410180,13 | 84700,76 | 0 | 0 | |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы(далее – Программа), является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города Пущино Городского округа Серпухов Московской области.

Для достижения цели, муниципальным образованием поставлены следующие задачи:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий города Пущино Городского округа Серпухов Московской области (по результатам инвентаризации);

2. Увеличение освещенных улиц, проездов и площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам;

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах города Пущино Городского округа Серпухов Московской области.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городе Пущино Городского округа Серпухов Московской области. федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городе Пущино Городского округа Серпухов Московской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать все существующие проблемы в рамках Программы, которая позволит благоустроить облик города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского округа.

При выборе территорий администрация городского округа Пущино руководствуется следующими критериями, соответствие которым повышает их привлекательность как места для создания общественного пространства:

а) востребованность территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического и культурного наследия, объектов социальной и транспортной инфраструктуры).

Степень востребованности территории у населения может выявляться различными методами, в том числе путем подсчета посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализа больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочих), опроса общественного мнения, моделирования транспортных потоков, агрегирования косвенных показателей интенсивности перемещений.

Функциональное назначение выбранных для благоустройства территорий может быть различным, например, транзитный маршрут, парк, улица с торговыми объектами. При этом возможно изменение функционально - планировочной и объемно - пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения.

б) значимость территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития муниципального образования. Так, для муниципального образования, планирующего развитие туризма, это будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям. Для города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, стратегическим направлением развития которого является развитие услуг в сфере образования – территории, прилегающие к учебным заведениям;

в) идентичность территории – возможность использовать свойственные только данному муниципальному образованию черты (например, специфическую планировку городского пространства наличие уникальных ландшафтных объектов);

г) экономическая эффективность – возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории;

д) дальнейшее содержание территорий – наличие лиц или организаций, способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства;

е) связанность с другими выбранными для благоустройства территориями.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Пущино Городского округа Серпухов Московской области, в том числе для оценки состояния дворовых территорий, целесообразно составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (план благоустройства), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

План благоустройства разрабатывается по результатам натурного обследования территории и расположенных на ней элементов.

В плане благоустройства указываются границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объектов благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.).

По результатам оценки описывается ключевые проблемы территории, на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству. К проблемам могут быть отнесены низкий уровень общего благоустройства территории, низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений, неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и государственной собственности, и другие.

1. **Инерционный прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

При реализации Программы следует учитывать риски, угрожающие в связи с изменениями внешней среды, а именно:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния общественных и дворовых территорий, а также многоквартирных домов, что может потребовать концентрации средств муниципального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

При реализации Программы имеются финансовые риски, связанные с недостаточностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете городского округа Пущино. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из внебюджетных и других источников.

Для минимизации финансовых рисков планируется создать все возможные условия для осуществления общественного контроля хода выполнения настоящей Программы на всех стадиях реализации намеченных мероприятий.

**4. Целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя | Ответственный за достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»  *Приоритетный* | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03  1.1.1  1.1.2  1.1.4  1.1.5  1.1.6  1.1.20  1.1.21  1.1.22  1.1.7  1.1.8  1.1.10 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение  *Приоритетный* | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.03 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»  *Приоритетный* | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04  1.F2.05 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| 2. | Создание благоприятных условий для комфортного проживания жителей на территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, в том числе в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01  2.3.1  2.3.2 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 1237,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.01  2.2.1 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02  2.1.03 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 4. | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.17 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 7. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 944705 | 944705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19, 2.1.24, 2.1.25, 2.1.26 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 8. | Замена детских игровых площадок | *Приоритетный* | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.20 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| 9. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *Приоритетный* | Единица | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.22 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| 10. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный* | Единица | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |

1. **Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы. |
| 1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 1.6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 1.7. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 1.8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.10. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.11. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.12. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.13. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.3. | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.4. | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел. |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 2.7. | Установлены детские игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 2.8. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах. |
| 2.9. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 2.10. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 2.11. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.12. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 2.13. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 2.15. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 2.16. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.17. | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 2.18. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.19. | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.20. | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.21. | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 2.22. | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.23. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.24. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.25. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.26. | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ городского округа |
| 2.27. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.28. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.29. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.30. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 2.31. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.32. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.33. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.34. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет бюджетных средств | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 2.35. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.36. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.37. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.38. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.39. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.40. | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 2.41. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парко, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджета муниципального образования Московской области. |
| 2.42. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |

1. **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**
   1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 255750,0 | 150200,0 | | | | | | | | | | | | | 105550,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 217387,5 | 127670,0 | | | | | | | | | | | | | 89717,5 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 38362,5 | 22530,0 | | | | | | | | | | | | | 15832,5 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 00 | 0 | | | | | | | | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 205750,00 | 100200,00 | | | | | | | | | | | | | 105550,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 174887,50 | 85170,00 | | | | | | | | | | | | | 89717,50 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 30862,50 | 15030,00 | | | | | | | | | | | | | 15832,50 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены скверы, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 50000,00 | 50000,00 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 42500,00 | 42500,00 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 7500,00 | 7500,00 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие F2.05.  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | | | | III | | | | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 301202,62 | 87697,07 | | | | | | | | | | | | | 213505,55 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 158753,29 | 74428,44 | | | | | | | | | | | | | 84324,85 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 142449,33 | 13268,63 | | | | | | | | | | | | | 129180,70 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установку стел | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Изготовлено и установлено стел, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Установлены детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 18 864,80 | 18 864,80 | | | | | | | | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 5 659,44 | 5 659,44 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 13 205,36 | 13 205,36 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)*  *реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Обустроены велосипедные маршруты, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | | III | | IV | |
| 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.10 Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2027 | Итого | 157532,00 | 68769,00 | | | | | | | | | | | | | 88763,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 153093,85 | 68769,00 | | | | | | | | | | | | | 84324,85 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 4438,15 | 0 | | | | | | | | | | | | | 4438,15 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории общего пользования, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | | III | | IV | |
| 1 | 1 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 124805,82 | 63,27 | | | | | | | | | | | | | 124742,55 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 124805,82 | 63,27 | | | | | | | | | | | | | 124742,55 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | 0 | | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.22.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)*  *реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | | | II | | III | | | IV | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | 556952,62 | 237897,07 | | | | | | | | | | | | | 319055,55 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 376140,79 | 202098,44 | | | | | | | | | | | | | 174042,35 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 180811,83 | 35798,63 | | | | | | | | | | | | | 145013,2 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Разбивказначений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

Разбивказначений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, муниципальная программа должна содержать адресный перечень объектов с указанием года реализации и объемов денежных средств.

1. **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04:Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Городской округ Пущино / г. Пущино, бульвар Академика Иерусалимского, в микрорайонах «АБ» и «В» | 91 светильник | Работы по благоустройству |  | 12.2023 | 12.2023 |  |  | Итого: | 13205.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 13205,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия: 01.10.**

**Основного мероприятия 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области , мероприятия 01.10: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Городской округ Пущино / г. Пущино, бульвар Академика Иерусалимского, в микрорайонах «АБ» и «В» | 1шт. | Работы по благоустройству |  | 12.2023 | 12.2023 |  |  | Итого: | 7532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

1. **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации** **Основного мероприятия 01: Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, мероприятия F2.04: Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул. Парковая, «Территория «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул.Парковая | 1 шт. | Работы по благоустройству |  | 19.05.2023-01.09.2023 | 01.09.2023 |  |  | Итого: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**10. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации** **Основного мероприятия F2 - «Формирование комфортной городской среды», мероприятия F2.02: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий, подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Благоустройство общественной территории бульвар Болотова г.о. Пущино, г. Пущино, мкр. «Г», д. 25 |  | Работы по благоустройству |  | 2023 | 01.09.2023 |  |  | Итого: | 205750,0 | 10020 | 105550,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 174887,5 | 85170,0 | 89717,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 30862,5 | 15030 | 15832,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**11. Адресный перечень, предусмотренный в рамках Основного мероприятия 01: Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, мероприятия 01.10: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, подпрограммы I «Комфортная городская среда», подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Благоустройство Памятной стелы в парке Победы с газификацией объекта («Вечный огонь») |  | Работы по благоустройству |  | 2023 | 01.09.2023 |  |  | Итого: | 150000,0 | 61237,00 | 88763,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 145561,85 | 61237,00 | 84324,85 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 4438,15 | 0 | 4438,15 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**12. Подпрограмма II** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
|
| 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 2585,24 | 2585,24 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 2197,45 | 2197,45 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 387,79 | 387,79 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 2585,24 | 2585,24 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 2197,450 | 2197,450 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 387,790 | 387,790 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 376317,06 | 198717,55 | | | | | | 89436,58 | 83316,76 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 10904,34 | 4846,17 | | | | | | 606,00 | 606,00 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 365412,72 | 193871,38 | | | | | | 88830,58 | 82710,76 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 4988,44 | 4988,44 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 4240,17 | 4240,17 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 748,27 | 748,27 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м* |  | 1 237,00 | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1237,00 | 1 237,00 | | 1237,00 | 1 237,00 | 1 237,00 | 1 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  | | | | | |  |  |  |  |
| *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций* *за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 1818,00 | 606,00 | | | | | | 606,00 | 606,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 1818,00 | 606,00 | | | | | | 606,00 | 606,00 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество созданных административных комиссий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | |  |  |  |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество приобретенной коммунальной техники, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 69554,00 | 34534,00 | | | | | | 17510,00 | 17510,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 69554,00 | 34534,00 | | | | | | 17510,00 | 17510,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 28 | 28 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 175140,75 | 96748,76 | | | | | | 43891,23 | 34500,76 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 175140,75 | 96748,76 | | | | | | 43891,23 | 34500,76 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м* |  | 431877,81 | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 431877,81 | 431877,81 | | 431877,81 | 431877,81 | 431877,81 | 431877,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 70829,37 | 39200,02 | | | | | | 15429,35 | 16200,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 70829,37 | 39200,02 | | | | | | 15429,35 | 16200,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  | 31253,7 | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 31253,7 | 31253,7 | | 31253,7 | 31253,7 | 31253,7 | 31253,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 4744,18 | 4744,18 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 4744,18 | 4744,18 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 42796,15 | 16296,15 | | | | | | 12000,00 | 14500,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 42796,15 | 16296,15 | | | | | | 12000,00 | 14500,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2202 | 2202 | | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 |
| 2.12. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | Итого | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | | | | | |  | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных шкафов управления*  *наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 3 | 3 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 00 |  | 0 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь* бесхозяйных территорий*, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 9992,00 | 6920,00 | | | | | | 1688,00 | 1384,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 3787,6 | 1176,40 | | | | | | 1434,80 | 1176,40 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 668,4 | 207,60 | | | | | | 253,20 | 207,60 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5536,00 | 5536,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 9992,00 | 6920,00 | | | | | | 1688,00 | 1384,00 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 3787,60 | 1176,40 | | | | | | 1434,80 | 1176,40 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 668,40 | 207,60 | | | | | | 253,20 | 207,60 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5536,00 | 5536,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 10 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Пущино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 384048,13 | 208222,79 | | | | | | 91124,58 | 84700,76 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12043,22 | 8220,02 | | | | | | 2040,80 | 1782,40 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 366468,91 | 194466,77 | | | | | | 89083,78 | 82918,36 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5536,00 | 5536,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах, подпрограммы II** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г.о. Пущино, г. Пущино, микрорайон АБ, д. 2,  микрорайон В, д. 34,  микрорайон Г, д. 5,  микрорайон Д, д. 6 |  |  | Ремонт подъездов |  | 31.12.2023 |  |  | Итого: | 9992,00 | 6920,00 | 1688,0 | 1384,0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 3787,6 | 1176,4 | 1434,8 | 1176,4 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 668,4 | 207,6 | 253,2 | 207,6 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 5536,0 | 5536,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

1. **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия:**

**Мероприятие 01.16 Содержание в чистоте территорий городского округа (общественные пространства), основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области», подпрограммы** **II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Благоустройство общественной территории сквера Черкашина в городском округе Пущино  Московской области |  | Работы по благоустройству |  | 2023 | 01.09.2023 |  |  | Итого: | 7813,811 | 7813,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 7813,811 | 7813,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятий:**

**Мероприятие F2.01.: Ремонт дворовых территорий, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г.о. Пущино, мкр. «В», д.1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Работы по благоустройству |  | 2023 | 01.09.2023 |  |  | Итого: | 2585,24 | 2585,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2197,45 | 2197,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 387,79 | 387,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20: Замена и модернизация детских игровых площадок, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Замена детских игровых площадок  г.о. Пущино, г. Пущино, микрорайон Г, дома 31, 32, 33, 34 | 1 шт. | Работы по благоустройству |  | 15.04.2023- 30.08.2023 | 30.08.2023 |  |  | Итого: | 4744,18 | 4744,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 4744,18 | 4744,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. **Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме III | | | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Адресный перечень дворовых территорий города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| **1** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 1,2,3,4,11. | **2022** |
| **2** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 5,6,7,8,9. | **2017** |
| **3** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 21,22,23,24. | **2020** |
| **4** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 25,26,27,28. | **2027** |
| **5** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 1,2,4,5,6,7,8 | **2024** |
| **6** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 9,10,11. | **2024** |
| **7** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 12,13,14,15. | **2018** |
| **8** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 16,17,18,19,20,33,34 | **2027** |
| **9** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32. | **2017** |
| **10** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 35,20а | **2027** |
| **11** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 1,2,3,4 | **2025** |
| **12** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 5,6,7 | **2021** |
| **13** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 8,9,10 | **2018** |
| **14** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 11,12,13,19,21,22, | **2017** |
| **15** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 20,29 | **2019** |
| **16** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 14,23,18,28 | **2017** |
| **17** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 24,25,26,27 | **2016** |
| **18** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 15,16,17,30 | **2019** |
| **19** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 31,32,33,34 | **2023** |
| **20** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 1,2,3,4 | **2026** |
| **21** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 5,7,8 | **2019** |
| **22** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 6 | **2017** |
| **23** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 15,16,17,18 | **2022** |
| **24** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 19 | **2025** |
| **25** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 9,10 | **2020** |
| **26** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 11,21,22,23,24 | **2026** |
| **27** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 20,20а | **2022** |
| **28** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 12 | **2016** |
| **29** | МО, г.о. Пущино, ул. Грузовая, дома 1 | **2027** |
| **30** | МО, г.о. Пущино, Фиан, дома 1,2,3,4,5,6,7,8 | **2026** |

1. **Адресный перечень общественных территорий города Пущино Городского округа Серпухов Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Благоустройство общественной территории «Таблетка» в городском округе Пущино, от бульвара Н.Д. Иерусалимского до ул. Парковая | **2022 -2023 год** |
| 2. | г. Пущино, благоустройство сквера Черкашина | **2023 -2024 год** |
| 3. | Благоустройство общественной территории бульвар Болотова, г. Пущино, мкр. «Г», д. 25 | **2023 год** |