|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении измененийв муниципальную программу«Формирование современной комфортной городской среды»на 2023-2027 годы,утвержденную постановлением администрации городского округа Пущино от 08.02.2023 № 79-п(с изменениями от 09.06.2023 № 369-п,от 26.12.2023 № 731-п,от 29.12.2023№ 749-п) |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино Московской области, постановлением администрации городского округа Пущино от 29.12.2022 № 976-п
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением администрации городского округа Пущино от 30.12.2022 № 990-п
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Пущино Московской области от 30.11.2023 № 428/78 «О бюджете городского округа Пущино Московской области на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пущино от 08.02.2023
№ 79-п (с изменениями от 09.06.2023 № 369-п, от 26.12.2023 № 731-п,
от 29.12.2023 № 749-п), изложив ее в следующей редакции (прилагается).

2. Заместителю главы городского округа Орловой Т.А. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы городского округа Р.А. Василихина.

Глава Городского округа С.Н. Никитенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Городского округа Серпухов Московской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_«Приложение к постановлениюадминистрации городского округа Пущиноот 08.02.2023 № 79-п(с изменениями от 09.06.2023 № 369-п, от 26.12.2023№ 731-п, от 29.12.2023 № 749-п)  |

1. Муниципальная программа «Формированию современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий соответствующее направление |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по благоустройству администрации Городского округа СерпуховУправление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Серпухов» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области;Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города Пущино Городского округа Серпухов Московской области. |
| Перечень подпрограмм | Комитет по благоустройству администрации Городского округа СерпуховУправление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Серпухов» |
| 1. Подпрограмма I  | «Комфортная городская среда» |
| 2. Подпрограмма II  | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| 3. Подпрограмма III  | «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Пущино Городского округа Серпухов Московской области для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, повышение качества и комфорта городской среды на территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области. |
| 2. Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, улучшения экологической обстановки, а также на повышение качества жизни населения путем приведения жилищного фонда города Пущино Городского округа Серпухов Московской области в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан. |
| 3. Подпрограмма III направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустройства. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 478786,92 | 203804,36 | 272856,56 | 1063,0 | 1063,0 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 36779,80 | 36779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино  | 902273,11 | 246869,86 | 293829,25 | 187537,0 | 174037,0 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 9404,50 | 4168,50 | 5236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1427244,33 | 491622,52 | 571921,81 | 188600,00 | 175100,00 | 0,00 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы(далее – Программа), является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Приоритетным направлением развития городской среды
на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города Пущино Городского округа Серпухов Московской области.

Для достижения цели, муниципальным образованием поставлены следующие задачи:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий города Пущино Городского округа Серпухов Московской области (по результатам инвентаризации);

2. Увеличение освещенных улиц, проездов и площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам;

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей
в многоквартирных домах города Пущино Городского округа Серпухов Московской области.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городе Пущино Городского округа Серпухов Московской области, федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми
в городе Пущино Городского округа Серпухов Московской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды
для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства,
а также мероприятиями в рамках национальных проектов.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания
и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов
и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать
все существующие проблемы в рамках Программы, которая позволит благоустроить облик города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского округа.

При выборе территорий администрация городского округа Пущино руководствуется следующими критериями, соответствие которым повышает
их привлекательность как места для создания общественного пространства:

а) востребованность территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического и культурного наследия, объектов социальной и транспортной инфраструктуры).

Степень востребованности территории у населения может выявляться различными методами, в том числе путем подсчета посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализа больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочих), опроса общественного мнения, моделирования транспортных потоков, агрегирования косвенных показателей интенсивности перемещений.

Функциональное назначение выбранных для благоустройства территорий может быть различным, например, транзитный маршрут, парк, улица
с торговыми объектами. При этом возможно изменение функционально - планировочной и объемно - пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха
и общения.

б) значимость территории – ключевая роль выбираемых территорий
с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития муниципального образования. Так, для муниципального образования, планирующего развитие туризма, это будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям. Для города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, стратегическим направлением развития которого является развитие услуг в сфере образования – территории, прилегающие к учебным заведениям;

в) идентичность территории – возможность использовать свойственные только данному муниципальному образованию черты (например, специфическую планировку городского пространства наличие уникальных ландшафтных объектов);

г) экономическая эффективность – возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории;

д) дальнейшее содержание территорий – наличие лиц или организаций, способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства;

е) связанность с другими выбранными для благоустройства территориями.

В целях организации процесса комплексного благоустройства
по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Пущино Городского округа Серпухов Московской области, в том числе
для оценки состояния дворовых территорий, целесообразно составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории
и расположенных на ней элементах (план благоустройства), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории,
так и ее дальнейшего развития (например, осуществить проектирование
и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

План благоустройства разрабатывается по результатам натурного обследования территории и расположенных на ней элементов.

В плане благоустройства указываются границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объектов благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.).

По результатам оценки описывается ключевые проблемы территории,
на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству.
К проблемам могут быть отнесены низкий уровень общего благоустройства территории, низкий уровень экономической привлекательности территории
из-за наличия инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих

и аварийных зданий и сооружений, неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и государственной собственности,
и другие.

1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

При реализации Программы следует учитывать риски, угрожающие

в связи с изменениями внешней среды, а именно:

 - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести
к существенному снижению состояния общественных и дворовых территорий,
а также многоквартирных домов, что может потребовать концентрации средств муниципального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

При реализации Программы имеются финансовые риски, связанные
с недостаточностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете городского округа Пущино. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов
из внебюджетных и других источников.

Для минимизации финансовых рисков планируется создать все возможные условия для осуществления общественного контроля хода выполнения настоящей Программы на всех стадиях реализации намеченных мероприятий.

4. Целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ПриоритетныйРегиональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22 |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ПриоритетныйРегиональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04 |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Процент | 60,4 | 60,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.04, 2.01.21 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.04, 2.01.21 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ПриоритетныйРегиональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.01.04, 1.01.10, 1.02.01, 2. F2.01, 2.01.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.07 |
| 2. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |
| 6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 852364,78 | 852364,78 | 852364,78 | 852364,78 | 852364,78 | 852364,78 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.19, 2.03.01, 2.03.02, 2.03.03 |
| 7. | Замена детских игровых площадок  | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Единица | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01.20 |
| 8. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.22 |
| 9. | Установка шкафов управления наружным освещением | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Единица | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 |
| 10. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01.30 |

1. Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/результата  | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06, F2.07 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,  |
| 1.3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» |
| 1.11. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.12. | Замена детских игровых площадок  | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.13. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.14. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.15. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | Результаты |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.3. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.4. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 2.5. | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| 2.6. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.7. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.8. | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.9. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.8. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.9. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент  | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.10. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.11. | Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств благоустроенных территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.12. | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий и детских игровых площадок, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству/обустройству с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий/обустройству детских игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких территорий/площадок |
| 2.132. | Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.14 | Количество территорий общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки.  |
| 2.15. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.16. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству  |
| 2.17. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.18. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства  | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль  |
| 2.19. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ  |
| 2.20. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости  |
| 2.21. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.22. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.23.. | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.24. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 2.25. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 2.26. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.27. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 2.28. | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.29. | Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.30. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.31. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.32. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.33. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.34. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.35. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.36. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.37. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.38. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.39. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.40. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.41. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, не включенные в ГП МО | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.42. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.43. | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.44. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.45. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах  | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.46. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.47. | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по строению объектов капитального строительства, принятые по результатам осмотра таких территорий |

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2024-2027  | Итого | 250343,10 | 250343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 176011,82 | 176011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 36779,80 | 36779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 37551,48 | 37551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 57693,82 | 57693,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 12259,94 | 12259,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 36779,80 | 36779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 8654,08 | 8654,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие F2.02.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 148056,18 | 148056,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 125847,75 | 125847,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 22208,43 | 22208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. |   |   | Всего  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие F2.04.Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2024-2027 | Итого | 44593,10 | 44593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 37904,13 | 37904,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 6688,97 | 6688,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. |   |   | Всего  | 2023 год | Итого 2024год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | Итого | 352434,24 | 50701,52 | 301732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 291951,68 | 20158,12 | 271793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 60482,56 | 30543,40 | 29939,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.04.Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2024-2027 | Итого | 35866,91 | 18753,74 | 17113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 626,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 30240,79 | 13127,62 | 17113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.10. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования  | 2024-2027 | Итого | 299051,55 | 14 532,00 | 284519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 286325,56 | 14 532,00 | 271793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 12729,99 | 0,00 | 12725,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, ед. |  |  | Всего  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2024-2027 | Итого | 17515,78 | 17 415,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 17515,78 | 17 415,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.  |  |  | Всего  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.  |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.21.Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.22.Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2024-2027  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме I | Итого | 602777,34 | 301044,62 | 301732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 467963,5 | 196169,94 | 271793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 36779,80 | 36779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 98034,04 | 68094,88 | 29939,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Разбивказначений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04: Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ \* | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пущино/г. Пущино, бульвар Насибуллина, в микрорайоне "Г"/г. Пущино, ул. Михайловский спуск\ г. Пущино, пешеходная дорожка вдоль ул. Балковская от ул. Строителей до ГК №4\ г. Пущино, пешеходная дорожка от ул. Балковская до проспекта Науки/г. Пущино, ул. Старопущинская | 135 светильников | Работы по благоустройству | 2024 | 31.12.2024 | 17 113,17 | 0 | Итого по объекту: | 30318,53 | 13205,36 | 17 113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | 0 | Средства бюджета Московской области | 13205,36 | 13205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Пущино | 17 113,17 | 0,00 | 17 113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | х | х | х | х | х | х | Всего | 30318,53 | 13205,36 | 17 113,17 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 13205,36 | 13205,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 17 113,17 | 0,00 | 17 113,17 | 0 | 0 | 0 |

1. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия:

Основного мероприятия 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, мероприятия 01.10: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ \* | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пущино/г. Пущино, бульвар Академика Иерусалимского | 0,167 га | Работы по благоустройству | 2024 | 12.12.2024 | 17 113,17 | 0 | Итого по объекту: | 10168,07 | 7532,0 | 2636,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | 0 | Средства бюджета Московской области | 10036,26 | 7532,0 | 2504,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Пущино | 131,81 | 0,00 | 131,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Городской округ Пущино/Памятная стела в парке Победы с газификацией объекта («Вечный огонь») | 1,5 га | Работы по благоустройству | 2024 | 31.12.2024 |  |  | Итого по объекту: | 251883,48 | 0,00 | 251883,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 239 289,3 | 0,00 | 239 289,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 12 594,18 | 0,00 | 12 594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Городской округ Пущино/ общественная территория бульвар Болотова г.о. Пущино, г. Пущино, мкр. «Г», д. 25 | 1,67 га | Работы по благоустройству | 2024 | 31.12.2024 |  |  | Итого по объекту: | 30000,0 | 0,00 | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 30000,0 | 0,00 | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | х | х | х | х | х | х | Всего | 292051,55 | 7532,0 | 284519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 279325,56 | 7532,0 | 271793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 12725,99 | 0,00 | 12725,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2024-2027 | Итого | 12903,3 | 2517,24 | 10386,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2129,45 | 2129,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 10773,85 | 387,79 | 10386,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01.Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2024-2027 | Итого | 10773,85 | 2129,45 | 10386,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 10773,85 | 387,79 | 10386,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01.Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | 2024-2027 | Итого | 795958,44 | 179 935,41 | 252323,03 | 18860,0 | 175100,0 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 5488,2 | 2299,2 | 1063,0 | 1063,0 | 1063,0 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 790470,24 | 177636,21 | 251260,03 | 187537,0 | 174037,0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01.Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2024-2027 | Итого | 8712,19 | 1495,53 | 0,00 | 3608,33 | 3608,33 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 1271,20 | 1271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 7440,99 | 224,33 | 0,00 | 3608,33 | 3608,33 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1089,25 | 1089,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02.Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024-2027 | Итого | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов о |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2024-2027 | Итого | 4217,0 | 1028,00 | 1063,00 | 1063,00 | 1063,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 4217,0 | 1028,00 | 1063,00 | 1063,00 | 1063,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.06.Приобретение коммунальной техники | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.Содержание дворовых территорий  | 2024-2027 | Итого | 196679,47 | 26464,00 | 67538,67 | 51338,40 | 51338,40 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 196679,47 | 26464,00 | 67538,67 | 51338,40 | 51338,40 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2024-2027 | Итого | 386342,36 | 104311,89 | 104327,93 | 95601,27 | 82101,27 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 386342,36 | 104311,89 | 104327,93 | 95601,27 | 82101,27 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 | 473,34 |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2024-2027 | Итого | 27333,87 | 23847,92 | 1161,97 | 1162,00 | 1162,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 27333,87 | 23847,92 | 1161,97 | 1162,00 | 1162,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 0,00 |
| 2.10. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2024-2027 | Итого | 16872,71 | 4744,18 | 4042,53 | 4043,00 | 4043,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 16872,71 | 4744,18 | 4042,53 | 4043,00 | 4043,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2024-2027 | Итого | 70775,17 | 16456,39 | 20150,78 | 17084,00 | 17084,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 70775,17 | 16456,39 | 20150,78 | 17084,00 | 17084,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 2227 | 2202 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 2227 | 2227 | 0,00 |
| 2.12. | Мероприятие 01.22.Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | 2024-2027 | Итого | 8187,5 | 1587,5 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 8187,5 | 1587,5 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. | Мероприятие 01.29.Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2027 | Итого | 37405,03 | 0,00 | 12405,03 | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 37405,03 | 0,00 | 12405,03 | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. | Мероприятие 01.30.Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2027 | Итого | 14433,12 | 0,00 | 14433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по благоустройству администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 14433,12 | 0,00 | 14433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 2024-2027 | Итого | 15605,25 | 8125,25 | 7480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 2994,98 | 750,98 | 2244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9404,5 | 4168,5 | 5236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01.Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2024-2027 | Итого | 15605,25 | 8125,25 | 7480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления ЖКХ: Управление ЖКХ администрации Г. о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 2994,98 | 750,98 | 2244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9404,5 | 4168,5 | 5236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме II | Итого | 854406,15 | 190577,9 | 270189,09 | 18860,0 | 175100,0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10823,42 | 7634,42 | 1063,0 | 1063,0 | 1063,0 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 804239,07 | 178774,98 | 263890,09 | 187537,0 | 174037,0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9404,5 | 4168,50 | 5236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия:

Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пущино/г. Пущино, микрорайон «Д», д.18, микрорайон «Г», д. 29, микрорайон «В», д. 1, подъезды №№ 1,2 |  | Ремонт подъездов | 2024 | 31.12.2024 |  |  | Итого: | 15605,25 | 8125,25 | 7480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3205,77 | 3205,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 2994,98 | 750,98 | 2244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 9404,50 | 4168,50 | 5236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

11.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия:

Мероприятие 01.16 Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области», подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год |  2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пущино/г. Пущино, сквер им. М. Кузнецова |  | Работы по благоустройству | 2024 | 31.12.2024 |  |  | Итого: | 42813,811 | 7813,811 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино  | 42813,811 | 7813,811 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятий:

Мероприятие F2.01.: Мероприятие в рамках ГП МО-Ремонт дворовых территорий, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год |  2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пущино/г. Пущино, мкр.Д.,11,21,22,23.,24/г. Пущино, мкр.Д,д.19 |  | Работы по благоустройству | 2024 |  31.12.2024 |  |  | Итого: | 2585,24 | 2585,24 | 10 386,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2197,45 | 2197,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино  | 387,79 | 387,79 | 10 386,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02: Мероприятия в рамках ГП МО – Создание и ремонт пешеходных коммуникаций, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 20230год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Пущино/Пешеходная коммуникация г.о. Пущино, общественная территория «Зеленая зона» |  | Работы по благоустройству | 2024 |  31.12.2024 |   |   | Итого | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства бюджета городского округа Пущино | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20: Замена и модернизация детских игровых площадок, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Пущино/Город Пущино, микрорайон «Г», д. 31, 32, 33, 34 |  | Работы по благоустройству | 2024 |  31.12.2024 |   |   | Итого | 12 128,53 | 0,00 | 4 042,53 | 4 043,00 | 4 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства бюджета городского округа Пущино | 12 128,53 | 0,00 | 4 042,53 | 4 043,00 | 4 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.29: Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Пущино/г.о. Пущино, мкр Г, д.31,32,33,34 |  | Работы по благоустройству | 2024 |  31.12.2024 |   |   | Итого | 37 405,03 | 0,00 | 12 405,03 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства бюджета городского округа Пущино | 37 405,03 | 0,00 | 12 405,03 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30: Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Пущино/г.о. Пущино, М-он Г, дома 11,12,13,19,21,22 |  | Работы по благоустройству | 2024 |  31.12.2024 |   |   | Итого | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства бюджета городского округа Пущино | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17.Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

17.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18. Адресный перечень дворовых территорий города Пущино Городского округа Серпухов Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| **1** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 1,2,3,4,11. | **2022** |
| **2** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 5,6,7,8,9. | **2017** |
| **3** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 21,22,23,24. | **2020** |
| **4** | МО, г.о. Пущино. М-он «АБ», дома 25,26,27,28. | **2027** |
| **5** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 1,2,4,5,6,7,8 | **2023** |
| **6** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 9,10,11. | **2026** |
| **7** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 12,13,14,15. | **2018** |
| **8** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 16,17,18,19,20 | **2027** |
| **9** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома, 33,34 | **2027** |
| **10** | МО, г.о. Пущино. М-он «В», дома 21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32. | **2017** |
| **11** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 1,2,3,4 | **2025** |
| **12** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 5,6,7 | **2021** |
| **13** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 8,9,10 | **2018** |
| **14** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 11,12,13,19,21,22, | **2017** |
| **15** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 20,29 | **2019** |
| **16** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 14,23,18,28 | **2017** |
| **17** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 24,25,26,27 | **2016** |
| **18** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 15,16,17,30 | **2019** |
| **19** | МО, г.о. Пущино. М-он «Г», дома 31,32,33,34 | **2025** |
| **20** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 1,2,3,4 | **2026** |
| **21** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 5,7,8 | **2019** |
| **22** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 6 | **2017** |
| **23** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 15,16,17,18 | **2022** |
| **24** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 19 | **2024** |
| **25** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 9,10 | **2020** |
| **26** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 11,21,22,23,24 | **2024** |
| **27** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 20,20а | **2022** |
| **28** | МО, г.о. Пущино. М-он «Д», дома 12 | **2016** |
| **29** | МО, г.о. Пущино, ул. Грузовая, дома 1 | **2027** |
| **30** | МО, г.о. Пущино М-он АБ, дом 12 | **2027** |

19. Адресный перечень общественных территорий города Пущино Городского округа Серпухов Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | г. Пущино, бульвар Болотова, мкр. «Г», д. 25 | 2024 год |

».